[image: image1.png]



[image: image1.png]

Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.04.2026                                                                                                     № 1915
О внесении изменения в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 23.12.2020 № 2224
В соответствии с решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 № 178 «Об учреждении управления сельских территорий администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 № 179 «Об учреждении территориального органа местной администрации в форме муниципального казенного учреждения и утверждении положения о нем», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 № 180 «Об учреждении территориального органа местной администрации в форме муниципального казенного учреждения и утверждении положения о нем», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 № 181 «Об учреждении территориального органа местной администрации в форме муниципального казенного учреждения и утверждении положения о нем», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 28.10.2021 № 177 «О ликвидации Управления развития территорий округа администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, наделенного правами юридического лица», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 № 182 «Об учреждении управления городского хозяйства и проектной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 16.03.2023 № 30 «Об изменении наименования юридического лица и внесении изменения в Положение об управлении городского хозяйства и проектной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, утвержденное решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.11.2021 №182», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 16.12.2021 № 193 «О бюджете Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 15.12.2022 № 147 «О бюджете Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 25.12.2023 № 199 «О бюджете Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 12.12.2024 № 117 «О бюджете Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов», решением Совета депутатов Богородского муниципального округа Нижегородской области от 11.12.2025 № 148 «О бюджете Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов», Уставом Богородского муниципального округа Нижегородской области, администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области                        п о с т а н о в л я е т:
Внести в муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области», утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального района Нижегородской области от 23.12.2020 № 2224 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 09.03.2021 № 468, от 06.07.2021 № 2120, от 29.04.2021 № 1311, от 11.05.2021 № 1364, от 22.09.2021 № 2991, от 14.12.2021 № 3807, от 05.03.2022 № 605, от 21.03.2022 № 828, от 30.03.2022 № 953, от 09.06.2022 № 2042, от 19.09.2022 № 3523, от 14.12.2022 № 4764, от 15.02.2023 № 595, от 13.04.2023 № 1409, от 13.07.2023 № 2695, от 13.10.2023 № 4169, от 24.01.2024 № 355, от 15.03.2024 № 1263, от 22.04.2024 № 1857, от 27.06.2024 № 2883, от 18.09.2024 № 4117, от 23.12.2024 № 6285, от 13.02.2025 № 546, от 18.04.2025 № 1658, от 11.07.2025 № 3002, от 13.10.2025 № 4486, от 31.10.2025 № 4836, от 26.12.2025 № 5803, от 10.02.2026 № 403, от 24.03.2026 № 1252), следующие изменения.
 В разделе 1 «Паспорт муниципальной Программы»:

Позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счёт бюджета округа» изложить в следующей редакции:

«

	Объемы бюджетных ассигнований Программы за счёт бюджета округа (в разбивке по подпрограммам)
	Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы составляет 931 398,78 тыс.рублей, в том числе 
2021 год – 50 675,50 тыс.рублей;
2022 год – 50 931,26 тыс.рублей;
2023 год – 132 553,76 тыс.рублей;
2024 год – 184 676,99 тыс.рублей;
2025 год – 172 978,84 тыс.рублей;
2026 год – 157 513,93 тыс.рублей;
2027 год – 89 330,70 тыс.рублей;
2028 год – 92 737,80 тыс.рублей.
В том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них» составляет 892 954,44 тыс.рублей, в том числе :
2021 год - 47 518,18 тыс.рублей;
2022 год - 46 658,86 тыс.рублей;
2023 год - 128 426,98 тыс.рублей;
2024 год - 179 689,42 тыс.рублей;
2025 год - 162 091,05 тыс.рублей;
2026 год - 154 188,05 тыс.рублей;
2027 год - 85 487,40 тыс.рублей;.
2028 год - 88 894,50 тыс.рублей.
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области» составляет 38 444,34 тыс.рублей, в том числе :
2021 год - 3 157,32 тыс.рублей;
2022 год - 4 272,40 тыс.рублей;
2023 год - 4 126,78 тыс.рублей;
2024 год - 4 987,57 тыс.рублей;
2025 год - 10 887,79 тыс.рублей;
2026 год - 3 325,88 тыс.рублей;
2027 год - 3 843,30  тыс.рублей;
2028 год - 3 843,30  тыс.рублей.
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» составляет 0 тыс.рублей, в том числе :
2021 год -  0 тыс.рублей;
2022 год -  0 тыс.рублей;
2023 год -  0 тыс.рублей;
2024 год -  0 тыс.рублей;
2025 год -  0 тыс.рублей;
2026 год -  0 тыс.рублей;
2027 год -  0 тыс.рублей;
2028 год -  0 тыс.рублей;


».

Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы» изложить в следующей редакции:

«

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы
	Индикаторы достижения цели:
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям — 46,3% (исключен с 2024г.);
2. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием- 3% (исключен с 2024г.);
3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного и местного бюджетов (ежегодно) - 100%;
4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета (при наличии финансирования) - 100% от запланированного в текущем году;
5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (ежегодно)- 100% от запланированного в текущем году;
6. Доля отремонтированных пешеходных тротуаров (ежегодно) - 100%  от запланированного в текущем году;
7. Доля проектов реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (по результатам конкурсного отбора) - 100%;
8. Доля проектов реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования (по результатам конкурсного отбора) - 100%;
9. Доля построенных автомобильных дорог (при наличии финансирования) - 100%  от запланированного в текущем году;
10. Доля реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения к 2024 - 100% от запланированного в текущем году;

11.Доля мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт   автомобильных дорог к 2026 г. - 100% от запланированного в текущем году;

12.Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - не более 0 чел. (исключен с 2023 г.); 
13.Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях -0чел. (исключен с 2023г.);
14.Социальный риск к 2028 году (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) — 0 чел. (исключен с 2023 г.);
15.Транспортный риск к 2028 году (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - 0 чел. (исключен с 2023 г.); 
16.Доля отремонтированных светофоров (ежегодно) - 100% от запланированного в текущем году;
17.Доля вновь установленных и замененных светофоров (ежегодно) - 100%  от запланированного в текущем году;
18.Доля обустроенных искусственных неровностей (при наличии финансирования) - 100%  от запланированного в текущем году;
19.Доля нанесенной горизонтальной разметки (ежегодно) - 100% от запланированного в текущем году;
20.Доля камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования, по которым проходит мероприятие по содержанию (ежегодно) - 100%; 
21.Доля вновь установленных камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования (при наличии финансирования) - 100% от запланированного в текущем году;
22.Доля приобретенных дорожных знаков (ежегодно) - 100% от запланированного в текущем году;
23.Доля участков автомобильных дорог, оборудованных пешеходными ограждениями (при наличии финансирования) - 100%  от запланированного в текущем году;
24.Доля установленных остановочных павильонов - (при наличии финансирования) - 100% от запланированного в текущем году;
25.Доля проведенных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения (ежегодно) - 100% от запланированного в текущем году.
Показатели непосредственных результатов:
Протяженность дорог, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного и местного бюджетов (ежегодно) - 779,273км;
Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета к концу 2025г - 14,603 км. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
3. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета к 2028 году - 123,816 км.;
4. Протяженность отремонтированных пешеходных тротуаров к 2028 году - 15,55 км.;  
5. Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» к концу 2026 - 28 шт. (по результатам конкурсного отбора к 2028 году показатель будет меняться);
6. Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования - 4 шт. (по результатам конкурсного отбора к 2028 года показатель будет меняться);
7. Построено автомобильных дорог к концу 2025 года - 0,6км (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
8. Количество реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения к 2024г. - 1шт;

9. Количество мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт   автомобильных дорог к концу 2026г. - 1 шт. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);

9. Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2028 году на 0 человек по сравнению с 2020 годом (исключен с 2023 г.);
10. Сокращение социального риска к 2028 году на 0% по сравнению с 2020 годом (исключен с 2023 г.);
11. Сокращение транспортного риска к 2028 году на 0% по сравнению с 2020 годом (исключен с 2023 г.);
12. Количество отремонтированных светофоров к 2028 году - 56 шт.;
13. Количество вновь установленных и замененных светофоров к концу 2025г. - 23 шт. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
14. Количество обустроенных искусственных неровностей к концу 2025 года - 64 шт. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
15. Нанесение горизонтальной разметки к 2028г. - 9354м2.;
16. Содержание камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования в 2024 году - 23 шт., в 2025 года - 29 шт., с 2026 года - 95 (ежегодно);
17. Количество вновь установленных камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования к концу 2025 года - 6 шт (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
18. Количество приобретенных знаков дорожного движения к 2028 году - 403 шт.;
19. Количество участков автомобильных дорог, оборудованных пешеходными ограждениями к концу 2025 года - 8шт. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться); 
20. Количество установленных остановочных павильонов - 8 шт.  (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
21.  Количество проведенных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения к 2028 году - 3 шт. 


».

В пункте 2.9 «Обоснование объема финансовых ресурсов Программы» раздела 2 «Текстовая часть Программы» абзац 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального округа составляет 931 398,78 тыс.рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 1 446 909,63 тыс.рублей.».

В разделе 3 «Подпрограмма «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них»:

В пункте 3.1 «Паспорт Подпрограммы»:

 Позицию «Объемы бюджетных ассигнований за счет бюджета округа» изложить в следующей редакции:

«

	Объемы бюджетных ассигнований за счет бюджета округа
	Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации подпрограммы составляет 892 954,44 тыс.рублей, в том числе :
2021 год - 47 518,18 тыс.рублей;
2022 год - 46 658,86 тыс.рублей;
2023 год - 128 426,98 тыс.рублей;
2024 год - 179 689,42 тыс.рублей;
2025 год - 162 091,05 тыс.рублей;
2026 год – 154 188,05 тыс.рублей;
2027 год - 85 487,40 тыс.рублей;.
2028 год - 88 894,50 тыс.рублей.


».

Позицию «Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов» изложить в следующей редакции: 

«

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 
	Индикаторы:
Индикаторы достижения цели: 
1. Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям — 46,3%;(исключен с 2024г.);
2. Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием - 3%.(исключен с 2024г.);
3. Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного и местного бюджетов (ежегодно) - 100%;
4. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета (при наличии финансирования) - 100% от запланированного в текущем году;
5. Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета (ежегодно) - 100% от запланированного в текущем году;
6. Доля отремонтированных пешеходных тротуаров (ежегодно) - 100%  от запланированного в текущем году;
7. Доля проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» (по результатам конкурсного отбора) - 100%;
8. Доля проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования (по результатам конкурсного отбора) - 100%;
9. Доля построенных автомобильных дорог (при наличии финансирования) - 100%  от запланированного в текущем году;
10. Доля реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения к 2024 - 100% от запланированного в текущем году;

11.Доля мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт   автомобильных дорог к 2026 г. - 100% от запланированного в текущем году.

Непосредственные результаты:
Протяженность дорог, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного и местного бюджетов (ежегодно) - 779,273км;
Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета к концу 2025г - 14,603 км. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
3. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета к 2028 году - 123,816 км.;
4. Протяженность отремонтированных пешеходных тротуаров к 2028 году - 15,55 км.;  
5. Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» к концу 2026 - 28 шт. (по результатам конкурсного отбора к 2028 году показатель будет меняться);
6. Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования - 4 шт. (по результатам конкурсного отбора к 2028 года показатель будет меняться);
7. Построено автомобильных дорог к концу 2025 года - 0,6км (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться);
8. Количество реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения к 2024г. - 1шт;

9. Количество мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт   автомобильных дорог концу 2026г. - 1 шт. (при наличии финансирования к 2028 году показатель будет меняться).


».

Абзац 1 подпункта 3.2.9 «Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы» пункта 3.2 «Текстовая часть Подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1 427 115,29 тыс. рублей, в т.ч. средства бюджета муниципального округа – 892 954,44 тыс. рублей.».

Пункт 3 раздела 6 «Оценка планируемой эффективности Программы» изложить в следующей редакции:

«3. Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета к 2028 году - 123,816 км.;».

Приложения 1 - 4 к муниципальной программе «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.  

Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Богородская газета».
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Д.М.Слугина.
Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков 
А.В.Грязнов
2-28-04
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Богородского муниципального 
округа Нижегородской области
от 24.04.2026 № 1915
«Приложение 1
к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства
Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Наименование основного мероприятия
	Категория расходов (кап.вложения НИОКР, прочие расходы)
	Сроки исполнения 
	Исполнители мероприятий 
	Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета, тыс.руб.

	
	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	        2028
	всего

	Цель муниципальной программы: Совершенствование и развитие дорожной сети Богородского муниципального округа в соответствии с потребностями населения и экономики округа; обеспечение технического состояния и пропускной способности дорожной сети, поддержание на необходимом уровне и улучшение потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения
	50675,50
	50931,26
	132553,76
	184676,99
	172978,84
	157513,93
	89330,70
	92737,80
	931398,78

	Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них»
	47518,18
	46658,86
	128426,98
	179689,42
	162091,05
	154188,05
	85487,40
	88894,50
	892954,44

	Основное мероприятие 1 Выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог
	Прочие 
расходы 
	2021-2028 
	УБиДД, УГХиПД, УРТ
УСТ, МКУ «УКС Богородского муниципального округа»,
Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства,
Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области, МКУ «Спектр», МКУ «Шапкинское»
МКУ «Хвощевское», МКУ «Каменское», МКУ «Алешковское», МКУ «Заречье»
МКУ «Ника»,
Западный территориальный отдел,
Южный территориальный отдел,
Северный территориальный отдел
	47518,18
	45412,31
	127183,79
	175409,50
	157281,09
	149191,94
	85487,40
	88894,50
	876378,71

	Основное мероприятие 2 
Строительство автомобильных дорог. 
	Прочие 
Расходы. Капитальные вложения 
	2021-2028 
	УБиДД,
УГХиПД,
УРТ
УСТ,
Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства,
МКУ «УКС Богородского муниципального округа»
	-
	1246,55
	205,22
	4279,92
	4809,96
	4 996,11
	-
	-

	15537,76

	Основное мероприятие 3 Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации дорог
	Прочие 
расходы 
	2021-2028 
	УБиДД,
УГХиПД,
УРТ,
УСТ,
Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства 
	-
	-
	1037,97
	-
	-
	-
	-
	-

	1037,97

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	3157,32
	4272,40
	4126,78
	4987,57
	10887,79
	3325,88
	3843,30
	3843,30
	38444,34

	Основное мероприятие 1 Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
	Прочие 
расходы 
	2021-2028 
	УБиДД,
УГХиПД,
УРТ
УСТ,
Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства,
Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области, 
Управление образования и молодежной политики, 
ОГИБДД ОМВД
	96,15
	148,65
	84,30
	150,00
	106,00
	150,00
	150,00
	150,00
	1035,10

	Основное мероприятие 2
Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения
	Прочие 
расходы 
	2021-2028 
	УБиДД,
УГХиПД,
УРТ,
УСТ,
Управление экономического развития, промышленности и предпринимательства,
ОГИБДД ОМВД, МКУ «Спектр»
МКУ «Шапкинское», МКУ «Хвощевское», МКУ «Каменское»
МКУ «Алешковское», МКУ «Заречье», МКУ «Ника»
Западный территориальный отдел,
Южный территориальный отдел,
Северный территориальный отдел
	3061,17
	4123,75
	4042,48
	4837,57
	10781,79
	3175,88
	3693,30
	3693,30
	37409,24


___________________________

Приложение 2
к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства
Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
Сведения об индикаторах и непосредственных результатах муниципальной программы 
	№ п/п
	Наименование индикатора/ непосредственного результата

	Ед. измерения 
	Значения индикатора/непосредственного результата 

	
	
	
	2021 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма 1 «Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них»

	
	Индикаторы достижения целей и задач Подпрограммы
	

	1.1
	Доля дорог общего пользования местного значения с асфальтобетонным покрытием, отвечающих нормативным требованиям.
	%
	45,1
	45,7
	46,3
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2
	Доля грунтовых дорог, переведенных в разряд дорог с твердым покрытием 
	%
	1
	2
	3
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного бюджета 
	%
	-
	-
	-
	14,2
	0,9
	0,8
	-
	-


	1.4
	Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств местного бюджета

	%
	-
	-
	-
	85,8
	100
	100
	100
	100

	1.5
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-


	1.6
	Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	1.7
	Доля отремонтированных пешеходных тротуаров
	%
	-
	-
	20
	100
	100
	100
	100
	100

	1.8
	Доля проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	-
	-

	1.9
	Доля проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-

	1.10
	Доля построенных автомобильных дорог
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-

	1.11
	Доля реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения
	%
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-
	-

	1.12
	Доля мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт автомобильных дорог 
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-

	
	Непосредственные результаты реализации программы:
	

	1.1
	Протяженность дорог, по которым проходят мероприятия по содержанию за счет средств консолидированного бюджета
	км
	-
	-
	-
	107,723
	7,23
	5,6
	-
	-


	1.2
	Протяженность дорог, по которым проходят мероприятия по содержанию средств местного бюджета
	км
	
	
	
	650,508
	779,273
	779,273
	779,273
	779,273

	1.3
	Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств консолидированного бюджета
	км
	-
	-
	-
	7,055
	7,548
	-
	-
	-

	1.4
	Отремонтировано дорог общего пользования местного значения за счет средств местного бюджета
	км
	13
	5
	5
	28,987
	30,829
	21
	10
	10

	1.5
	Протяженность отремонтированных пешеходных тротуаров
	км
	-
	-
	2
	4,9
	2,65
	2
	2
	2

	1.6
	Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!»
	шт
	-
	-
	-
	11
	9
	8
	-
	-


	1.7
	Количество проектов, реализованных в рамках проекта инициативного бюджетирования
	шт
	-
	-
	-
	3
	1
	-
	-
	-


	1.8
	Построено автомобильных дорог
	км
	-
	-
	-
	0,6
	0,6
	-
	-
	-


	1.9
	Количество реализованных социально-значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения
	шт
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-


	1.10
	Количество мероприятий по подготовке проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, кап.ремонт, ремонт   автомобильных дорог
	шт
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	-
	-

	
	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области»

	
	Индикаторы достижения целей и задач Подпрограммы
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
	человек
	19
	19
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.2
	Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях 
	человек
	0
	0
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.3
	Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно - транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения)
	человек
	23,5
	21,9
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.4
	Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств)
	человек
	4,8
	4,5
	-
	-
	-
	-
	-
	

	2.5
	Доля отремонтированных светофоров
	%
	-
	-
	42,86
	100
	100
	-
	-
	-

	2.6
	Доля вновь установленных и замененных светофоров
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	2.7
	Доля обустроенных искусственных неровностей
	%
	-
	-
	42,86
	100
	100
	-
	-
	-


	2.8
	Доля нанесённой горизонтальной разметки 
	%
	-
	-
	73,33
	100
	100
	100
	100
	100

	2.9
	Доля камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования, по которым проходит мероприятие по содержанию
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	2.10
	Доля вновь установленных камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-


	2.11
	Доля приобретенных знаков дорожного движения
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	100
	100
	100

	2.12
	Доля участков автомобильных дорог, оборудованных пешеходными ограждениями
	%
	-
	-
	-
	100
	100
	-
	-
	-

	2.13
	Доля установленных остановочных павильонов 
	%
	-
	-
	-
	-
	100
	-
	-
	-

	2.14
	Доля проведенных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
	%
	-
	-
	-
	-
	-
	100
	100
	100

	
	Непосредственные результаты реализации программы:
	

	2.1
	Сокращение случаев смерти в результате дорожно-транспортных происшествий по сравнению с 2020 годом 
	человек
	1
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.2
	Сокращение социального риска 
	%
	6,7
	13,3
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3
	Сокращение транспортного риска 
	%
	7,15
	13
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.4
	Количество отремонтированных светофоров
	шт
	-
	-
	3
	22
	17
	5
	5
	5

	2.5
	Количество вновь установленных и замененных светофоров
	шт
	-
	-
	-
	14
	9
	-
	-
	-

	2.6
	Количество обустроенных искусственных неровностей 
	шт
	-
	-
	6
	28
	30
	-
	-
	-


	2.7
	Нанесение горизонтальной разметки
	м2
	-
	-
	2200
	1777
	1777
	1200
	1200
	1200

	2.8
	Содержание камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования
	шт
	-
	-
	-
	23
	29
	95
	95
	95

	2.9
	Количество вновь установленных камер видеонаблюдения на дорогах общего пользования
	шт
	-
	-
	-
	4
	2
	-
	-
	-

	2.10
	Количество приобретенных знаков дорожного движения
	шт
	-
	-
	-
	177
	82
	48
	48
	48

	2.11
	Количество участков автомобильных дорог, оборудованных пешеходными ограждениями
	шт
	-
	-
	-
	6
	2
	-
	-
	-


	2.12
	Количество установленных остановочных павильонов 
	шт
	-
	-
	-
	-
	8
	-
	-
	-

	2.13
	Количество проведенных мероприятий, направленных на совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения
	шт.
	-
	-
	-
	-
	-
	1
	1
	1


_________________________

Приложение 3
к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства
Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Богородского муниципального округа Нижегородской области
 «Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Статус
	Наименование программы/подпрограммы муниципальной программы
	Муниципальный заказчик-координатор, соисполнители
	Расходы (тыс. руб.), годы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	50675,50
	50931,26
	132553,76 
	184676,99 
	172978,84
	157513,93
	89330,70 
	92737,80 
	931398,78

	
	Заказчик-координатор
	50579,35
	22331,48
	119486,34 
	177822,60 
	165839,35
	113972,96
	48763,40
	48763,40
	747558,88

	
	соисполнители
	96,15
	28599,78
	13067,42 
	6854,39
	7139,49
	43540,97
	40567,30
	43974,40
	183839,90

	Подпрограмма 1
	«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них»
	Всего
	47518,18
	46658,86
	128426,98 
	179689,42 
	162091,05
	154188,05
	85487,40
	88894,50
	892954,44

	
	
	Заказчик-координатор
	47518,18
	18403,76
	115443,86 
	172985,03 
	155057,56
	110647,08
	44920,10
	44920,10
	709895,67

	
	
	соисполнители
	0,00
	28255,10
	12983,12 
	6704,39 
	7033,49
	43540,97
	40567,30
	43974,40
	183058,77

	Подпрограмма 2
	«Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	3157,32
	4272,40
	4126,78 
	4987,57 
	10887,79
	3325,88
	3843,30
	3843,30
	38444,34

	
	
	Заказчик-координатор
	3061,17
	3927,72
	4042,48 
	4837,57 
	10781,79
	3325,88
	3843,30
	3843,30
	37663,21

	
	
	соисполнители
	96,15
	344,68
	84,30 
	150,00 
	106,00 
	0,00
	0,00
	0,00
	781,13


____________________________

Приложение 4
к муниципальной программе
«Развитие дорожного хозяйства
Богородского муниципального
округа Нижегородской области»
Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы за счет всех источников
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Статус
	Наименование подпрограммы/основного мероприятия
	Источники финансирования
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы

	
	
	
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Муниципальная программа
«Развитие дорожного хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	Всего
	83167,66
	74884,00
	227858,57 
	411252,16 
	276582,88
	211095,86
	89330,70
	92737,80
	1466909,63

	
	расходы местного бюджета 
	50675,50
	50931,26
	132553,76 
	184676,99 
	172978,84
	157513,93
	89330,70
	92737,80
	931398,78

	
	расходы областного бюджета 
	32492,16
	23952,74
	95304,81 
	226575,17 
	103604,04
	53581,93
	0,00
	0,00
	535510,85

	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 1

	«Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения Богородского муниципального округа Нижегородской области и искусственных сооружений на них»
	Всего 
	80010,34
	69261,60
	223731,79 
	406264,59 
	265695,09
	207769,98
	85487,40
	88894,50
	1427115,29

	
	
	расходы местного бюджета 
	47518,18
	46658,86
	128426,98 
	179689,42 
	162091,05
	154188,05
	85487,40
	88894,50
	892954,44

	
	
	расходы областного бюджета 
	32492,16
	22602,74
	95304,81 
	226575,17 
	103604,04
	53581,93
	0,00
	0,00
	534160,85

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1 
	Выполнение работ по ремонту и содержанию  автомобильных дорог 

	Всего 
	80010,34
	68015,05
	216987,00 
	296066,26 
	226660,83 
	202773,87
	85487,40
	88894,50
	1264895,25

	
	
	расходы местного бюджета 
	47518,18
	45412,31
	127183,79 
	175409,50 
	157281,09
	149191,94
	85487,40
	88894,50
	876378,71

	
	
	расходы областного бюджета 
	32492,16
	22602,74
	89803,21 
	120656,76 
	69379,74
	53581,93
	0,00
	0,00
	388516,54

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2

	Строительство автомобильных дорог
	Всего 
	-
	1246,55
	5706,82 
	110198,33 
	39034,26
	4996,11
	0,00 
	0,0
	161182,07

	
	
	расходы местного бюджета 
	-
	1246,55
	205,22 
	4279,92 
	4809,96
	4996,11
	0,00 
	0,0
	15537,76

	
	
	расходы областного бюджета 
	-
	-
	5501,60 
	105918,41 
	34224,30
	-
	-
	-

	145644,31 

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 3

	Выполнение работ по технической инвентаризации, паспортизации дорог 

	Всего 
	-
	-
	1037,97 
	-
	-
	-
	-
	-
	1037,97 

	
	
	расходы местного бюджета 
	-
	-
	1037,97 
	-
	-
	-
	-
	-
	1037,97 

	
	
	расходы областного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов )
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма 2

	«Повышение безопасности дорожного движения Богородского муниципального округа Нижегородской области»

	Всего 
	3157,32
	5622,40
	4126,78 
	4987,57 
	10887,79
	3325,88
	3843,30
	3843,30
	39794,34

	
	
	Расходы местного бюджета 
	3157,32
	4272,40
	4126,78 
	4987,57 
	10887,79
	3325,88
	3843,30
	3843,30
	38444,34

	
	
	расходы областного бюджета 
	-
	1350,00
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	1350,00 

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.

	«Совершенствование системы управления обеспечением безопасности дорожного движения»
	Всего 
	96,15
	148,65
	84,30 
	150,00 
	106,00
	150,00 
	150,00 
	150,00 
	1035,10

	
	
	расходы местного бюджета 
	96,15
	148,65
	84,30 
	150,00 
	106,00 
	150,00 
	150,00 
	150,00
	1035,10

	
	
	расходы областного бюджета 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.
	«Повышение уровня технического обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения»
	Всего 
	3061,17
	5473,75
	4042,48 
	4837,57 
	10781,79
	3175,88
	3693,30
	3693,30
	38759,24

	
	
	расходы местного бюджета 
	3061,17
	4123,75
	4042,48 
	4837,57 
	10781,79
	3175,88
	3693,30
	3693,30
	37409,24

	
	
	расходы областного бюджета 
	
	1350,00
	
	
	
	
	
	
	1350,00 

	
	
	федеральный бюджет 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов )
	
	
	
	
	
	
	
	
	


______________________».

