[image: image1.png]



PAGE  
3

Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.08.2023                                                                                         № 3382
Об утверждении инвестиционного плана Богородского муниципального округа Нижегородской области 
В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации о выработке дополнительных мер по ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал по экономике в целом и отдельным видам экономической деятельности, протокола совещания Губернатора с главами местного самоуправления и главами администраций муниципальных районов и городских округов Нижегородской области от 17.12.2019                         № Сл-001-437758/19 администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить инвестиционный план Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее - Инвестиционный план) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Экономическому отделу управления экономического развития, промышленности и предпринимательства администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области осуществлять мониторинг реализации Инвестиционного плана в сроки, устанавливаемые министерством экономического развития и инвестиций Нижегородской области, а также его актуализацию. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 22.06.2022 № 2257 «Об утверждении индивидуального инвестиционного плана Богородского муниципального округа Нижегородской области на период до 2025 года». 
4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://bogorodsk.nobl.ru).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Клинкова М.П.
Глава местного самоуправления                                                     А.Н.Коротков
Калачева Л.В.

2-12-57

Приложение

УТВЕРЖДЕН

к постановлению администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 28.08.2023 № 3382
Инвестиционный план Богородского муниципального округа Нижегородской области 

	№ п/п
	Наименование проекта


	Наименование населённого пункта, где будет реализован проект
	Ответственный исполнитель за реализацию проекта (наименование ОИВ и/или администрации ОМСУ, предприятия, организации, инвестора)
	Наименование программы (проекта),

в рамках которой(ого) осуществляется /планируется к осуществлению финансирование (в случае финансирования за счет бюджетных средств (областного и/или местного))
	Вид экономической деятельности  (номер и наименование подраздела ОКВЭД)
	Классификация предприятия (крупное, среднее, малое, ИП, микро)
	Период вложения инвестиций
	Период
	Объем инвестиций/финансирования, 

млн. руб.
	Ожидаемые результаты от реализации проектов/мероприятий

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Всего, 

в т.ч.
	Областной 

бюджет
	Местный 

бюджет
	Внебюджетные источники
	Объем отгруженной продукции, 

млн. руб.
	Объем товарооборота, млн. руб.
	Объем платных услуг (выполненных работ), млн. руб.
	Новые рабочие места, чел.

	Раздел А "СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО"

	1
	Приобретение основных средств
	с.Алешково
	ООО "Агрофирма "Искра" 
	-
	01.11.1 Выращивание зерновых культур
	среднее
	2019-2026
	всего
	619,570
	0,000
	0,000
	619,570
	47,700
	0,000
	0,000
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	36,000
	
	
	36,000
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	50,670
	
	
	50,670
	4,600
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	72,000
	
	
	72,000
	5,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	150,900
	
	
	150,900
	5,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	70,000
	
	
	70,000
	6,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	75,000
	
	
	75,000
	6,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	80,000
	
	
	80,000
	7,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	85,000
	
	
	85,000
	7,500
	
	
	

	2
	Реконструкция животноводческих помещений, приобретение основных средств  
	д.Ушаково
	ООО "АгроФирма Заря"
	-
	01.50 Смешанное сельское хозяйство
	малое
	2019-2026
	всего
	1007,191
	0,000
	0,000
	1007,191
	1270,400
	0,000
	0,000
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	175,000
	
	
	175,000
	115,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	131,740
	
	
	131,740
	146,200
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	111,810
	
	
	111,810
	149,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	128,641
	
	
	128,641
	170,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	100,000
	
	
	100,000
	171,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	110,000
	
	
	110,000
	172,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	120,000
	
	
	120,000
	173,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	130,000
	
	
	130,000
	174,000
	
	
	

	3
	Приобретение основных средств  
	д.Теряево
	Колхоз (СПК) им.С.М.Кирова
	-
	01.41.12 Разведение племенного молочного крупного рогатого скота
	малое
	2019-2026
	всего
	501,178
	0,000
	0,000
	501,178
	26,500
	0,000
	0,000
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	60,000
	
	
	60,000
	2,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	46,550
	
	
	46,550
	2,400
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	51,678
	
	
	51,678
	2,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	112,950
	
	
	112,950
	3,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	50,000
	
	
	50,000
	3,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	55,000
	
	
	55,000
	3,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	60,000
	
	
	60,000
	4,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	65,000
	
	
	65,000
	4,300
	
	
	

	4
	Приобретение основных средств 
	с.Лакша
	ОАО "Лакша"
	-
	01.50 Смешанное сельское хозяйство
	малое
	2019-2026
	всего
	416,307
	0,000
	0,000
	416,307
	40,900
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	18,000
	
	
	18,000
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	38,260
	
	
	38,260
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	66,141
	
	
	66,141
	3,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	63,906
	
	
	63,906
	5,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	50,000
	
	
	50,000
	5,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	55,000
	
	
	55,000
	6,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	60,000
	
	
	60,000
	6,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	65,000
	
	
	65,000
	6,700
	
	
	

	5
	Реконструкция животноводческого помещения (птичник)
	д.Арапово
	ИП Караганский С.А.
	-
	10.91 Производство готовых кормов для животных, содержащихся на фермах
	ИП
	2019-2022
	всего
	16,015
	0,000
	0,000
	16,015
	16,600
	0,000
	0,000
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	8,000
	
	
	8,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	2,300
	
	
	2,300
	1,200
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	4,890
	
	
	4,890
	2,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,825
	
	
	0,825
	2,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	2,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	2,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	3,000
	
	
	

	6
	Ремонт зернохранилища, приобретение основных средств  
	с.Каменки
	АО "Каменское"
	-
	01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	малое
	2019-2026
	всего
	141,647
	0,000
	0,000
	141,647
	2,600
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	15,000
	
	
	15,000
	0,050
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	31,250
	
	
	31,250
	0,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	54,053
	
	
	54,053
	0,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	19,844
	
	
	19,844
	0,350
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	0,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5,000
	
	
	5,000
	0,450
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,500
	
	
	5,500
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	6,000
	
	
	6,000
	0,550
	
	
	

	7
	Реконструкция животноводческих помещений (птичников)
	п. Буревестник
	ОАО "Птицефабрика Кудьминская"
	-
	01.47 Разведение сельскохозяйственной птицы
	малое
	2019-2026
	всего
	54,618
	0,000
	0,000
	54,618
	440,800
	0,000
	0,000
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,500
	
	
	1,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	9,000
	
	
	9,000
	21,500
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	8,245
	
	
	8,245
	62,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	20,873
	
	
	20,873
	65,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	10,000
	
	
	10,000
	69,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,500
	
	
	1,500
	72,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,500
	
	
	1,500
	74,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2,000
	
	
	2,000
	76,000
	
	
	

	8
	Реконструкция животноводческого помещения
	с.Оранки
	ООО СХП «Автозаводец»
	-
	01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	малое
	2019-2026
	всего
	27,678
	0,000
	0,000
	27,678
	2,450
	0,000
	0,000
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	6,000
	
	
	6,000
	0,050
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	8,300
	
	
	8,300
	0,800
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	5,537
	
	
	5,537
	0,150
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	5,841
	
	
	5,841
	0,270
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,500
	
	
	0,500
	0,280
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,500
	
	
	0,500
	0,290
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,500
	
	
	0,500
	0,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,500
	
	
	0,500
	0,310
	
	
	

	9
	Приобретение основных средств 
	п.Буревест-ник
	ОАО "Буревестник", ООО "Буревестник-Агро"
	-
	01.11 Выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур;  

01.41 Разведение молочного крупного рогатого скота, производство сырого молока
	малое
	2019-2026
	всего
	537,252
	0,000
	0,000
	537,252
	32,400
	0,000
	0,000
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	22,000
	
	
	22,000
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	130,100
	
	
	130,100
	2,800
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	108,866
	
	
	108,866
	3,900
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	64,286
	
	
	64,286
	4,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	50,000
	
	
	50,000
	4,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	52,000
	
	
	52,000
	4,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	54,000
	
	
	54,000
	4,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	56,000
	
	
	56,000
	5,200
	
	
	

	Итого по разделу А "СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО"
	всего
	3321,456
	0,000
	0,000
	3321,456
	1880,350
	0,000
	0,000
	30

	
	2019
	341,500
	0,000
	0,000
	341,500
	126,600
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	448,170
	0,000
	0,000
	448,170
	183,600
	0,000
	0,000
	27

	
	2021
	483,220
	0,000
	0,000
	483,220
	229,250
	0,000
	0,000
	3

	
	2022
	568,066
	0,000
	0,000
	568,066
	257,620
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	335,500
	0,000
	0,000
	335,500
	263,980
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	354,000
	0,000
	0,000
	354,000
	268,640
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	381,500
	0,000
	0,000
	381,500
	273,100
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	409,500
	0,000
	0,000
	409,500
	277,560
	0,000
	0,000
	0

	Раздел С "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА"

	10
	Модернизация действующего производства, г.Богородск   (строительство)
	г.Богородск   
	ООО "Окский машиностроительный завод"
	-
	25.99 Производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие группировки
	среднее
	2019-2026
	всего
	266,135
	0,000
	0,000
	266,135
	959,300
	0,000
	0,000
	106

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	55,000
	
	
	55,000
	60,000
	
	
	54

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	51,230
	
	
	51,230
	66,000
	
	
	41

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	71,089
	
	
	71,089
	105,000
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	40,916
	
	
	40,916
	125,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	10,000
	
	
	10,000
	137,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	11,500
	
	
	11,500
	146,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	12,600
	
	
	12,600
	155,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	13,800
	
	
	13,800
	165,000
	
	
	

	11
	Расширение производственной базы 
	г.Богородск   
	ООО "Сильва"
	-
	31.0 Производство мебели
	крупное
	2019-2026
	всего
	151,504
	0,000
	0,000
	151,504
	791,600
	0,000
	0,000
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,000
	
	
	2,000
	110,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	14,150
	
	
	14,150
	43,100
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	18,244
	
	
	18,244
	75,000
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	46,110
	
	
	46,110
	97,000
	
	
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	35,000
	
	
	35,000
	106,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	10,000
	
	
	10,000
	113,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	12,000
	
	
	12,000
	120,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	14,000
	
	
	14,000
	127,500
	
	
	5

	12
	Техническое перевооружение и модернизация действующего производства
	г.Богородск   
	ООО "Караван СК"
	-
	15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
	среднее
	2019-2026
	всего
	97,252
	0,000
	0,000
	97,252
	855,300
	0,000
	0,000
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	43,000
	
	
	43,000
	148,000
	
	
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	5,010
	
	
	5,010
	59,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	16,136
	
	
	16,136
	76,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	7,106
	
	
	7,106
	98,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	107,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	6,000
	
	
	6,000
	114,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	7,000
	
	
	7,000
	121,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	8,000
	
	
	8,000
	129,400
	
	
	

	13
	Техническое перевооружение и модернизация действующего производства обуви
	г.Богородск   
	ООО "Богородская обувная фабрика"
	-
	15.20 Производство обуви
	среднее
	2019-2026
	всего
	4,786
	0,000
	0,000
	4,786
	165,300
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,600
	
	
	0,600
	10,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	5,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	15,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,586
	
	
	0,586
	23,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,600
	
	
	0,600
	25,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,800
	
	
	0,800
	26,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,000
	
	
	1,000
	28,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1,200
	
	
	1,200
	30,100
	
	
	

	14
	Расширение и модернизация действующего производства, приобретение основных средств
	г.Богородск   
	ЗАО "Богородская кондитерская фабрика"
	-
	10.72 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения
	среднее
	2019-2021
	всего
	17,300
	0,000
	0,000
	17,300
	26,300
	0,000
	0,000
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,300
	
	
	1,300
	4,900
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	8,000
	
	
	8,000
	2,000
	
	
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	8,000
	
	
	8,000
	3,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	2,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	3,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	3,200
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	3,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	3,500
	
	
	

	15
	Модернизация действующего производства, приобретение основных средств
	г.Богородск   
	ООО производственно-коммерческая фирма "РусАгроГРУПП"
	-
	10.85 Производство готовых пищевых продуктов и блюд
	малое
	2019-2026
	всего
	378,771
	0,000
	0,000
	378,771
	3813,300
	0,000
	0,000
	60

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	52,500
	
	
	52,500
	308,500
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	9,430
	
	
	9,430
	334,200
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	87,883
	
	
	87,883
	388,000
	
	
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	47,958
	
	
	47,958
	483,600
	
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	115,000
	
	
	115,000
	529,000
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	20,000
	
	
	20,000
	563,000
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	22,000
	
	
	22,000
	585,000
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	24,000
	
	
	24,000
	622,000
	
	
	2

	16
	Модернизация действующего мебельного производства и приобретение оборудования
	Богородский округ, п.Централь-ный
	ООО "Техноком"
	-
	31.01 Производство мебели для офисов и предприятий торговли
	малое
	2019
	всего
	0,300
	0,000
	0,000
	0,300
	1,300
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,300
	
	
	0,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	1,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	17
	Модернизация действующего производства и приобретение оборудования 
	г.Богородск   
	ООО «Поритеп НН»
	-
	23.61 Производство изделий из бетона для использования в строительстве
	крупное
	2019-2026
	всего
	34,558
	0,000
	0,000
	34,558
	5558,300
	0,000
	0,000
	7

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,100
	
	
	2,100
	350,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,900
	
	
	1,900
	418,800
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,314
	
	
	2,314
	530,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	8,744
	
	
	8,744
	740,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	6,000
	
	
	6,000
	810,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	4,000
	
	
	4,000
	862,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	4,500
	
	
	4,500
	897,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	5,000
	
	
	5,000
	950,000
	
	
	

	18
	Модернизация действующего производства
	г.Богородск   
	ООО «НАЗ» 
	-
	29.20 Производство кузовов для автотранспортных средств; производство прицепов и полуприцепов
	среднее
	2021-2026
	всего
	11,000
	0,000
	0,000
	11,000
	1087,500
	0,000
	0,000
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	110,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	145,800
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	143,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	156,600
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2,000
	
	
	2,000
	166,800
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,000
	
	
	2,000
	177,300
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2,000
	
	
	2,000
	188,000
	
	
	1

	19
	Расширение действующего производства изделий для судового судостроения
	г.Богородск   
	ООО "НПО ГКЦБ Речфлота"
	-
	30.1 Строительство кораблей, судов и лодок
	малое
	2019-2026
	всего
	131,071
	0,000
	0,000
	131,071
	229,500
	0,000
	0,000
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,000
	
	
	2,000
	18,500
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	92,320
	
	
	92,320
	21,100
	
	
	13

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	7,540
	
	
	7,540
	26,800
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	9,211
	
	
	9,211
	28,000
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	30,700
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5,000
	
	
	5,000
	32,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,000
	
	
	5,000
	34,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	5,000
	
	
	5,000
	37,000
	
	
	

	20
	Модернизация действующего производства кожи и изделий из кожи
	г.Богородск   
	ОАО им.Юргенса
	-
	15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
	среднее
	2019-2026
	всего
	42,932
	0,000
	0,000
	42,932
	185,000
	0,000
	0,000
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	10,500
	
	
	10,500
	21,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,710
	
	
	1,710
	13,800
	
	
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	3,153
	
	
	3,153
	20,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	18,069
	
	
	18,069
	22,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,000
	
	
	2,000
	24,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2,200
	
	
	2,200
	26,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,500
	
	
	2,500
	27,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2,800
	
	
	2,800
	29,300
	
	
	

	21
	Модернизация действующего производства
	г.Богородск   
	ООО "Патриот"
	-
	15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
	среднее
	2019-2026
	всего
	193,107
	0,000
	0,000
	193,107
	970,700
	0,000
	0,000
	51

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	25,000
	
	
	25,000
	90,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	47,730
	
	
	47,730
	72,000
	
	
	24

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	12,833
	
	
	12,833
	106,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	55,544
	
	
	55,544
	123,200
	
	
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	10,000
	
	
	10,000
	132,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	12,000
	
	
	12,000
	140,500
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	14,000
	
	
	14,000
	149,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	16,000
	
	
	16,000
	158,000
	
	
	2

	22
	Организация производства кожи
	г.Богородск
	ООО "БКЗ"
	-
	15.11 Дубление и выделка кожи, выделка и крашение меха
	малое
	2019-2020
	всего
	5,960
	0,000
	0,000
	5,960
	50,100
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,000
	
	
	1,000
	
	
	
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	4,960
	
	
	4,960
	50,100
	
	
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	23
	Модернизация действующего  производства 
	г.Богородск
	ООО "Строймедсервис+"
	-
	25.11 Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей
	малое
	2019-2026
	всего
	19,188
	0,000
	0,000
	19,188
	229,000
	0,000
	0,000
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,500
	
	
	2,500
	25,000
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	9,270
	
	
	9,270
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	1,554
	
	
	1,554
	46,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,664
	
	
	0,664
	24,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,000
	
	
	1,000
	26,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,200
	
	
	1,200
	28,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,400
	
	
	1,400
	30,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	1,600
	
	
	1,600
	32,000
	
	
	

	24
	Модернизация действующего  производства 
	г.Богородск
	ООО "Альтаирэнергосервис"
	-
	33.14 Ремонт электрического оборудования
	малое
	2019
	всего
	6,000
	0,000
	0,000
	6,000
	27,000
	0,000
	0,000
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	6,000
	
	
	6,000
	3,000
	
	
	37

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	4,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	3,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	3,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	3,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	4,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	4,300
	
	
	

	25
	Строительство бетонного завода
	Богородский округ, пос.Буревестник, ул.Производственная
	ООО «Мир Строй»
	-
	71.1 Деятельность в области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических консультаций в этих областях
	малое
	2019
	всего
	23,000
	0,000
	0,000
	23,000
	103,500
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	23,000
	
	
	23,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	16,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	16,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	17,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	17,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	18,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	18,500
	
	
	

	26
	Производственно-складской корпус для фасовки товаров народного потребления
	Богородский округ, г. Богородск, ул. Заводская,3а
	ООО «Ивитек»
	-
	20.41 Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств
	малое
	2023-2025
	всего
	222,324
	0,000
	0,000
	222,324
	200,000
	0,000
	0,000
	50

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	53,000
	
	
	53,000
	0,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	66,000
	
	
	66,000
	0,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	103,324
	
	
	103,324
	0,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	200,000
	
	
	50

	27
	Модернизация действующего производства
	Богородский округ, г. Богородск, ул. Заводская, 1
	ООО «Богородский керамический завод"
	-
	23.32 - Производство кирпича, черепицы и прочих строительных изделий из обожженной глины
	малое
	2022-2026
	всего
	15,158
	0,000
	0,000
	15,158
	12,800
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	3,158
	
	
	3,158
	1,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	3,000
	
	
	3,000
	2,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	3,000
	
	
	3,000
	2,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3,000
	
	
	3,000
	3,100
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	3,000
	
	
	3,000
	3,300
	
	
	

	28
	Модернизация действующего производства
	Богородский округ, г. Богородск, 
	ООО «МК-НН"
	-
	 25.93 - Производство изделий из проволоки, цепей и пружин
	малое
	2023-2026
	всего
	50,000
	0,000
	0,000
	50,000
	28,500
	0,000
	0,000
	15

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	20,000
	
	
	20,000
	6,000
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	20,000
	
	
	20,000
	6,800
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,000
	
	
	5,000
	7,500
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	5,000
	
	
	5,000
	8,200
	
	
	

	Итого по разделу С "ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА"
	всего
	1670,346
	0,000
	0,000
	1670,346
	15294,300
	0,000
	0,000
	517

	
	2019
	226,800
	0,000
	0,000
	226,800
	1149,800
	0,000
	0,000
	153

	
	2020
	245,710
	0,000
	0,000
	245,710
	1215,500
	0,000
	0,000
	139

	
	2021
	228,746
	0,000
	0,000
	228,746
	1559,800
	0,000
	0,000
	52

	
	2022
	238,066
	0,000
	0,000
	238,066
	1931,400
	0,000
	0,000
	57

	
	2023
	270,600
	0,000
	0,000
	270,600
	2116,400
	0,000
	0,000
	22

	
	2024
	163,700
	0,000
	0,000
	163,700
	2253,700
	0,000
	0,000
	17

	
	2025
	195,324
	0,000
	0,000
	195,324
	2361,600
	0,000
	0,000
	17

	
	2026
	101,400
	0,000
	0,000
	101,400
	2706,100
	0,000
	0,000
	60

	Раздел Е "ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"

	29
	Реконструкция полигона ТБО
	Богородский округ, д.Лазарево
	ООО "ОРБ Нижний"
	-
	38.1 Сбор отходов
	малое
	2019-2026
	всего
	819,219
	0,000
	0,000
	819,219
	4824,100
	0,000
	0,000
	53

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	10,000
	
	
	10,000
	250,000
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	23,800
	
	
	23,800
	454,100
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	115,610
	
	
	115,610
	523,000
	
	
	21

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	175,809
	
	
	175,809
	657,000
	
	
	8

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	194,000
	
	
	194,000
	690,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	100,000
	
	
	100,000
	720,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	100,000
	
	
	100,000
	750,000
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	100,000
	
	
	100,000
	780,000
	
	
	2

	30
	Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г.Богородск, южная окраина города 
	г.Богородск
	Министерство экологии и природных ресурсов НО 
	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области"/ Областной бюджет
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2020
	всего
	16,150
	16,150
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,430
	2,430
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	13,720
	13,720
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	31
	Ликвидация несанкционированных свалок, г.Богородск
	г.Богородск
	Министерство экологии и природных ресурсов  НО/  Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области
	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области"/ Областной и местный бюджеты
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	0,800
	0,600
	0,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,800
	0,600
	0,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	32
	Создание (обустройство) контейнерных площадок 
	г.Богородск
	Министерство экологии и природных ресурсов  НО/ Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области
	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области"/ Областной и местный бюджеты  
	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2020
	всего
	9,640
	9,150
	0,490
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	9,000
	8,550
	0,450
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,640
	0,600
	0,040
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	33
	Приобретение контейнеров
	г.Богородск
	Министерство экологии и природных ресурсов  НО/ Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области
	ГП "Охрана окружающей среды Нижегородской области" / Областной и местный бюджеты  
	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	2,387
	2,267
	0,120
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	2,387
	2,267
	0,120
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	34
	Развитие централизованной системы водоотведения г.Богородска и Богородского муниципального района/ 1 этап "Реконструкция очистных сооружений г.Богородска"
	Богородский округ, г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО / Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области
	Национальный проект «Экология». Региональный проект «Оздоровление Волги»/ Областной и местный бюджеты  
	84.11 Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2023
	всего
	74,402
	62,021
	12,381
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	6,200
	5,900
	0,300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	10,300
	9,800
	0,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	25,696
	20,557
	5,139
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	23,023
	18,418
	4,605
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	9,183
	7,346
	1,837
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	35
	Строительство напорных канализационных коллекторов с КНС от населенных пунктов Богородского муниципального района/ 2 этап "Реконструкция очистных сооружений г.Богородска"
	Богородский округ, г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО / Администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области
	Национальный проект «Экология». Региональный проект «Оздоровление Волги»/ Областной и местный бюджеты  
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	24,768
	0,000
	24,768
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	23,268
	
	23,268
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	1,500
	
	1,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Е "ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ"
	всего
	947,366
	90,188
	37,959
	819,219
	4824,100
	0,000
	0,000
	53

	
	2019
	30,817
	19,747
	1,070
	10,000
	250,000
	0,000
	0,000
	10

	
	2020
	48,460
	24,120
	0,540
	23,800
	454,100
	0,000
	0,000
	6

	
	2021
	141,306
	20,557
	5,139
	115,610
	523,000
	0,000
	0,000
	21

	
	2022
	222,100
	18,418
	27,873
	175,809
	657,000
	0,000
	0,000
	8

	
	2023
	204,683
	7,346
	3,337
	194,000
	690,000
	0,000
	0,000
	2

	
	2024
	100,000
	0,000
	0,000
	100,000
	720,000
	0,000
	0,000
	2

	
	2025
	100,000
	0,000
	0,000
	100,000
	750,000
	0,000
	0,000
	2

	
	2026
	100,000
	0,000
	0,000
	100,000
	780,000
	0,000
	0,000
	2

	Раздел F "СТРОИТЕЛЬСТВО"

	36
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в Юго-Западном районе г.Богородска
	г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО / Администрация Богородского муниципального округа/
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	3,230
	2,400
	0,830
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	3,230
	2,400
	0,830
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	37
	Строительство сетей водоснабжения и водоотведения в с.Дуденево, д.Ушаково 
	 с.Дуденево, д.Ушаково 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/  Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие жилищного строительства и господдержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2022
	всего
	28,985
	22,548
	6,437
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	23,401
	18,118
	5,283
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	5,584
	4,430
	1,154
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	38
	Проектирование строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д.Инютино
	д.Инютино
	Администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023
	всего
	3,510
	0,000
	3,510
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,010
	
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	3,500
	
	3,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	39
	Строительства очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод д.Инютино
	д.Инютино
	Администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023- 2024
	всего
	61,010
	0,000
	61,010
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,010
	
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	0,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	11,000
	
	11,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	50,000
	
	50,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	40
	Очистные сооружения хозяйственно-бытовой канализации малоэтажной жилой застройки с.Каменки  (общая площадь 130,97 кв.м.) (строительство)
	 с.Каменки  
	ООО "Выбор Строй НН"
	
	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
	малое
	2021
	всего
	3,500
	0,000
	0,000
	3,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	3,500
	
	
	3,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	41
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления, д.Инютино (строительство)
	д.Инютино 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	7,160
	5,730
	1,430
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	7,160
	5,730
	1,430
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	42
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления Юго-Западный район г.Богородск (строительство)
	г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО / Администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2021
	всего
	16,748
	12,000
	4,748
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	10,300
	7,300
	3,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	6,200
	4,700
	1,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,248
	
	0,248
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	43
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Ушаково (строительство)
	д.Ушаково 
	Администрация Богородского муниципального района
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020-2022
	всего
	13,889
	9,644
	4,245
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,250
	
	1,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,523
	
	0,523
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	12,116
	9,644
	2,472
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	44
	Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам, д.Поляны  (строительство)
	д.Поляны  
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021
	всего
	0,436
	0,000
	0,436
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,436
	
	0,436
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	


	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	45
	Распределительные газопроводы высокого и низкого давления д.Карпово (строительство)
	д.Карпово 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	9,664
	7,218
	2,446
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	3,500
	2,800
	0,700
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	5,523
	4,418
	1,105
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,641
	
	0,641
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	46
	Распределительные газопроводы высокого давления 2 категории для газоснабжения деревень Алистеево, Чижково, Куликово (строительство)
	д.д. Алистеево, Чижково, Куликово
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	19,465
	15,276
	4,189
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	12,300
	9,840
	2,460
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	6,795
	5,436
	1,359
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,370
	
	0,370
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	47
	Распределительные газопроводы  низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам в с.Алистеево, д.Чижково, д.Куликово (строительство)
	д.д. Алистеево, Чижково, Куликово
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	42,089
	33,671
	8,418
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	25,000
	20,000
	5,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	17,089
	13,671
	3,418
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	48
	Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Кубаево (строительство)
	 д.Кубаево 
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2022
	всего
	6,080
	4,680
	1,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	5,850
	4,680
	1,170
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,230
	
	0,230
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	49
	Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Касаниха (строительство)
	 д.Касаниха 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/

администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	22,637
	18,109
	4,528
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,623
	2,098
	0,525
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	5,744
	4,595
	1,149
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	14,270
	11,416
	2,854
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	50
	Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Гремячки (строительство)
	 д.Гремячки 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа/ ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"/ администрация Богородского муниципального округа/ Областной и местный бюджеты
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021
	всего
	3,803
	3,042
	0,761
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	3,803
	3,042
	0,761
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	51
	Распределительные газопроводы высокого, низкого давления и газопроводы-вводы к жилым домам д.Лом (строительство)
	д.Лом 
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	18,475
	14,780
	3,695
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	17,225
	13,780
	3,445
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	52
	Распределительные газопроводы и газопроводы-вводы к жилым домам д.Килелей, п.Красный Кирпичник, СНТ  "Полиграфист" (строительство) 
	д.Килелей, п.Красный Кирпичник, СНТ  "Полиграфист"
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	46,279
	37,023
	9,256
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,250
	1,000
	0,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	45,029
	36,023
	9,006
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	53
	Распределительные газопроводы п. Комсомольский. Распределительные газопроводы ТСН "Лисьи Ямки-1". Газопроводы-вводы в п. Комсомольский и ТСН "Лисьи Ямки-1" Богородского района Нижегородской области


	п. Комсомольский, ТСН "Лисьи Ямки-1"
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Энергоэффективность

и развитие энергетики Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	31,959
	25,567
	6,392
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	17,973
	14,378
	3,595
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	13,986
	11,189
	2,797
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	54
	Строительство надземного пешеходного перехода в п.Окский
	п.Окский
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	П "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	0,210
	0,210
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,210
	0,210
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	55
	Подъезд к с.Алистеево от а/д Богородск-Ключищи (реконструкция)
	с.Алистеево
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО 
	 Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"/ Областной бюджет
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	20,700
	20,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	20,700
	20,700
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	56
	Автодорога Каменки-Пруды (реконструкция)
	 с.Каменки-Пруды
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	15,670
	15,670
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	15,670
	15,670
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	57
	Автодорога Алешково-Убежицы (реконструкция)
	с.Алешково-Убежицы
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	 Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" / Областной бюджет
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	23,740
	23,740
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	23,740
	23,740
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	58
	Автодорога Богородск-Швариха-Керамблок (реконструкция)
	г.Богородск-д.Швариха-Керамблок 
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" / Областной бюджет
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	47,880
	47,880
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	47,880
	47,880
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	59
	Автодорога Оранки-Шониха (реконструкция)
	с.Оранки-Шониха 
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	37,960
	37,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	37,960
	37,960
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	60
	Северный подход к г.Богородск от а/д Ряжск-Касимов-Муром-НН (реконструкция)
	Богородский округ
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	40,940
	40,940
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	40,940
	40,940
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	61
	Строительство автомобильной дороги Подъезд к д. Гари от а/д Каменки - Гремячки в Богородском районе Нижегородской области
	д.Гари
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2025
	всего
	1941,625
	1941,625
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,786
	2,786
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	1,548
	1,548
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	4,391
	4,391
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1930,9
	1930,9
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2,000
	2,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	62
	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород от Северного подхода к г. Богородск до с. Доскино в Богородском районе Нижегородской области
	г.Богородск до с.Доскино 
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020, 2022-2023
	всего
	64,568
	64,568
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	32,080
	32,080
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	31,888
	31,888
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,600
	0,600
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	63
	Реконструкция дороги Ряжск-Касимов-Муром-Н.Новгород от Северного подхода до с.Доскино (ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог")
	г.Богородск до с.Доскино 
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	 2025-2026
	всего
	4700,000
	4700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	2400,000
	2400,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2300,000
	2300,00
	
	
	
	
	
	

	64
	Разработка проектной документации на реконструкцию участка автомобильной дороги (22 ОП РЗ 22К-0125) Ряжск - Касимов - Муром - Н.Новгород от п. Окский до д. Сартаково в Богородском районе Нижегородской области
	 от п. Окский до д. Сартаково
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	 ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023
	всего
	30,000
	30,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	30,000
	30,000
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	65
	Реконструкция дороги Ряжск-Касимов-Муром-Нижний Новгород от п.Окский до д.Сартаково (ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог")
	 от п. Окский до д. Сартаково
	Министерство транспорта и автомобильных дорог НО
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	 2025-2026
	всего
	3700,000
	3700,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1700,000
	1700,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	2000,000
	2000,00
	
	
	
	
	
	

	66
	Строительство дорожной инфраструктуры, г.Богородск, д.Ушаково, с.Дуденево (участки для многодетных семей)
	г.Богородск, д.Ушаково, с.Дуденево 
	Министерство строительства НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Обеспечение инженерной и дорожной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для бесплатного предоставления многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в Нижегородской области"/ МП "Адресная инвестиционная программа" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2023
	всего
	218,179
	170,205
	47,974
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,200
	
	1,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,900
	
	0,900
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	28,883
	22,155
	6,728
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	131,547
	105,149
	26,398
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	55,649
	42,901
	12,748
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	67
	 Многоквартирный 3-х этажный 3-х квартирный  жилой дом г.Богородск, ул.Чкалова, д.37
	г.Богородск
	ООО "Новый квартал"
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	малое
	2019
	всего
	7,200
	0,000
	0,000
	7,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	7,200
	
	
	7,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	68
	Многоквартирный трехэтажный жилой дом с объектами инженерной инфраструктуры на земельном участке площадью 1477 кв.м.   (1031 кв.м.)
	г.Богородск
	Ерохина Ю.А
	-
	41.20 Строительство жилых и нежилых зданий
	ИП
	2019
	всего
	22,700
	0,000
	0,000
	22,700
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	22,700
	
	
	22,700
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	69
	Многоквартирный жилой дом, г.Богородск, ул.Бренцисса 1677 кв.м, ул.Ленина, д.2д
	г.Богородск
	ООО строительная компания БЗДСМ
	-
	41.2 строительство жилых и нежилых зданий
	малое
	2020, 2022
	всего
	325,440
	0,000
	0,000
	325,440
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	85,080
	
	
	85,080
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	240,360
	
	
	240,360
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	70
	Многоквартирный жилой дом, с.Каменки
	с.Каменки
	ООО "Мой дом Каменки"
	-
	41.2 строительство жилых и нежилых зданий
	малое
	2019
	всего
	72,200
	0,000
	0,000
	72,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	72,200
	
	
	72,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	71
	Блокированный жилой дом 175,6 кв.м., с.Каменки    РАЗРЕШЕНИЕ ОТ 14.10.19Г
	с.Каменки
	ООО "Выбор Строй НН"
	-
	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
	малое
	2021
	всего
	4,800
	0,000
	0,000
	4,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	4,800
	
	
	4,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	72
	Блокированный жилой дом 175,6 кв.м., с.Каменки    РАЗРЕШЕНИЕ ОТ 14.10.19Г
	с.Каменки
	ООО "Выбор Строй НН"
	-
	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика
	малое
	2021
	всего
	4,800
	0,000
	0,000
	4,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	4,800
	
	
	4,800
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	73
	Строительство жилья, д.Бурцево
	д.Бурцево
	ИП Авдоян Р.З.
	-
	41.20 строительство жилых и нежилых зданий
	ИП
	2020-2021
	всего
	1071,519
	0,000
	0,000
	1071,519
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	475,529
	
	
	475,529
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	595,990
	
	
	595,990
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	74
	Капитальный ремонт многоквартирных домов
	г.Богородск
	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов НО
	Фонд капитального ремонта многоквартирных домов НО
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2026
	всего
	481,900
	0,000
	0,000
	481,900
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	83,000
	
	
	83,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	38,000
	
	
	38,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	44,300
	
	
	44,30
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	76,600
	
	
	76,60
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	60,000
	
	
	60,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	60,000
	
	
	60,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	60,000
	
	
	60,00
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	60,000
	
	
	60,00
	
	
	
	

	75
	Строительство жилья
	Богородский округ, д.Бурцево, пос.Буревестник
	ИП  Шарков С.В.
	-
	41.20 строительство жилых и нежилых зданий
	ИП
	2022-2026
	всего
	425,620
	0,000
	0,000
	425,620
	0,000
	0,000
	92,500
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	85,620
	
	
	85,62
	
	
	17,50
	12

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	85,000
	
	
	85,00
	
	
	18,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	85,000
	
	
	85,00
	
	
	18,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	85,000
	
	
	85,00
	
	
	19,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	85,000
	
	
	85,00
	
	
	19,50
	

	76
	Строительство жилья
	Богородский округ, г.Богородск
	ООО СК "ВС"
	-
	41.20 строительство жилых и нежилых зданий
	малое
	2023- 2026
	всего
	460,000
	0,000
	0,000
	460,000
	0,000
	0,000
	92,000
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	100,000
	
	
	100,00
	
	
	20,00
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	110,000
	
	
	110,00
	
	
	22,00
	1

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	120,000
	
	
	120,00
	
	
	24,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	130,000
	
	
	130,00
	
	
	26,00
	

	77
	Проектно-изыскательские работы по объекту "Транспортная инфраструктура микрорайона юго-западнее деревни Бурцево Богородского района Нижегородской области"
	Богородский округ, г.Богородск
	Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области
	ГП "Развитие транспортной системы Нижегородской области"
	
	
	2023
	всего
	9,036
	8,946
	0,090
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	9,036
	8,946
	0,090
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу F "СТРОИТЕЛЬСТВО"
	всего
	14065,606
	11014,132
	171,795
	2879,679
	0,000
	0,000
	184,500
	15

	
	2019
	353,150
	161,590
	6,460
	185,100
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	679,999
	77,720
	3,670
	598,609
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	737,743
	65,519
	18,834
	653,390
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	649,028
	203,486
	42,962
	402,580
	0,000
	0,000
	17,500
	12

	
	2023
	467,786
	172,917
	49,869
	245,000
	0,000
	0,000
	38,000
	2

	
	2024
	2235,900
	1930,900
	50,000
	255,000
	0,000
	0,000
	40,500
	1

	
	2025
	4367,000
	4102,000
	0,000
	265,000
	0,000
	0,000
	43,000
	0

	
	2026
	4575,000
	4300,000
	0,000
	275,000
	0,000
	0,000
	45,500
	0

	Раздел G "ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ"

	78
	Строительство магазина
	Богородский округ, с.Дуденево
	ИП Яшина Г.Е.
	-
	47.25.12 Торговля розничная пивом в специализированных магазинах
	ИП
	2019-2021
	всего
	1,530
	0,000
	0,000
	1,530
	3,150
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,700
	
	
	0,700
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,030
	
	
	0,030
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,800
	
	
	0,800
	0,400
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	0,450
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	0,550
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	0,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	0,650
	
	
	

	79
	Строительство магазина
	Богородский округ, с.Оранки
	ООО «Росинка»
	-
	47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
	малое
	2019
	всего
	1,500
	0,000
	0,000
	1,500
	8,500
	0,000
	0,000
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,500
	
	
	1,500
	7,000
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	1,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	80
	Строительство магазина  
	г.Богородск
	ИП Драгунова Н.Г.
	-
	47.61 Торговля розничная книгами в специализированных магазинах
	ИП
	2019-2020
	всего
	2,950
	0,000
	0,000
	2,950
	8,500
	0,000
	0,000
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,200
	
	
	1,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,750
	
	
	1,750
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	0,000
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	1,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	0,000
	1,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	0,000
	1,700
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	0,000
	1,800
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	0,000
	1,900
	
	
	

	81
	Строительство торгового центра  
	Богородский округ, д.Хватково
	ИП Шаркова Е.В.
	-
	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
	ИП
	2019-2021
	всего
	43,799
	0,000
	0,000
	43,799
	33,332
	0,000
	114,700
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	14,500
	
	
	14,500
	0,900
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	27,103
	
	
	27,103
	1,500
	
	
	19

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,196
	
	
	2,196
	6,432
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	24,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	26,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	28,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	29,50
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	31,20
	

	82
	Строительство торгово-логистического комплекса / с.Доскино, «Окская ярмарка»
	Богородский округ, с.Доскино
	ИП Гостюхин А.В.
	-
	68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
	ИП
	2019-2026
	всего
	426,319
	0,000
	0,000
	426,319
	126,000
	0,000
	305,000
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	21,500
	
	
	21,500
	
	
	
	5

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	41,267
	
	
	41,267
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	329,197
	
	
	329,197
	55,000
	
	
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	14,355
	
	
	14,355
	71,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	73,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	75,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	77,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	80,00
	

	83
	Реконструкция торгового объекта
	г.Богородск, 2-й мик-н, 1а
	ИП Команин Р.А.
	-
	47.21 Торговля розничная фруктами и овощами в специализированных магазинах
	ИП
	2019-2020
	всего
	1,800
	0,000
	0,000
	1,800
	3,150
	0,000
	0,000
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,500
	
	
	1,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,300
	
	
	0,300
	0,200
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	0,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	0,440
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	0,470
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	0,500
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	0,540
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	0,600
	
	
	

	84
	Строительство торгового объекта
	г.Богородск, ул.Ленина, 167
	ИП Дмитриогло П.С.
	-
	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
	ИП
	2019, 2020-2022
	всего
	27,100
	0,000
	0,000
	27,100
	35,000
	0,000
	0,000
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	20,000
	
	
	20,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	7,000
	
	
	7,000
	5,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,100
	
	
	0,100
	5,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	5,500
	
	
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	5,900
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	6,400
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	6,900
	
	
	

	85
	Реконструкция торгового объекта
	г.Богородск, ул.Ленина, 216
	ООО "Регион Сервис", Аранович О.А.
	-
	 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом  
	малое
	2019-2020
	всего
	28,390
	0,000
	0,000
	28,390
	23,400
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	17,000
	
	
	17,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	11,390
	
	
	11,390
	0,000
	
	
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	0,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	4,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	4,300
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	4,600
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	5,000
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	5,500
	
	
	

	86
	Оказание услуг населению по строительству и ремонту зданий
	г.Богородск
	Кара Ф.А.
	-
	68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом
	ИП
	2019
	всего
	25,000
	0,000
	0,000
	25,000
	0,000
	0,000
	0,000
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	25,000
	
	
	25,000
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	87
	Строительство магазина
	г.Богородск
	Хрусталев М.Ю.
	-
	47.1 Торговля розничная в неспециализированных магазинах
	ИП
	2019
	всего
	17,000
	0,000
	0,000
	17,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	17,000
	
	
	17,000
	
	
	
	2

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу G "ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И МОТОЦИКЛОВ"
	всего
	575,388
	0,000
	0,000
	575,388
	241,032
	0,000
	419,700
	62

	
	2019
	119,900
	0,000
	0,000
	119,900
	7,900
	0,000
	0,000
	19

	
	2020
	81,840
	0,000
	0,000
	81,840
	3,200
	0,000
	0,000
	29

	
	2021
	339,193
	0,000
	0,000
	339,193
	67,532
	0,000
	0,000
	11

	
	2022
	14,455
	0,000
	0,000
	14,455
	106,890
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000
	12,370
	0,000
	99,000
	3

	
	2024
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000
	13,250
	0,000
	103,000
	0

	
	2025
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000
	14,340
	0,000
	106,500
	0

	
	2026
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000
	15,550
	0,000
	111,200
	0

	Раздел H "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ"

	88
	Обновление автотранспортного парка, г.Богородск
	г.Богородск
	МУП "Богородское ПАП"
	-
	49.3 Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта
	крупное
	2019
	всего
	3,000
	0,000
	0,000
	3,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	3,000
	
	
	3,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	89
	Обновление автотранспортного парка, г.Богородск
	г.Богородск
	ООО "Богородскавто"
	-
	49.4 Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам
	малое
	2019-2026
	всего
	36,020
	0,000
	0,000
	36,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	9,000
	
	
	9,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	4,020
	
	
	4,020
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	0,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	5,000
	
	
	5,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	5,500
	
	
	5,500
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	6,000
	
	
	6,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	6,500
	
	
	6,500
	
	
	
	

	Итого по разделу H "ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ"
	всего
	39,020
	0,000
	0,000
	39,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2019
	12,000
	0,000
	0,000
	12,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	4,020
	0,000
	0,000
	4,020
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	5,000
	0,000
	0,000
	5,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	5,500
	0,000
	0,000
	5,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	6,000
	0,000
	0,000
	6,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	6,500
	0,000
	0,000
	6,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел N "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ"

	90
	Благоустройство территории, г.Богородск, ул.Котельникова
	г.Богородск, ул.Котельникова
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	1,810
	0,480
	1,330
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,810
	0,480
	1,330
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	91
	Благоустройство территории, д.Березовка
	Богородский округ, д.Березовка
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО" / Администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	1,310
	0,350
	0,960
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,310
	0,350
	0,960
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	92
	Благоустройство территории, г.Богородск, Кабацкое озеро
	г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2020
	всего
	29,680
	0,000
	29,680
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	3,400
	
	3,400
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	26,280
	
	26,280
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	93
	Благоустройство территории, с.Каменки
	Богородский округ, с.Каменки
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа  
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	1,900
	0,400
	1,500
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,900
	0,400
	1,500
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	94
	Благоустройство городского парка культуры и отдыха, 2-я очередь, г.Богородск
	г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа  
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	1,920
	0,510
	1,410
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,920
	0,510
	1,410
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	95
	Благоустройство территории "Крутая гора", г.Богородск
	г.Богородск
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	15,000
	0,000
	15,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	15,000
	
	15,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	96
	Благоустройство общественных территорий
	Богородский округ,  с.Алешково, с.Арапово, п.Буревестник, с.Лакша, д.Швариха
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2024 годы" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2025
	всего
	12,192
	2,898
	9,294
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	3,762
	0,668
	3,094
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,530
	0,670
	1,860
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	2,810
	0,740
	2,070
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3,090
	0,820
	2,270
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	97
	Благоустройство территорий, д.Швариха, д.Березовка, с.Лакша
	Богородский округ, д.Швариха, д.Березовка, с.Лакша
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа 
	 Проект по поддержке местных инициатив
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2021
	всего
	40,167
	20,895
	16,850
	2,422
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	20,000
	10,000
	9,000
	1,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	3,700
	0,970
	2,330
	0,400
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	16,467
	9,925
	5,520
	1,022
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	98
	Благоустройство территорий (ремонт автомобильных автодорог)
	Богородский округ
	Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства НО/ Администрация Богородского муниципального округа/ 
	Проект инициативного бюджетирования "Вам решать"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2026
	всего
	73,240
	49,694
	21,999
	1,547
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	13,330
	9,094
	3,999
	0,237
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	13,900
	9,400
	4,200
	0,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	14,520
	9,800
	4,400
	0,320
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	15,140
	10,200
	4,600
	0,340
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	16,350
	11,200
	4,800
	0,350
	
	
	
	

	99
	Благоустройство сельских территорий
	сельские населенные пункты (с.Афанасьево, с.Лукино, с.Шапкино, д.Высоково, д.Солонское)
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	 "Комплексное развитие сельских территорий" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2026
	всего
	17,524
	8,808
	7,331
	1,385
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	5,297
	3,708
	1,389
	0,200
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,927
	1,20
	1,442
	0,285
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	3,100
	1,30
	1,500
	0,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	3,100
	1,30
	1,500
	0,300
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	3,100
	1,30
	1,500
	0,300
	
	
	
	

	Итого по разделу N "ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ АДМИНИСТРАТИВНАЯ И СОПУТСТВУЮЩИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ"
	всего
	194,743
	84,035
	105,354
	5,354
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2019
	26,520
	10,830
	14,690
	1,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	48,800
	1,880
	46,520
	0,400
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	16,467
	9,925
	5,520
	1,022
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	22,389
	13,47
	8,482
	0,437
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	19,357
	11,27
	7,502
	0,585
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	20,430
	11,84
	7,970
	0,620
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	21,330
	12,32
	8,370
	0,640
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	19,450
	12,50
	6,300
	0,650
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел О "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"

	100
	Расходы по обеспечению детей -сирот и детей оставшихся без попечения родителей жилыми помещениями
	г.Богородск
	Министерство социальной политики Нижегородской области 
	ГП "Развитие жилищного строительства и господдержка граждан по обеспечению жильем на территории Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2026
	всего
	243,701
	243,701
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	7,085
	7,085
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	51,246
	51,246
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	52,040
	52,04
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	49,800
	49,80
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	41,530
	41,53
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	42,000
	42,00
	
	
	
	
	
	

	101
	Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	г.Богородск
	Министерство строительства Нижегородской области 
	Государственная региональная адресная программа "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Нижегородской области на 2019 - 2023 годы" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022
	всего
	48,054
	5,077
	0,392
	42,585
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	48,054
	5,077
	0,392
	42,585
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	102
	Строительство двух 8-квартирных домов в с.Алешково
	с.Алешково
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО / администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020-2021
	всего
	23,602
	13,238
	10,364
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	10,400
	10,200
	0,200
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	13,202
	3,038
	10,164
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	103
	Строительство жилых помещений, предоставляемых гражданам, проживающим на сельских территориях, по договору найма
	с,Алешково, д.Ушаково, пос.Буревестник
	Министерство сельского хозяйства и продовольственных ресурсов НО/ администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Развитие агропромышленного комплекса Нижегородской области"/ подпрограмма "Комплексное развитие сельских территорий"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2022-2023
	всего
	34,924
	13,087
	0,843
	20,994
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	23,470
	5,837
	0,633
	17,000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	11,454
	7,250
	0,210
	3,994
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу О "ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ; СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ"
	всего
	350,281
	275,103
	11,599
	63,579
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2019
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	10,400
	10,200
	0,200
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	20,287
	10,123
	10,164
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	122,770
	62,160
	1,025
	59,585
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	63,494
	59,290
	0,210
	3,994
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	49,800
	49,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	41,530
	41,530
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	42,000
	42,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел Р "ОБРАЗОВАНИЕ"

	104
	Строительство МБДОУ «Буревестниковский детский сад» Богородский район, п.Буревестник, ул.Центральная, д.9,  помещение 2-ул.Полевая, 2
	Богородский округ, п.Буревест-ник
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области / администрация Богородского муниципального округа 
	ГП "Развитие образования Нижегородской области" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	72,200
	71,00
	1,20
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	72,200
	71,00
	1,20
	
	
	
	
	32

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	105
	Строительство «Детский сад на 140 мест  в с.Каменки Богородского района»
	Богородский округ, с.Каменки
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области / администрация Богородского муниципального округа
	НП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"  
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2023
	всего
	133,845
	130,184
	3,661
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,300
	
	1,300
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	33,980
	32,730
	1,250
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	63,321
	62,562
	0,759
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	33,001
	32,671
	0,330
	
	
	
	
	35

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,243
	2,221
	0,022
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	106
	Строительство «Детский сад на 140 мест в д.Бурцево Богородского района»
	Богородский округ, д.Бурцево
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области /  администрация Богородского муниципального округа 
	 НП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2022
	всего
	182,706
	179,529
	3,177
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	38,408
	37,043
	1,365
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	144,298
	142,486
	1,812
	
	
	
	
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	107
	Проектирование строительства детского сада в д.Березовка
	Богородский округ, д.Березовка
	Администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	3,274
	0,000
	3,274
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,010
	
	0,010
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,535
	
	0,535
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,729
	
	2,729
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	108
	Проектирование строительства учебного корпуса на 200 мест  МБОУ "Школа №7"  
	г.Богородск
	Администрация Богородского муниципального округа
	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа / 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	3,449
	0,000
	3,449
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	2,124
	
	2,124
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,950
	
	0,950
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,375
	
	0,375
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	109
	Строительство детского сада на 100 мест в д.Березовка 
	Богородский округ, д.Березовка
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области /  администрация Богородского муниципального округа 
	 НП "Содействие занятости женщин- создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2024-2025
	всего
	33,728
	26,928
	6,800
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	20

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	16,864
	13,464
	3,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	16,864
	13,464
	3,40
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	20

	110
	Строительство пристроя к МБОУ "Школа №7"на 200 мест 
	Богородский округ, г..Богородск
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области /  администрация Богородского муниципального округа 
	НП "Образование"/ РП "Современная школа"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2024-2025
	всего
	30,456
	24,376
	6,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	25

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	15,228
	12,188
	3,04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	15,228
	12,188
	3,04
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	25

	111
	Создание "точки роста" в Богородском районе 
	г.Богородск
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
	НП "Образование"/ РП "Современная школа"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2024
	всего
	24,940
	24,94
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	9,500
	9,50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,900
	1,90
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	4,465
	4,465
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	4,575
	4,575
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	4,500
	4,50
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	112
	Строительство средней общеобразовательной школы на 550мест с индивидуальной блочной котельной по адресу: г.Богородск, ул.Бульвар Победы, д.10
	г.Богородск
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области / Администрация Богородского муниципального округа
	НП "Образование"/РП "Современная школа"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	112,841
	73,761
	39,080
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	61

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	108,590
	69,510
	39,080
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	61

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	4,251
	4,251
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	113
	Капитальный ремонт образовательных учреждений
	Богородский округ 
	Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области / Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Капитальный ремонт образовательных учреждений Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023-2025
	всего
	40,161
	38,153
	2,008
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	11,327
	10,761
	0,566
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	14,417
	13,696
	0,721
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	14,417
	13,696
	0,721
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Р "ОБРАЗОВАНИЕ"
	всего
	637,600
	568,871
	68,729
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	183

	
	2019
	191,59
	150,010
	41,58
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	32

	
	2020
	35,88
	34,630
	1,25
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61

	
	2021
	103,86
	99,605
	4,258
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	2022
	187,50
	183,873
	3,627
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45

	
	2023
	21,25
	17,557
	3,692
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	2024
	51,01
	43,848
	7,161
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	2025
	46,51
	39,348
	7,161
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	2026
	0,00
	0,000
	0,000
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	45

	Раздел Q "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"                                                                         

	115
	ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", Нижегородская область,г.Богородск, ул.М.Горького, д.2А 
	 г.Богородск
	Министерство здравоохранения НО 
	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	1,00
	1,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	116
	Ремонт жилого помещения ФАП с.Инютино для проживания фельдшера / ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", Нижегородская область, г.Богородск, ул.М.Горького, д.2А 
	 г.Богородск
	Министерство здравоохранения НО 
	 Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	0,20
	0,20
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,20
	0,20
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	117
	Организация дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации / ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", Нижегородская область, г.Богородск, ул.М.Горького, д.2А
	 г.Богородск
	Министерство здравоохранения НО
	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» / Областной бюджет
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	1,40
	1,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,40
	1,40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	118
	Капитальный ремонт входной группы, инженерной сети, холлов, регистратуры / ГБУЗ НО "Богородская ЦРБ", Поликлиника №1
	 г.Богородск, ул.Данилова, д.22
	Министерство здравоохранения НО
	Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	7,60
	7,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	7,60
	7,60
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	119
	Строительство ФАП д.Ушаково
	Богородский округ, д.Ушаково
	Министерство здравоохранения НО
	Адресная инвестиционная программа/ подпрограмма "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	11,26
	11,26
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	11,26
	11,26
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	120
	Строительство ФАП в п. Комсомольский Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница")


	Богородский округ, п.Комсомольский
	Министерство здравоохранения НО
	Адресная инвестиционная программа/ подпрограмма "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	12,145
	12,145
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,969
	0,969
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	6,197
	6,197
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	4,979
	4,979
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	121
	Строительство ФАП  в д.Шумилово ФАП Богородского муниципального округа (ГБУЗ НО "Богородская центральная районная больница")


	Богородский округ, д.Шумилово
	Министерство здравоохранения НО
	Адресная инвестиционная программа/ подпрограмма "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" 
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2021-2023
	всего
	13,723
	13,723
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,952
	0,952
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	6,708
	6,708
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	6,063
	6,063
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	122
	Капитальный ремонт  учреждений здравоохранения
	Богородский округ, 
	Министерство здравоохранения НО
	ГП "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023-2025
	всего
	11,376
	11,376
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	2,821
	2,821
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	1,958
	1,958
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	6,597
	6,597
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	123
	Приобретение медицинского оборудования и транспорта для   учреждений здравоохранения
	Богородский округ 
	Министерство здравоохранения НО
	ГП "Модернизация первичного звена здравоохранения Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023-2025
	всего
	2,434
	2,434
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,224
	0,224
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,894
	0,894
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	1,316
	1,316
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,00
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу Q "ЗДРАВООХРАНЕНИЕ"
	всего
	61,138
	61,138
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2019
	21,460
	21,46
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	1,921
	1,921
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	12,905
	12,905
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	14,087
	14,087
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	2,852
	2,852
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	7,913
	7,913
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2026
	0,000
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Раздел R "КУЛЬТУРА"

	124
	Строительство Дома культуры на 182 места в д.Березовка Богородского района 
	Богородский округ, д.Березовка
	Министерство культуры НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019-2021, 2024
	всего
	21,520
	15,342
	6,178
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	1,000
	
	1,000
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,800
	
	0,800
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,542
	
	0,542
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	19,178
	15,342
	3,836
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	6

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	125
	Разработка ПСД на капитальный ремонт городской библиотеки филиала №1 МБУК
	г.Богородск
	Министерство культуры НО / Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2019
	всего
	0,175
	0,14
	0,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,175
	0,14
	0,035
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	126
	Капитальный ремонт городской библиотеки филиала №1 
	г.Богородск
	Министерство культуры НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	1,500
	1,20
	0,30
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	1,500
	1,20
	0,30
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	127
	Капитальный ремонт Алешковского Дома фольклора
	Богородский округ, с.Алешково 
	Министерство культуры НО / Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2020
	всего
	0,500
	0,40
	0,10
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,500
	0,40
	0,10
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	128
	Строительство Инютинского ДК
	Богородский округ, д.Инютино
	Министерство культуры НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2026
	всего
	21,750
	17,40
	4,35
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	21,750
	17,40
	4,35
	
	
	
	
	

	129
	Переоснащение муниципальной библиотеки по модельному стандарту по адресу:  г. Богородск, ул.Ленина, 202
	Богородский округ, г.Богородск
	Министерство культуры НО/ Администрация Богородского муниципального округа
	ГП "Развитие культуры и туризма Нижегородской области"
	84.11-Деятельность органов государственного управления и местного самоуправления по вопросам общего характера
	
	2023
	всего
	10,000
	10,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	
	
	
	
	
	
	
	2019
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2020
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2021
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2022
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2023
	10,000
	10,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2024
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2025
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	2026
	0,000
	
	
	
	
	
	
	

	Итого по разделу R "КУЛЬТУРА"
	всего
	55,445
	44,482
	10,963
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6

	
	2019
	1,175
	0,14
	1,035
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2020
	2,800
	1,60
	1,20
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2021
	0,542
	0,00
	0,542
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2022
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2023
	10,000
	10,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2024
	19,178
	15,342
	3,836
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2025
	0,000
	0,00
	0,00
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	6

	
	2026
	21,750
	17,40
	4,35
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	Итого по проектам инвестиционного плана
	всего
	21918,389
	12137,949
	406,399
	9374,041
	22239,782
	0,000
	604,20
	866

	
	2019
	1324,912
	363,777
	64,835
	896,300
	1534,30
	0,000
	0,00
	214

	
	2020
	1602,059
	150,150
	53,380
	1398,529
	1856,40
	0,000
	0,00
	262

	
	2021
	2077,308
	207,650
	44,457
	1825,201
	2379,582
	0,000
	0,00
	87

	
	2022
	2037,279
	494,312
	83,969
	1458,998
	2952,91
	0,000
	17,50
	122

	
	2023
	1416,756
	292,467
	64,610
	1059,679
	3082,75
	0,000
	137,00
	29

	
	2024
	3007,369
	2054,582
	68,967
	883,820
	3255,59
	0,000
	143,50
	20

	
	2025
	5172,106
	4203,111
	15,531
	953,464
	3399,04
	0,000
	149,50
	25

	
	2026
	5280,600
	4371,900
	10,650
	898,050
	3779,21
	0,000
	156,70
	107

	Текущая инвестиционная деятельность
	всего
	5988,267
	174,897
	188,84
	5624,53
	0,000
	0,000
	0,000
	0

	
	2019
	359,200
	27,800
	2,00
	329,400
	
	
	
	

	
	2020
	276,380
	39,750
	4,40
	232,230
	
	
	
	

	
	2021
	650,376
	0,00
	45,028
	605,348
	
	
	
	

	
	2022
	174,393
	8,545
	28,296
	137,552
	
	
	
	

	
	2023
	685,218
	23,802
	11,416
	650,00
	
	
	
	

	
	2024
	1201,700
	24,00
	7,70
	1170,00
	
	
	
	

	
	2025
	1285,000
	25,00
	40,00
	1220,00
	
	
	
	

	
	2026
	1356,000
	26,00
	50,00
	1280,00
	
	
	
	

	Всего по инвестиционному плану 

(проекты инвестиционного плана + текущая инвестиционная деятельность)
	всего
	27906,656
	12312,846
	595,239
	14998,571
	22239,782
	0,000
	604,200
	866

	
	2019
	1684,112
	391,577
	66,835
	1225,700
	1534,300
	0,000
	0,000
	214

	
	2020
	1878,439
	189,900
	57,780
	1630,759
	1856,400
	0,000
	0,000
	262

	
	2021
	2727,684
	207,650
	89,485
	2430,549
	2379,582
	0,000
	0,000
	87

	
	2022
	2211,672
	502,857
	112,265
	1596,550
	2952,910
	0,000
	17,500
	122

	
	2023
	2101,974
	316,269
	76,026
	1709,679
	3082,750
	0,000
	137,000
	29

	
	2024
	4209,069
	2078,582
	76,667
	2053,820
	3255,590
	0,000
	143,500
	20

	
	2025
	6457,106
	4228,111
	55,531
	2173,464
	3399,040
	0,000
	149,500
	25

	
	2026
	6636,600
	4397,900
	60,650
	2178,050
	3779,210
	0,000
	156,700
	107


____________________________

PAGE  

[image: image1.png]_1234567890.doc
[image: image1.png]






