Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.08.2021                                                                                         № 2547

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

на 2022-2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федерации», постановлением администрации Богородского муниципального района от 07.10.2020 № 1756 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа на 2022-2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Разместить (опубликовать) настоящее постановление на официальном сайте администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://bg-adm.ru).

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации-начальника промышленно-экономического управления и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Шолина В.Ю.

Глава местного самоуправления                                                          А.А.Сочнев

С.М.Андреев

2-15-97

Приложение

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 16.08.2021 № 2547

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

на 2022-2026 годы»

(далее - Программа)

1. Паспорт муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа на 2022-2026 годы»

| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-коорди-натор Программы | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Программы | Управление развития территории округа администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Управление образования и молодежной политики администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Управление по физической культуре и спорту администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Муниципальные унитарные предприятия Богородского муниципального округа. Организации коммунального комплекса Богородского муниципального округа (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограммы Программы | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа»; Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа»; Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ»; Подпрограмма 4 «Организация управления бесхозяйными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов»; Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов»; Программа 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа»; Подпрограмм 7 «Информационное обеспечение мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно -энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | 1. Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа. 2. Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа. 3. Повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования - Богородский муниципальный округ. 4. Организация управления бесхозяйными объектами. 5. Повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов. 6. Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа. 7. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета округа(в разбивке по подпрограммам) | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 3 | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 610,0 |
|  | 4 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 73,0 |
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Программы | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

2. Текущее состояние сферы реализации программы.

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается государством как одно из главных направлений и должно стать неотъемлемым элементом осуществления хозяйственной деятельности на местном уровне управления.

Учреждения бюджетной сферы являются довольно крупными потребителями энергетических ресурсов. В социальной сфере Богородского муниципального округа действует 61 муниципальное учреждение образования, культуры, физкультуры и спорта. Расходы бюджета на их содержание составляют значительную часть всех бюджетных расходов. Тем самым бюджетная сфера является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению в связи с низкой энергетической эффективностью объектов и используемого в них оборудования. Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой оказывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики округа.

Более 60% энергосберегающего потенциала находится в повышении эффективности теплоснабжения в бюджетной сфере. Наряду с повышением энергетической эффективности потребления топливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфортность и безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергоснабжения и водоснабжения.

В настоящее время основной проблемой при реализации мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности является невысокий уровень финансирования бюджетной сферы, а также отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муниципальными учреждениями.

Многоквартирные дома Богородского муниципального округа также обладают существенным потенциалом для снижения потребления энергоресурсов (тепловой энергии на цели отопления. Использование этого потенциала даст возможность собственникам помещений в многоквартирном доме меньше платить за коммунальные услуги, перераспределить расходы и направлять больше средств на содержание и ремонт дома, повышение уровня комфортности проживания.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения объектов муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования  еще не достиг 100% уровня.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ресурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества с применением повышающих коэффициентов. Это создает стимулы для сокращения неэффективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня комфортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание жилья.

3. Цели и Задачи Программы

Основная цель муниципальной программы - Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Задачи:

1. повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа;

2. повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа;

3. повышение энергетической эффективности в муниципальных организациях Богородского муниципального округа;

4. организация управления бесхозяйными объектами;

5. повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов;

6. повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа;

7. информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Программы. Исходя из необходимости решения поставленных задач сформированы соответствующие подпрограммы настоящей программ.

В рамках каждой подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Программы

Состав индикаторов Программы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Программы.

Достижение целей Программы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями

В реализации Программы не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

8.Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов

В реализации Программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

9. Обоснование объема финансовых ресурсов Программы

Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета муниципального округа составляет 683 тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 683,0 тыс. рублей, с учетом прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) 508233 тыс. рублей

Средства на реализацию Программы утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальной сферы. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Программы представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

10. Анализ рисков реализации муниципальной Программы

К рискам реализации муниципальной программы следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной программы также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

11.Оценка планируемой эффективности Программы.

Эффективность реализации Программы определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов программы.

12. Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа»

(далее-Подпрограмма1)

12.1. Паспорт Подпрограммы 1

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 1 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 1 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 1 | Организации коммунального комплекса Богородского муниципального округа (по согласованию) |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 1 | Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 1 | 1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилищном фонда. 2. Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет бюджета округа | Подпрограмма 1 | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 1 | Приложение 2 к настоящей Программе |  |  |  |  |  |  |

12.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 1.

Многоквартирные дома Богородского муниципального округа обладают существенным потенциалом для снижения потребления энергоресурсов. Использование этого потенциала даст возможность собственникам помещений в многоквартирном доме меньше платить за коммунальные услуги, перераспределить расходы и направлять больше средств на содержание и ремонт дома, повышение уровня комфортности проживания.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ресурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества с применением повышающих коэффициентов. Это создает стимулы для сокращения неэффективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня комфортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание жилья.

Приказом от 19 сентября 2016 года N 653/пр Минстрой РФ утвердил методические рекомендации по реализации проектов, направленных на улучшение качества и энергетической эффективности многоквартирных домов при капитальном ремонте общего имущества.

12.3. Цели и Задачи Подпрограммы 1.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 1 - Повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа.

Задачи:

1. Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов жилищном фонда.

2. Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

12.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1.

Подпрограмма 1 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

12.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1.

Основные мероприятия Подпрограмма 1 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 1.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

12.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 1.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

12.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

12.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

12.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1.

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет средств бюджета муниципального округа составляет0,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 0,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) 0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 1 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальной сферы. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 1 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

12.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 1.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 1 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 1 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

12.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 1.

Эффективность реализации Подпрограммы 1 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 1.

13. Подпрограмма 2 ««Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа» (далее- Подпрограмма 2)

13.1. Паспорт Подпрограммы 2

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 2 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы2 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 2 | Управление развития территории округа администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 2 | Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 2 | 1. Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет бюджета округа | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 2 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

13.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 2.

Стратегической целью государственной политики в сфере повышения энергетической эффективности является рациональное использование энергетических ресурсов на основе обеспечения заинтересованности их потребителей в энергосбережении, повышении собственной энергетической эффективности и инвестировании в эту сферу. Существенное повышение уровня энергетической эффективности может быть обеспечено только при комплексном подходе к вопросу энергосбережения. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности рассматривается государством как одно из главных направлений и должно стать неотъемлемым элементом осуществления хозяйственной деятельности на местном уровне управления. Вопрос экономии освещения важен не только с точки зрения затрат на электроснабжение. В первую очередь это позволяет решить проблему недостаточной освещенности, которая особенно часто отмечается в отдаленных населенных пунктах. В них основная проблема недостатка искусственного света на улице связана именно с финансовым вопросом.  Эта проблема решаема за счет ламп нового поколения.

13.3. Цели и Задачи Подпрограммы 2.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 2 - Повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа.

Задачи:

Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения.

13.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2.

Подпрограмма 1 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

13.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2.

Основные мероприятия Подпрограмма 2 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 2.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

13.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 2.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

13.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 2 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

13.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Подпрограммы 2 не участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

13.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2.

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального округа составляет0,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 0,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) 0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 2 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 2 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

13.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 2.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 2 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 2 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

13.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 2.

Эффективность реализации Подпрограммы 2 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 2.

14. Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ» (далее - Подпрограмма 3)

14.1. Паспорт подпрограммы 3

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 3 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 3 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 3 | Управление образования и молодежной политики администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Управление по физической культуре и спорту администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 3 | Повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования - Богородский муниципальный округ. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 3 | 1.Разработка программ энергосбережения муниципальными учреждениями. 2. Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 3 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет бюджета округа | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 3 | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 610,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 3 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

14.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 3

Учреждения бюджетной сферы являются довольно крупными потребителями энергетических ресурсов. В социальной сфере Богородского муниципального округа действует 61 муниципальное учреждение образования, культуры, физкультуры и спорта. Расходы бюджета на их содержание составляют значительную часть всех бюджетных расходов. Тем самым бюджетная сфера является высокопотенциальным объектом для проведения мероприятий по энергосбережению в связи с низкой энергетической эффективностью объектов и используемого в них оборудования. Повышение энергетической эффективности использования и снижение потребления топливно-энергетических ресурсов бюджетной сферой оказывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики округа. В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2019 ФЗ-261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» организации с участием муниципального образования должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными приборами учета холодного водоснабжения объектов муниципального жилищного фонда на территории муниципального образования еще не достиг 100% уровня. Установка приборов учета позволит контролировать потребление ресурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, а не нормативного их количества с применением повышающих коэффициентов.

14.3. Цели и Задачи Подпрограммы 3.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 3 - Повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования - Богородский  муниципальный  округ.

Задачи:

1.Разработка программ энергосбережения муниципальными учреждениями.

2. Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде.

14.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3.

Подпрограмма 1 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

14.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3.

Основные мероприятия Подпрограмма 3 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 3.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

14.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 3.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

14.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 3 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

14.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы не участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

14.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 3.

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет средств бюджета муниципального округа составляет 610,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 610,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 3 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 3 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

14.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 3.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 3 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 3 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

14.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 3.

Эффективность реализации Подпрограммы 3 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 3.

15. Подпрограмма 4 «Организация управления бесхозяйственными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов»

(далее- Подпрограмма 4)

15.1. Паспорт Подпрограммы 4

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 4 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 4 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 4 | Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 4 | Выявление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры. |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 4 | Организация управления бесхозяйными объектами. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 4 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет бюджета округа | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 4 | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 73,0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 4 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

15.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 4.

Проблема бесхозяйных сетей в последнее время стоит все более остро с связи с многочисленными авариями на инженерных коммуникациях. Ситуация, при которой протяженные объекты внешних сетей никто не обслуживает – является опасной для коммунальной инфраструктуры.

15.3. Цели и Задачи Подпрограммы 4.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 4 - Организация управления бесхозяйными объектами.

Задачи:

Выявление бесхозяйных объектов коммунальной инфраструктуры.

15.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 4.

Подпрограмма 1 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

15.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4.

Основные мероприятия Подпрограмма 3 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 3.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

15.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 4.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

15.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 4 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

15.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы не участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

15.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 4.

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет средств бюджета муниципального округа составляет 73,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 73,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов)0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 4 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 4 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 4 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

15.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 4.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 4 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 4 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

15.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 4.

Эффективность реализации Подпрограммы 4 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 4.

16. Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов»;

(далее- Подпрограмма 5)

16.1. Паспорт Подпрограммы 5

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 5 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 5 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 5 | Организации коммунального комплекса Богородского муниципального округа (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 5 | Повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 5 | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 5 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 5 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

16.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 5.

Между Комитетом имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа и АО «НОКК» заключены  договора аренды муниципального имущества. АО «НОКК» является гарантирующей организацией по теплоснабжению на территории округа. Энергосбережение – одно из основных направлений развития систем теплоснабжения. Рассматриваются решения проблем энергосбережения, приоритетные с точки зрения потребителей теплоты: уменьшение расхода теплоты в системах отопления, горячего водоснабжения и вентиляции зданий. Поднимается вопрос реконструкции тепловых сетей, так как повышение надежности функционирования тепловых сетей ведет к снижению потерь теплоты при транспортировке теплоносителя от источника до потребителя. В рамках действующего законодательства организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности, должны утверждать и реализовывать программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Богородский филиал АО «НОКК» разработал и утвердил данную программу на период 2020-2028

16.3. Цели и Задачи Подпрограммы 5.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 5 - Повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов.

Задачи:

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения.

16.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 5.

Подпрограмма 5 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

16.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5.

Основные мероприятия Подпрограмма 5 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 5.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

16.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 5.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

16.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 5 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

16.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

16.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 5.

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального округа составляет 0,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 0,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) 0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 5 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальной сферы. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 5 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 5 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

16.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 5.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 5 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 5 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

16.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 5.

Эффективность реализации Подпрограммы 5 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 5.

17. Подпрограмма 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа»;

(далее- Подпрограмма 6)

17.1. Паспорт Подпрограммы 6

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 6 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 6 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 6 | Муниципальные унитарные предприятия Богородского муниципального округа Организации коммунального комплекса Богородского муниципального округа (по согласованию). |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 6 | Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 6 | Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 6 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет бюджета округа | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 6 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

17.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 6.

Вопросы энергосбережения в транспортном секторе в свете ежегодного роста энергопотребления, степени негативного влияния на окружающую среду и количества выбросов вредных веществ приобретают все большую актуальность.  Учитывая объемы и разнообразие видов транспорта, внедрение мероприятий по повышению энергоэффективности в данном секторе позволит экономить значительные объемы энергии.  Автомобильный транспорт расходует более половины общего количества энергоресурсов, Основным направление энергосбережения на автомобильном транспорте является замещение бензина менее дефицитными видами топлива, в первую очередь сжатым и сжиженным газом.

17.3. Цели и Задачи Подпрограммы 6.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 6 - Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа.

Задачи:

Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом.

17.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 6.

Подпрограмма 6 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения на этапы.

17.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6.

Основные мероприятия Подпрограмма 6 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 6.

В рамках подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

17.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 6.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

17.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 6 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

17.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

17.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 6.

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств бюджета муниципального округа составляет 0,0тыс. рублей, с учетом средств из бюджетов других уровней – 0,0 тыс. рублей, с учетом прочих источников (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) 0,0 тыс. рублей

Средства на реализацию Подпрограммы 6 утверждаются решением о бюджете муниципального округа на очередной финансовый год и на плановый период, планами финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунальной сферы. По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Подпрограммы 6 возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 6 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

17.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 6.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 6 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 6 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

17.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 6.

Эффективность реализации Подпрограммы 6 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 6.

18. Подпрограмма 7 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа»;

(далее- Подпрограмма 7)

18.1. Паспорт Подпрограммы 7

| Основание для разработки муниципальной Подпрограммы 7 | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2021 № 161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик-координатор Подпрограммы 7 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Соисполнители Подпрограммы 7 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  |  |  |  |
| Цель Подпрограммы 7 | Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Подпрограммы 7 | 1. Информирование муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности 2.Проведение уроков «Энергосбережения» в образовательных учреждениях. |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 7 | 2022-2026, без разделения на этапы |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7 за счет бюджета округа (в разбивке по подпрограммам) | Подпрограмма | Годы |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Итого |
|  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов Подпрограммы 7 | Приложение 2 к настоящей программе |  |  |  |  |  |  |

18.2. Текущее состояние сферы реализации Подпрограммы 7.

Федеральный закон  от 23.11.2009 №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"» нацелен на правовое регулирование, на реализацию мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе информационного обеспечения .Основное усилие в этой сфере должно быть направлено на информационное обеспечение на регулярной основе мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; распространение информации о потенциале энергосбережения и мерах по повышению энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры. Учреждения образования являются одним из ключевых инструментов воспитания экономного отношения к энергоресурсам. Чтобы работа в данном направлении проводилась эффективно, главное – научить учащихся беречь и сохранять энергию дома, в детском саду, в школе, только тогда ребята осознают это в полной мере и в будущем смогут совершить прорыв в энергосбережении на своих рабочих местах, а значит – в стране.

18.3. Цели и Задачи Подпрограммы 7.

Основная цель муниципальной Подпрограммы 7 - Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

Задачи:

1. Информирование муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

2.Проведение уроков «Энергосбережения» в образовательных учреждениях.

18.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 7.

Подпрограмма 7 реализуется в течении 2022-2026 годов без разделения  на этапы.

18.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7.

Основные мероприятия Подпрограмма 7 предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели Подпрограмма 7.

В рамках  подпрограммы сформирована система основных мероприятий, информация о которых представлена в приложении 1 к Программе.

18.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации

муниципальной Подпрограммы 7.

Состав индикаторов Подпрограммы определен исходя из принципа необходимости и достаточности информации для характеристики достижения цели   и решения задач Подпрограммы.

Достижение целей Подпрограммы будет оцениваться на основе данных статистической и ведомственной отчетности, в соответствии с индикаторами достижения целей и показателей непосредственных результатов по каждой подпрограмме, представленными в приложении 2 к настоящей Программе.

Перечень индикаторов носит открытый характер и предусматривает возможность корректировки

18.7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг(работы) муниципальными учреждениями.

В реализации Подпрограммы 7 не предусматривается оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг(работы) физическим и юридическим лицам.

17.8. Участие муниципальных унитарных предприятий, акционерных обществ, общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов.

В реализации Программы не участвуют муниципальные унитарные предприятия, акционерные общества, общественные, научные и иные организации, а также внебюджетные фонды.

18.9. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 7.

Средства на реализацию Подпрограммы 7 не предусмотрены.

Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7 представлено в приложениях 3 и 4 к настоящей Программе.

18.10. Анализ рисков реализации муниципальной Подпрограммы 7.

К рискам реализации муниципальной Подпрограммы 7 следует отнести следующие.

1. Институционально-правовой риск, связанный с отсутствием законодательного регулирования.

2. Риск финансового обеспечения, который связан:

- с неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут измениться запланированные сроки выполнения мероприятий, что потребует внесения изменений в муниципальную программу;

- с отсутствием финансирования мероприятий из средств областного бюджета;

Реализации муниципальной Подпрограммы 7 также угрожают следующие риски, которые связаны с изменениями внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации программных мероприятий:

- риск ухудшения состояния экономики, что может привести к снижению бюджетных доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения.

- риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры

18.11. Оценка планируемой эффективности Подпрограммы 7

Эффективность реализации Подпрограммы 7 определяется по ее окончании степенью достижения значений индикаторов и непосредственных результатов Подпрограммы 7.

Приложение 1

к муниципальной программе

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа

Нижегородской области»

Перечень основных мероприятий муниципальной Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области»

| Наименование основного мероприятия | Категория расходов (капвложения, НИОК, прочие расходы) | Сроки исполнения | Исполнители мероприятий | Объем финансирования (по годам) за счет средств местного бюджета ,тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 |  | 2024 |  | 2025 | 2026 | Всего |
| Цель муниципальной программы: Повышение энергетической эффективности использования и потребления топливно-энергетических ресурсов в бюджетной сфере, жилищном фонде, системе коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа Нижегородской области. |  |  |  | 555,0 | 32,0 | 32,0 |  | 32,0 |  | 32,0 | 683,0 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде Богородского муниципального округа» | Прочие расходы | 2022-2026 | Организации коммунального комплекса (УО,ТСЖ,РСО) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 «Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» | Прочие расходы | 2022-2026 | Организации коммунального комплекса (РО НО «Фонд капитального ремонта МКД»,УО) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» | Прочие расходы | 2022-2026 | Управление развития территории округа администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ» |  |  |  | 530,0 | 20,0 | 20,0 |  | 20,0 |  | 20,0 | 610,0 |
| Основное мероприятие 1 «Разработка программ энергосбережения муниципальными учреждениями» | Прочие расходы | 2022-2026 | Управление образования и молодежной политики администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. | 500,0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 500 |
|  |  |  | Управление по физической культуре и спорту администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10, | 10,0 | 60,0 |
|  |  |  | Управление культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области. | 10,0 | 10,0 |  | 10,0 |  | 10,0 | 10,0 | 50,0 |
| Основное мероприятие 2 «Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде» | Прочие расходы |  | Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 «Организация управления бесхозяйными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов» |  |  |  | 25 | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 | 73 |
| Основное мероприятие1 «Выявление бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электро- и водоснабжение)» | Прочие расходы | 2022-2026 | Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья | 25,0 | 12,0 |  | 12,0 |  | 12,0 | 12,0 | 73,0 |
| Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения» | Расходы РСО | 2022-2026 | БФ АО «НОКК» | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Программа 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа» |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 «Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом» | Прочие расходы | 2022-2026 | Муниципальные унитарные предприятия Богородского муниципального округа. Организации коммунального комплекса Богородского муниципального округа (по согласованию) | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмм 7 «Информационное обеспечение мероприятий программы» |  |  |  | - | - | - |  | - |  | - | Без финансирования |
| Основное мероприятие 1 «Информирование муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Без финансирования | 2022-2026 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа | - | - |  | - |  | - | - | Без финансирования |
| Основное мероприятие 2 «Проведение уроков «Энергосбережение» в образовательных учреждениях» | Без финансирования | 2022-2026 | Промышленно-экономическое управление и ЖКХ администрации Богородского муниципального округа | - | - |  | - |  | - | - | Без финансирования |

Приложение 2

к муниципальной программе

« Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Богородского муниципального

округа Нижегородской области»

Сведения об индикаторах и непосредственных результатах  муниципальной Программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026 годы»

| № п/п |  | Наименование индикатора/ непосредственного результата | Ед. измерения | Значение индикатора(непосредственного результата ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую население осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой населением на территории муниципального округа. | % | 82 | 83 | 83,5 | 84 | 84,5 |
|  |  | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме ТЭ, потребляемой населением на территории муниципального округа | % | 45 | 45,5 | 46 | 46 | 46 |
|  |  | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме воды, потребляемой населением на территории округа | % | 76 | 76,5 | 77 | 77 | 77,5 |
|  |  | Доля МКД,, в перечень работ по капитальному ремонту которых включены работы с энергоэффективными мероприятия ми | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем ЭЭ потребляемой населением округа с использованием приборов учета | млн кВт*ч | 76 | 76,3 | 76,8 | 77,2 | 77,7 |
|  |  | Объем ТЭ потребляемой населением округа с использованием приборов учета | млн. Гкал | 31,6 | 31,7 | 32 | 32 | 32 |
|  |  | Объем воды потребляемой населением округа с использованием приборов учета | млн куб | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 |
|  |  | Количество МКД,, в перечень работ по капитальному ремонту которых включены работы с энергоэффективными мероприятия ми | ед | 80 | 22 | 22 | 22 | 60 |
| Подпрограмма 2 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Доля энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | % | 79,6 | 79,7 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Количество энергоэффективных источников света в системе уличного освещения | шт | 5124 | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 |
| Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ»« |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля муниципальных учреждений, которые реализуют деятельность по энергосбережению и повышению энергоэффективности на основании разработанных программ энергосбережения, от общего количества муниципальных учреждений |  | % | 87 | 90 | 93 | 97 | 100 |
| 2 | Доля жилых муниципальных помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета расхода холодной воды, от общего количества жилых муниципальных помещений |  | % | 38 | 38,5 | 38,5 | 39 | 39 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество муниципальных учреждений, разработавших программы энергосбережения |  | ед | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| 2 | Количество жилых муниципальных помещений, оснащенных индивидуальными приборами учета расхода холодной воды |  | ед | 354 | 358 | 358 | 362 | 362 |
| Подпрограмма 4 «Организация управления бесхозяйными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля выявленных бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченных эксплуатацией, от общего количества выявленных бесхозяйных объектов |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество выявленных бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, обеспеченных эксплуатацией |  | ед | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Подпрограмма 5 « Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уменьшение удельного расхода топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по котельным ,находящимся в муниципальной собственности и переданным по договору аренды переданным |  | % | 0,1 | 0,2 | 0,7 | 0,7 | 0,7 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии по котельным ,находящимся в муниципальной собственности и переданным по договору аренды . |  | кг. у.т./Гал | 168 | 167,9 | 167,1 | 167,1 | 167,1 |
| Программа 6 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля транспортных средств , которые в качестве моторного топлива используют природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ от общего количества транспортных средств администрации округа |  | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество транспортных средств , которые в качестве моторного топлива используют природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ |  | ед | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 «Информационное обеспечение мероприятий программы» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторы достижения целей и задач подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выполнение плановых показателей по информированию муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Выполнение плановых показателей по проведению уроков «Энергосбережение» в образовательных учреждениях |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Непосредственные результаты реализации подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество информационных писем в целях информирования муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество проведенных уроков «Энергосбережение» в образовательных учреждениях |  | ед | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

________________________

Приложение 3

к муниципальной программе

« Энергосбережение и повышение энергетической

эффективности на территории Богородского муниципального

округа Нижегородской области»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной Программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026 годы»

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы | Заказчик-координатор, соисполнители | Расходы(тыс. Руб.)годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | всего |
| муниципальная Программа Богородского муниципального округа Нижегородской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области « |  | Всего | 333265,0 | 43742,0 | 43742,0 | 43742,0 | 43742,0 | 508233,0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 333265,0 | 43742,0 | 43742,0 | 43742,0 | 43742,0 | 508233,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа» | Всего | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289000 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Соисполнители | 289000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289000 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ» | Всего | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 610,0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 610,0 |
| Подпрограмма 4 | «Организация управления бесхозяйными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов» | Всего | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 73,0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  |  | Соисполнители | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 73,0 |
| Подпрограмма 5 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов» | Всего | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 218550,0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 218550,0 |
| Подпрограмма 6 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Заказчик-координатор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | Соисполнители | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 | «Информационное обеспечение мероприятий программы» | Всего | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Заказчик-координатор | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Соисполнители | - | - | - | - | - | - |

_________________________

Приложение 4

к муниципальной программе

« Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального

округа Нижегородской области»

Прогнозная оценка на реализацию муниципальной Программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области на 2022-2026 годы»

| Статус | Подпрограмма муниципальной программы |  | Источники финансирования | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| муниципальная Программа Богородского муниципального округа Нижегородской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области « |  |  | Всего | 333265,0 | 43742,0 | 43742,0 | 73742, | 43742,0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 555,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 332710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности жилищного фонда Богородского муниципального округа» |  | Всего | 289000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 289000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Оснащение приборами учета используемых энергетических ресурсов в жилищном фонде Богородского муниципального округа» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 2 | «Проведение энергоэффективного капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» |  | Всего | 289000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 289000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 2 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Богородского муниципального округа» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 | «Повышение энергетической эффективности объектов наружного освещения» |  | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 3 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях с участием муниципального образования Богородский муниципальный округ» |  | Всего | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 |
|  |  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 1 | «Разработка программ энергосбережения муниципальными учреждениями» |  | Всего | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 530,0 | 20,0 | 20,0 | 20 | 20 |
|  |  |  | расходы областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) фондов) |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2 |  | «Установка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде»« | Всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 4 |  | «Организация управления бесхозяйными объектами, используемыми при передачи энергетических ресурсов» | Всего | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 |  | ««Выявление бесхозяйных объектов системы коммунальной инфраструктуры, используемой для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло-, электро- и водоснабжение)»« | Всего | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 25,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 12,0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 5 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности производителей и потребителей энергетических ресурсов» | Всего | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 |
| Основное мероприятие 1 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем теплоснабжения» | Всего | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 | 43710,0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 6 |  | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе Богородского муниципального округа» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприятие 1 |  | «Замещение бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом» | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы местного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы областного бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма 7 |  | «Информационное обеспечение мероприятий программы» | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1 |  | «Информирование муниципальных учреждений, предприятий о требованиях законодательства, о мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности» | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2 |  | «Проведение уроков «Энергосбережение» в образовательных учреждениях» | Всего | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы местного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы областного бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | расходы федерального бюджета | - | - | - | - | - |
|  |  |  | прочие источники(средства предприятий, собственные средства населения, средства внебюджетных фондов) | - | - | - | - | - |

__________________