[image: image1.png]



4

Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.12.2025                                                                                                № 5834
Об утверждении Адресной инвестиционной программы Богородского муниципального округа Нижегородской области
В целях эффективного расходования бюджетных средств для достижения цели создания материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для повышения качества жизни населения Богородского муниципального округа Нижегородской области администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Адресную инвестиционную программу Богородского муниципального округа Нижегородской области согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области:
- от 17.01.2025 № 99 «Об утверждении Адресной инвестиционной программы Богородского муниципального округа Нижегородской области»;
- от 28.07.2025 № 3308 «О внесении изменения в Адресную инвестиционную программу Богородского муниципального округа Нижегородской области, утвержденную постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 17.01.2025 № 99».
3. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Богородская газета».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника управления капитального строительства и градостроительной деятельности Богородского муниципального округа Нижегородской области А.Н.Силаева.
Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков
Д.В.Денисов
2-20-85

Приложение

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 29.12.2025 № 5834
Адресная инвестиционная программа
Богородского муниципального округа Нижегородской области 
(далее - Программа)
1. Паспорт Программы
ПАСПОРТ
Адресной инвестиционной программы
Богородского муниципального округа Нижегородской области 
	Муниципальный заказчик Программы 
	Управление капитального строительства и градостроительной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области

	Соисполнители Программы 
	1. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства Богородского муниципального округа Нижегородской области» (далее - МКУ УКС Богородского округа).
2. Комитет имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее - Комитет по имуществу администрации округа).

	Цели Программы 
	Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Богородского муниципального округа Нижегородской области

	Задачи Программы 
	1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры населения Богородского муниципального округа Нижегородской области. 
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
3. Сокращение количества объектов незавершенного строительства.
4. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития округа и улучшения качества жизни населения.

	Этапы и сроки реализации Программы 
	2026 - 2028 годы, без разделения на этапы

	Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет бюджета округа (в разбивке по подпрограммам)
	Предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы, составляет  тыс. рублей, в том числе:
2026 год —  309 211,75 тыс. рублей;
2027 год —  66 150,00 тыс. рублей;
2028 год —  66 150,00 тыс. рублей.
В том числе:
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем» составляет  тыс. рублей, в том числе:
2026 год —  67 648,75 тыс. рублей;
2027 год —  66 150,00 тыс. рублей;
2028 год —  66 150,00 тыс. рублей.
- предполагаемый общий объем финансовых средств, необходимых для реализации Программы «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства», составляет  тыс. рублей, в том числе:
2026 год —  241 563,00 тыс. рублей;
2027 год —  тыс. рублей;
2028 год —  тыс. рублей.

	Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов 
	Индикаторы:

	Ожидаемые результаты реализации Программы 
	1. Организация водоотведения в Богородском муниципальном округе Нижегородской области в соответствии с требованиями законодательства РФ.

	Объемы и источники финансирования Программы 
	Объем финансирования по годам в разрезе источников (тыс.рублей)

	
	
	2026
	2027
	2028
	

	
	Всего
	309211,75
	66150,00
	66150,00
	

	
	Расходы местного бюджета
	18658,55
	
	
	

	
	Расходы областного бюджета
	140784,20
	66150,00
	66150,00
	

	
	Расходы федерального бюджета
	149769,00
	
	
	

	
	Расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	

	
	Прочие источники
	
	
	
	


2. Текстовая часть Программы 
2.1. Содержание проблемы
Социально-экономическое развитие Богородского муниципального округа Нижегородской области зависит от качества жизни населения, на которое влияют обеспеченность жильем, услугами образования, здравоохранения, физкультуры и спорта, бытового, транспортного, культурного обслуживания.
Недостаточный уровень обеспеченности территорий Богородского муниципального округа Нижегородской области объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры - главная проблема социально-экономической дифференциации развития территорий.
Выравнивание существующего уровня различий в обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры - задача, на решение которой непосредственно направлено данная Программа.
Данная Программа включает в себя комплекс мероприятий (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов социальной, инженерной инфраструктуры, проведение проектно-изыскательских работ и разработку проектно-сметной документации), повышающих обеспеченность населения Богородского муниципального округа Нижегородской области объектами социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры и оснащенность самих объектов системами водо-газо-снабжения, водоотведения, сокращение объектов незавершенного строительства. 
В первоочередном порядке в Программу включаются:
- объекты, включенные в утвержденные государственные областные целевые программы;
- объекты, обеспеченные софинансированием из областного и федерального бюджетов;
- объекты, обеспеченные софинансированием из других источников;
- объекты поселений, имеющих низкий уровень обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры и высокую степень их изношенности;
- переходящие объекты, подлежащие завершению и вводу в эксплуатацию в планируемом году;
- объекты высокой степени готовности (более 70%) и другие.
В рамках Программы приоритетным является решение социальных и транспортных задач.
2.2. Цели и задачи Программы
Главной целью реализации Программы является создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной цели - повышения качества жизни населения Богородского муниципального округа Нижегородской области.
 Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:
1. Повышение уровня обеспеченности объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры городского и сельского населения Богородского муниципального округа Нижегородской области.
2. Повышение оснащенности объектов социальной инфраструктуры инженерными коммуникациями.
3. Сокращение объектов незавершенного строительства.
4. Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями экономического развития округа и улучшения качества жизни населения.
2.3. Сроки и этапы реализации Программы
Действие Программы предусмотрено на 2026-2028 годы.
Программа реализуется в 1 этап.
2.4. Перечень основных мероприятий Программы
Перечень основных мероприятий Программы представлен в таблице 1 Программы. (Приложение 1).
Перечень объектов на 2026-2028 годы представлен в таблице 2 (Приложение 2).
2.5. Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты 
реализации Программы
	Наименование индикаторов и непосредственных результатов реализации Программы
	Единицы измерения индикаторов
	Значения индикаторов целей Программы (год)

	
	
	2026
	2027
	2028

	Программа «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Непосредственные результаты:
	человек
	
	
	


2.6. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Финансирование Программы осуществляется в рамках существующих муниципальных Программ Богородского муниципального округа Нижегородской области.
Расходы Программы формируются за счет средств местного, областного, федерального бюджетов и прочих источников.
Объем финансирования мероприятий Программы подлежит ежегодному уточнению.
	Статус 
	Наименование 
	Источники финансирования 
	Оценка расходов (тыс.руб.), годы 

	  
	  
	  
	2026
	2027
	2028
	

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	

	Муниципальная программа

	Адресная инвестиционная программа Богородского муниципального округа Нижегородской области

	Всего 
	309211,75
	66150,00
	66150,00
	

	
	
	расходы местного бюджета 
	18658,55
	
	
	

	
	
	расходы областного бюджета 
	140784,20
	66150,00
	66150,00
	

	
	
	федеральный бюджет 
	149769,00
	
	
	

	
	
	расходы территориальных государственных внебюджетных фондов 
	
	
	
	

	
	
	юридические лица 
	
	
	
	

	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	
	


2.7. Результаты реализации Программы
В период реализации Программы будут достигнуты следующие результаты:
Будут капитально отремонтированы сети водоотведения г.Богородска и Богородского муниципального округа Нижегородской области.
__________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к Программе

Перечень основных мероприятий Адресной инвестиционной программы Богородского муниципального округа 
Нижегородской области 
Таблица 1

	№
	Наименование основного мероприятия
	Категория расходов (кап. вложения НИОКР,  прочие расходы)
	Сроки исполнения
	Исполнители мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования (по годам), тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	2026
	2027
	2028
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	

	Цель программы: Создание материальной базы развития социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры для обеспечения решения главной стратегической цели - повышение качества жизни населения Богородского муниципального округа Нижегородской области

	
	
	
	2026-2028
	МКУ «УКС Богородского муниципального округа»
	Всего
	309211,75
	66150,00
	66150,00
	

	
	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	18658,55
	
	
	

	
	
	
	
	
	расходы областного бюджета
	140784,20
	66150,00
	66150,00
	

	
	
	
	
	
	расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	149769,00
	
	
	

	
	
	
	
	
	юридические лица
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)


	
	
	
	

	1. Муниципальная программа «Обеспечение населения Богородского муниципального округа
Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

	Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Основное мероприятие 1
	«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»
	Капитальные вложения

	2026-2028
	МКУ «УКС Богородского муниципального округа», Комитет по имуществу администрации округа
	Всего
	67648,75
	
	
	

	
	
	
	
	
	расходы местного бюджета
	299,75


	
	
	

	
	
	
	
	
	расходы областного бюджета
	67349,00
	66150,00
	66150,00
	

	Основное мероприятие 2
	«Обеспечение жильем граждан, утративших помещения в результате пожара»
	
	
	
	расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	федеральный бюджет
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	юридические лица
	
	
	
	

	2. Муниципальная программа
«Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	Подпрограмма «Развитие коммунальной инфраструктуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области »

	Основное мероприятие 1 
	«Строительство, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция объектов водоотведения»
	Капитальные вложения
	2026
	МКУ «УКС Богородского муниципального округа»
	Всего
	241563,00
	
	

	
	
	
	
	
	Расходы местного бюджета
	18358,80
	
	

	
	
	
	
	
	расходы областного бюджета
	73435,20
	
	

	
	
	
	
	
	расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
	
	
	

	Основное мероприятие 2
	«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородском муниципальном округе Нижегородской области»
	
	
	
	федеральный бюджет
	149769,00
	
	

	
	
	
	
	
	юридические лица
	
	
	

	
	
	
	
	
	прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
	
	
	


____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к Программе

Перечень объектов строительства в рамках Адресной инвестиционной программы 
Богородского муниципального округа Нижегородской области  
	№№
	Наименование объекта
	Год
начала и окончания строительства
	Сметный остаток на 1 января 2025 года, тыс.руб
	Объем финансирования 
на 2026 год
	Объем финансирования
 на 2027 год
	Объем финансирования
 на 2028 год

	
	
	
	
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе
	Всего
	В том числе

	
	
	
	
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники
	
	Федеральный бюджет
	Областной бюджет
	Местный бюджет
	Прочие источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19

	1. Муниципальная программа
«Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области доступным и комфортным жильем»

	Подпрограмма «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством»

	Основное мероприятие 1 «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

	1
	Расходы на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями
	2026-2028
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	

	
	Всего по основному мероприятию 1
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	

	Основное мероприятие 2 «Обеспечение жильем граждан, утративших помещения в результате пожара»

	1
	Расходы на приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, утративших помещения в результате пожара, по договорам социального найма
	2026
	
	1498,75
	
	1199,00

	299,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по основному мероприятию 2
	
	
	1498,75
	
	1199,00

	299,75
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Подпрограмме
	
	
	67648,75
	
	67349,00
	299,75
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	

	
	Всего по Программе 1
	
	
	67648,75
	
	67349,00
	299,75
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	

	
	2. Муниципальная программа
«Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области
качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»

	
	Подпрограмма  «Развитие коммунальной инфраструктуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области »

	Региональный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры»

	3
	Капитальный ремонт сетей водоотведения г.Богородска и  Богородского муниципального округа Нижегородской области
	2026
	
	241563,00
	149769,00
	73435,20
	18358,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по региональному проекту
	
	
	241563,00
	149769,00
	73435,20
	18358,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Подпрограмме
	
	
	241563,00
	149769,00
	73435,20
	18358,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего по Программе 2
	
	
	241563,00
	149769,00
	73435,20
	18358,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ВСЕГО ПО АДРЕСНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЕ


	1
	Всего по Программе 1
	
	
	67648,75
	
	67349,00
	299,75
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	

	2
	Всего по Программе 2
	
	
	241563,00
	149769,00
	73435,20
	18358,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	ИТОГО по Адресной инвестиционной программе
	
	
	309211,75
	149769,00
	140784,20
	18658,55
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	
	66150,00
	
	66150,00
	
	


______________________
_________________________».

[image: image1.png]

