[image: image33.png]



2

Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.02.2026                                                                                                        № 351
Об изменении существенных условий муниципального контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения
В соответствии с частью 65[image: image1.wmf] статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.10.2022 № 1838 «Об изменении существенных условий контрактов, заключенных для обеспечения федеральных нужд, в связи с мобилизацией в Российской Федерации, об изменении некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросам осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц и о признании утратившими силу отдельных положений постановления Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 1663», постановлением Правительства Нижегородской области от 19.07.2022 № 560 «Об изменении существенных условий государственного контракта (контракта) на закупку товаров, работ, услуг, заключенного до 1 января 2027 г., если при исполнении такого контракта возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения», в целях повышения эффективности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Богородского муниципального округа Нижегородской области, администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Установить, что по соглашению сторон допускается изменение существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг (далее - контракты), заключенных до 1 января 2027 г., сторонами которых являются администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области, отраслевые (функциональные) органы, подведомственные муниципальные учреждения и муниципальные предприятия, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения, в том числе в связи с мобилизацией в Российской Федерации, в порядке, утвержденном настоящим постановлением.

2. Утвердить Порядок изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов), заключенных до 1 января 2027 г., по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Действие настоящего постановления не распространяется на муниципальные контракты, которые заключены в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предметом которых является закупка беспилотных авиационных систем в целях осуществления мероприятий по обеспечению реализации государственного гражданского заказа на беспилотные авиационные системы в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» для обеспечения нужд Богородского муниципального округа Нижегородской области, изменение существенных условий которых осуществляется в соответствии с порядком, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 23.05.2024 № 1254-р.
4. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Богородская газета».
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков

О.С.Боревич 

2-21-79

Приложение 

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Богородского муниципального

округа Нижегородской области

от 05.02.2026 № 351
ПОРЯДОК

изменения существенных условий муниципальных контрактов (контрактов) на закупку товаров, работ, услуг, заключенных до 1 января 2027 г., по соглашению сторон, если при исполнении таких контрактов возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон            № 44-ФЗ) в целях обоснования и применения на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области единых правил изменения существенных условий муниципальных контрактов, контрактов (далее - контракты), заключенных заказчиками Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее - заказчик).

Изменение существенных условий контрактов осуществляется при наличии следующих условий:

1) контракт заключен до 1 января 2027 г.;

2) при исполнении контракта возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его исполнения;

3) изменение существенных условий контракта осуществляется с соблюдением положений частей 1.3-1.6 статьи 95 Федерального закона        44-ФЗ.

2. При возникновении независящих от сторон обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта, подрядчик, исполнитель, поставщик (далее - поставщик) в письменной форме направляет заказчику предложение об изменении существенных условий контракта (далее - предложение). К предложению должна быть приложена следующая информация и документы:

а) информация о реквизитах контракта, включая его наименование, дату заключения, номер, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

б) предложения об изменении существенных условий контракта (с указанием изменений по каждой номенклатурной позиции, если их несколько, включая изменение цены, сроков исполнения обязательств и порядка их оплаты и др.);

в) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

г) проект дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта;

д) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги).

В случае, если цена контракта определялась с использованием метода сопоставимых рыночных цен к обоснованию изменения цены контракта прилагается заключение независимой экспертной организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу (оценку), подтверждающего размер изменения (сохранения прежней) цены контракта (при его наличии).

В случае, если изменение цены контракта обусловлено удорожанием стоимости строительных ресурсов (материалов, оборудования), то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются строительство, реконструкция, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, проведение работ по сохранению объектов культурного наследия, контрактов, предметом которых является одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту объекта капитального строительства (в части изменения стоимости строительно-монтажных работ), а также работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области» (далее - Постановление № 22), за исключением ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде (кроме объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям), ликвидации несанкционированных свалок (кроме объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» (далее - ФАУ «Главгосэкспертиза России»)), осуществляется в порядке, аналогичном предусмотренному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23 декабря 2019 г. № 841/пр «Об утверждении порядка определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), начальной цены единицы товара, работы, услуги при осуществлении закупок в сфере градостроительной деятельности (за исключением территориального планирования) и методики составления сметы контракта, предметом которого являются строительство, реконструкция объектов капитального строительства».

Обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются указанные в подпункте 3.1 пункта 3 Постановления № 22, работы (услуги) по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям, а также по ликвидации несанкционированных свалок, за исключением объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции ФАУ «Главгосэкспертиза России» осуществляется в порядке, предусмотренном приложением к настоящему Порядку;

В случае, если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов повторной экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением, проводившим первичную экспертизу;

В случае если изменение цены контракта обусловлено изменением видов и (или) объемов работ, то обоснование изменения цены контракта (расчет) по контрактам, заключаемым в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, предметом которых являются работы, указанные в подпункте 3.1 пункта 3 и пункте 4 Постановления № 22, осуществляется на основании результатов экспертизы проектной документации, выполненной уполномоченным учреждением;

е) перерасчет лизинговых платежей, в том числе расчет изменения цены товара, являющегося предметом лизинга, в случае, если предметом контракта является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) данного товара.

3. Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления предложения осуществляет:

- проверку информации и документов, включенных в состав предложения:

на предмет соответствия комплектности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

на предмет соответствия сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик.

4. По результатам рассмотрения предложения заказчик в срок, не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за истечением срока, указанного в абзаце первом пункта 3 настоящего Порядка:

- при наличии одного или совокупности нескольких оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, направляет в адрес поставщика отказ в принятии предложения с мотивированным обоснованием отказа с указанием возможности обжалования в соответствии с пунктом 5[image: image2.wmf] настоящего Порядка;

- при отсутствии оснований для отказа в принятии предложения, указанных в пункте 5 настоящего Порядка:

1) принимает предложение;

2) осуществляет:

определение объема средств, необходимых (в том числе дополнительных) для исполнения контракта на новых условиях и их наличие в соответствии с лимитами бюджетных обязательств, в том числе при включении в контракт авансовых платежей, а также принятие решения о включении в контракт казначейского сопровождения, если данный контракт попадает под данные требования;

проверку обоснования изменения цены контракта (в случае, если изменение существенных условий контракта предполагает изменение цены контракта) или проверку сохранения цены контракта (в случае изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)) либо получение заключения учреждения, уполномоченного на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта.

В случае изменения цены контракта или изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара (работы, услуги)), являющегося предметом контракта, начальная (максимальная) цена по которому формировалась с использованием метода анализа рынка, заказчик осуществляет мониторинг цен на товары (работы, услуги), соответствующие предмету контракта.

Информация по мониторингу цен включает в себя не менее 3 (трех) коммерческих предложений, полученных по запросу, и содержащих информацию о цене товара (работы, услуги), указанной в российских рублях с учетом НДС (с указанием на освобождение от НДС). В качестве скорректированной цены товара (работы, услуги) принимается значение в ценовом ряду, соответствующее минимальному.

В случае изменения цены контракта и (или) изменения функциональных, качественных характеристик и иных потребительских свойств товара, поставляемого по контракту, предметом которого является оказание услуг по финансовой аренде (лизингу), заказчик осуществляет мониторинг цен на товар, являющийся предметом лизинга.

В случае изменения цены контрактов, указанных в абзаце третьем подпункта «д» пункта 2 настоящего Порядка, заказчик направляет предложение в уполномоченное на проведение повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта учреждение (государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий»/государственное бюджетное учреждение Нижегородской области «Нижегородсмета»).

Формирование соответствующим уполномоченным учреждением заключения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта осуществляется в соответствии с регламентом учреждения;

3) приобщает к предложению сведения о поставщике, являющемся стороной контракта, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика, и документы, полученные им в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта;

4) осуществляет подготовку заключения о возможности изменения существенных условий контракта.

5. Основаниями для отказа в принятии предложения на этапе его рассмотрения заказчиком:

а) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, комплектности, указанной в пункте 2 настоящего Порядка;

б) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, сведениям о заключении и исполнении контракта, которыми располагает заказчик.

в) несоответствие информации и документов, включенных в состав предложения, нормам действующего федерального законодательства.

5[image: image3.wmf]. В случае несогласия поставщика с решением заказчика об отказе в принятии предложения (далее также - обжалуемое решение) поставщик вправе обжаловать данное решение в досудебном (внесудебном) порядке.

Жалоба на решение заказчика об отказе в принятии предложения (далее - жалоба) подается в администрацию Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее - Администрация) в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения поставщиком отказа в изменении существенных условий контракта.

5[image: image4.wmf]. Жалоба подается в письменной форме и может быть направлена почтовым отправлением, представлена непосредственно или направлена в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Жалоба подписывается лицом, ее подавшим, или его уполномоченным представителем. 

В жалобе указываются:

а) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства физического лица, подающего жалобу, или наименование и адрес юридического лица, подающего жалобу;

б) сведения об обжалуемом решении;

в) наименование заказчика, решение которого обжалуется;

г) информация о реквизитах контракта, включая наименование, дату заключения, номер контракта, в том числе номер в реестре контрактов, заключенных заказчиками (при наличии);

д) основания, по которым лицо, подающее жалобу, считает, что его права нарушены;

е) требования лица, подающего жалобу.

В жалобе могут быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной почты и иные необходимые для своевременного рассмотрения жалобы сведения.

В случае подачи жалобы уполномоченным представителем лица, подающего жалобу, к жалобе прилагаются документы, подтверждающие полномочия этого представителя.

Поступившая в Администрацию жалоба (отзыв жалобы) и прилагаемые к ней документы регистрируются правовым управлением Администрации в системе электронного документооборота.
5[image: image5.wmf]. К жалобе могут быть приложены документы, подтверждающие доводы лица, подающего жалобу, в том числе:

а) документ (документы), подтверждающий (подтверждающие) наличие независящих от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность исполнения контракта в соответствии с действующими условиями;

б) обоснование изменения цены контракта либо сохранения прежней цены.

Правовое управление Администрации отказывает в принятии жалобы, если установит, что:

а) жалоба не подписана лицом, подавшим жалобу, или его уполномоченным представителем либо не представлены документы, оформленные в установленном порядке и подтверждающие полномочия представителя на ее подписание;

б) ранее подана жалоба по тому же предмету и по тем же основаниям оспаривания.

Правовое управление Администрации отказывает в принятии жалобы в течение 2 (двух) рабочих дней со дня её получения и в течение 3 (трех) рабочих дней со дня принятия данного решения сообщает об этом в письменной форме лицу, подавшему жалобу, с указанием причин отказа.

Отказ в принятии жалобы не препятствует повторному обращению лица с жалобой в случае устранения причин отказа.

Лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее, для чего оно подает в Администрацию в порядке, установленном абзацем первым пункта 5[image: image6.wmf] настоящего Порядка, письменное заявление об отзыве поданной им жалобы, с указанием реквизитов отзываемой жалобы, подписанное лицом, ее подавшим, или его уполномоченным представителем.

Жалоба возвращается лицу, подавшему ее, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня регистрации отзыва жалобы.

Если в заявлении об отзыве поданной жалобы содержится просьба о возврате прилагаемых к жалобе документов, такая жалоба возвращается лицу, ее подавшему, с прилагаемыми к ней документами.

5[image: image7.wmf]. В случае отсутствия оснований для отказа в принятии жалобы, правовое управление Администрации принимает к рассмотрению жалобу вместе с приложенными документами.

В случае необходимости правовое управление Администрации вправе запросить дополнительную информацию и документы у заказчика, которые должны быть представлены в течение 2 (двух) рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

5[image: image8.wmf]. Правовое управление Администрации без участия лица, подавшего жалобу, рассматривает жалобу, документы, подтверждающие доводы лица, подавшего жалобу, представленные материалы.

Результаты по жалобе оформляется заключением, которое подписывается начальником правового управления Администрации (уполномоченным лицом) в течение 7 (семи) рабочих дней со дня, следующего за днем поступления жалобы.

5[image: image9.wmf]. По результатам рассмотрения жалобы правовое управление Администрации формирует заключение с одним из перечисленных выводов:

а) обжалуемое решение подлежит отмене;

б) жалобу оставить без удовлетворения.

Правовое управление Администрации в срок не позднее 2 (двух) рабочих дней с даты рассмотрения жалобы уведомляет в письменной форме заказчика о результатах рассмотрения.

На основании полученного заключения заказчик уведомляет поставщика о результатах рассмотрения жалобы.

Заключение об отмене обжалуемого решения является основанием для подготовки Заказчиком заключения о возможности изменения существенных условий контракта.

6. Заказчик, указанный в абзаце третьем пункта 1 настоящего Порядка, принявший поступившее предложение, не позднее 1 (одного) рабочего дня, следующего после совершения действий, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящего Порядка, направляет в структурное подразделение администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, в ведомственном подчинении которого находится, документы, представленные поставщиком, заключение о возможности изменения существенных условий контракта, а также заключения уполномоченного учреждения о проведении повторной экспертизы и (или) проверки проектной документации в объеме проверки сметной стоимости, проверки расчета изменения цены контракта (при необходимости), сведений о поставщике, включая наименование и идентификационный номер налогоплательщика.

7. В течение 2 (двух) рабочих дней структурное подразделение администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, в ведомственном подчинении которого находится заказчик, подготавливает распоряжение об изменении существенных условий контракта для дальнейшего его утверждения, в котором указывается:

- правовые основания принимаемого решения;

- номер и наименование контракта; 

- наименование сторон, заключивших контракт;

- предмет контракта;

- условия контракта, изменение которых допускается по соглашению сторон, а также предельные параметры изменения условий.

Распоряжение утверждается первым заместителем главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, заместителями главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, курирующих направление деятельности заказчика, в соответствии с распоряжением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 24.08.2023 № 180-р «О подведомственности муниципальных учреждений и муниципальных предприятий Богородского муниципального округа Нижегородской области».
Распоряжение об изменении существенных условий контракта является основанием для подписания заказчиком дополнительного соглашения к контракту об изменении существенных условий контракта (далее - дополнительное соглашение).

Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия распоряжения об изменении существенных условий контракта, направляет поставщику на подписание дополнительное соглашение.

_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Порядку изменения существенных условий

муниципальных контрактов (контрактов),

заключенных до 1 января 2027 г., по

соглашению сторон, если при исполнении

таких контрактов возникли независящие от

сторон контракта обстоятельства, влекущие

невозможность их исполнения
1. Обоснование изменения цены контракта (расчет), не связанное с изменением видов и объемов работ, по контрактам, предметом которых являются указанные в подпункте 3.1 пункта 3 постановления Правительства Нижегородской области от 30 января 2008 г. № 22 «О формировании рекомендуемых предельных (максимальных) цен на товары, работы, услуги для государственных нужд Нижегородской области, нужд государственных бюджетных и автономных учреждений Нижегородской области», работы (услуги) по ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, за исключением объектов капитального строительства, являющихся источником накопленного вреда окружающей среде, государственная экспертиза проектной документации по которым относится к полномочиям органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти Нижегородской области или подведомственным им государственным учреждениям, ликвидации несанкционированных свалок, за исключением объектов, используемых для обезвреживания и (или) захоронения отходов, экспертиза проектной документации по которым относится к компетенции федерального автономного учреждения «Главное управление государственной экспертизы» формируется с применением:

а) официальной статистической информации об индексах цен на продукцию (затраты, услуги) инвестиционного назначения по видам экономической деятельности (строительство), публикуемой Федеральной службой государственной статистики для соответствующего периода (далее - индексы фактической инфляции). Индексы фактической инфляции применяются для пересчета сметной стоимости невыполненных работ из уровня цен на дату утверждения проектной документации в уровень цен на дату формирования расчета изменения цены контракта (далее - Расчет);

б) индексов-дефляторов Министерства экономического развития Российской Федерации (далее - Минэкономразвития России) по строке «Инвестиции в основной капитал (капитальные вложения)» (далее - индекс прогнозной инфляции). Индексы прогнозной инфляции применяются для пересчета сметной стоимости невыполненных работ из уровня цен на дату формирования Расчета в уровень цен соответствующего периода исполнения контракта.

При этом применяются индексы прогнозной инфляции, действующие на дату определения начальной (максимальной) цены контракта.

2. Расчет индекса прогнозной инфляции на один месяц с использованием данных о годовой инфляции производится по формуле:
[image: image10.wmf], где:
[image: image11.wmf] - годовой индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России. 

Для определения размера индекса прогнозной инфляции Минэкономразвития России на определенный месяц года, величина индекса прогнозной инфляции, рассчитанная на один месяц, возводится в степень, размер которой соответствует количеству месяцев от месяца формирования Расчета до нужного месяца (включительно).

3. В случае, если планируемый период реализации контракта занимает меньше одного года, то индекс прогнозной инфляции Минэкономразвития России, рассчитывается как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты формирования Расчета и окончания работ.

В случае, если продолжительность выполнения оставшихся работ по контракту составляет менее 3 месяцев, новая цена контракта принимается равной стоимости работ, определенной с использованием индекса прогнозной инфляции на дату формирования Расчета.

В случае выполнения Расчета по контракту, завершение работ по которому предусмотрено в году, следующем за годом выполнения Расчета, или в последующих годах, индекс прогнозной инфляции на период выполнения оставшихся работ по контракту определяется с учетом установленных контрактом сроков по формуле:

[image: image12.wmf], где:
[image: image13.wmf] - индекс прогнозной инфляции на период выполнения оставшихся работ по контракту, определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты выполнения Расчета и окончания работ. При этом срок окончания работ принимается в соответствии с действующими условиями контракта на выполнение работ.

Д1, Д2, Дi - доля сметной стоимости оставшихся работ по контракту, подлежащих выполнению подрядчиком соответственно в 1-й, 2-й, 3-й, i-ый годы;

i - год завершения выполнения работ по контракту;

К1 - индекс прогнозной инфляции за первый год выполнения оставшихся работ по контракту, определяемый как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на дату формирования Расчета и индексом прогнозной инфляции на декабрь первого года выполнения оставшихся работ по контракту; 

К2 - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за первый и второй годы год выполнения оставшихся работ по контракту. Рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь года в котором выполняется Расчет, и индекса прогнозной инфляции на второй год реализации контракта, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь второго года реализации объекта и индекса прогнозной инфляции на декабрь второго года год выполнения оставшихся работ по контракту;
Кi - индекс прогнозной инфляции, учитывающий инфляцию за весь период год выполнения оставшихся работ по контракту. Указанный индекс рассчитывается как произведение индекса прогнозной инфляции, устанавливаемого нарастающим итогом на декабрь года, предшествующего году окончания выполнения работ по контракту, и индекса прогнозной инфляции на последний год выполнения работ по контракту, определенного как среднее арифметическое между индексом прогнозной инфляции на январь последнего года реализации объекта и индексом прогнозной инфляции на дату окончания выполнения работ по контракту в последнем году.

При отсутствии информации о распределении стоимости невыполненных работ по годам, величина доли стоимости невыполненных работ на каждый год определяется как отношение количества месяцев выполнения работ в данном году к общей продолжительности выполнения оставшихся работ в соответствии с контрактом.

4. Измененная цена контракта определяется по формуле:
[image: image14.wmf],

где
[image: image15.wmf] - стоимость выполненных работ (услуг) по заключенным контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными заказчиком;
[image: image16.wmf] - цена контракта на оставшиеся работы (услуги) по контракту определяется по формуле:

          [image: image17.wmf]          

где
[image: image18.wmf]            - сметная стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения;
[image: image19.wmf] - индекс фактической инфляции на дату выполнения Расчета;
[image: image20.wmf]- индекс прогнозной инфляции на период выполнения оставшихся работ, определяемый как среднее арифметическое между индексами прогнозной инфляции на даты выполнения расчета и окончания работ. При этом срок окончания работ принимается в соответствии с действующими условиями контракта на выполнение работ.
[image: image21.wmf] - коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в заключенном контракте.

Сметная стоимость остатков работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения ([image: image22.wmf]) определяется по формуле:
[image: image23.wmf],

где
[image: image24.wmf] - общая сметная стоимость работ (услуг) на дату утверждения сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения;
[image: image25.wmf] - сметная стоимость выполненных работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы уполномоченного учреждения.

- сметная стоимость выполненных работ (услуг) в уровне цен утвержденной сметной документации, получившей положительное заключение экспертизы сметной документации в ГБУ Нижегородской области «Нижегородсмета», в составе проектной документации, получившей положительное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации ([image: image26.wmf]), определяется по формуле:
[image: image27.wmf], 

где
[image: image28.wmf] - стоимость выполненных работ (услуг) по заключенным контрактам, подтвержденная актами о приемке выполненных работ и справками о стоимости выполненных работ и затрат или иными первичными учетными документами, подписанными заказчиком;
[image: image29.wmf] - индекс фактической инфляции, учтенный при формировании начальной (максимальной) цены контракта.
[image: image30.wmf] - индекс прогнозной инфляции, учтенный при формировании начальной (максимальной) цены контракта. (в ред. постановления Правительства области от 04.06.2024 № 325)
[image: image31.wmf] - коэффициент тендерного снижения цены, учтенный в заключенном контракте;
[image: image32.wmf] - понижающий коэффициент, учитывающий предусмотренный объем финансирования объекта, учтенный заказчиком при формировании начальной (максимальной) цены контракта (при наличии).

___________________


[image: image33.png]