[image: image1.png]



2

Администрация Богородского муниципального округа

Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.06.2025                                                                                                     № 2368
О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190 «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области в осенне-зимний период 2025-2026 годов администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить:

1.1. Состав Рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов (далее — Рабочая комиссия) согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о Рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3. Состав Рабочей комиссии по проверке теплоснабжающих организаций Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Состав Рабочей комиссии по проверке потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

1.5. План подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - План подготовки) согласно приложению 5 к настоящему постановлению.

1.6. План подготовки объектов социальной сферы Богородского муниципального округа Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - План подготовки) согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

1.7. План подготовки объектов жилищного фонда Богородского муниципального округа Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее - План подготовки) согласно приложению 7 к настоящему постановлению.
2. Организациям независимо от организационно-правовой формы собственности, осуществляющим деятельность по управлению и обслуживанию многоквартирными домами:

2.1. Разработать и предоставить в Управление график предоставления Паспортов готовности многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

2.2. Разработать и предоставить в Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области (далее - Управление): планы подготовки внутренних систем отопления многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, включающие в себя графики выполнения работ по промывке, испытаниям на прочность и плотность, наладке, ревизию отопления в подъездах многоквартирных домов, испытаниям на прочность и плотность тепловых сетей (при наличии), герметизации вводов инженерных коммуникаций в здания, проведение пробных топок систем теплопотребления, согласованные по принадлежности с теплоснабжающими организациями. 

2.3. Завершить подготовку многоквартирных домов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов к 1 сентября 2025 г.

2.4. Осуществлять подготовку жилищного фонда к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, а также с учетом предписаний государственной жилищной инспекции Нижегородской области, органов государственного пожарного надзора, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, осуществляющих эксплуатацию систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения, систем электроэнергетики независимо от формы собственности.

Обеспечить выполнение предписаний органов государственного, муниципального надзора.

2.5. Обеспечить своевременное выполнение работ по ремонту, проверке и прочистке дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных и жилых домов в соответствии с инструкцией по безопасному использованию газа при удовлетворении коммунально-бытовых нужд. Обеспечить предоставление копий актов проверки состояния дымовых и вентиляционных каналов в управление и ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в сроки, установленные действующим законодательством РФ перед началом отопительного периода.

Разместить перед началом отопительного периода на информационных щитах в подъездах многоквартирных домов, памятку по безопасному пользованию газа в быту.

2.6. Обеспечить заключение договоров на техническое обслуживание и ремонт внутридомового газового оборудования и внутридомового газоиспользующего оборудования.

2.7. Организовать и провести информационно-разъяснительные мероприятия по вопросу необходимости заключения собственниками жилых помещений, нанимателями жилых помещений государственного и муниципального жилищного фонда, договоров о техническом обслуживании внутриквартирного газового и газоиспользующего оборудования, а также аварийно-диспетчерском обеспечении.

2.8. Дополнительно обеспечить наличие на случай аварийных отключений отопления в многоквартирном доме на сверхнормативный период необходимой техники для обогрева подъезда многоквартирного дома (тепловые пушки), а также аварийных мобильных дизель-генераторов для обеспечения энергоснабжения аварийного объекта либо соответствующих договоров на право их использования. 

2.9. Обеспечить к началу отопительного периода 2025-2026 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

2.10. Обеспечить своевременное оформление и получение актов и паспортов готовности организаций к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов, в соответствии с Планом подготовки.

3. Теплоснабжающим организациям, владельцам котельных, тепловых пунктов и объектов инженерной инфраструктуры независимо от формы собственности:

3.1. Предоставить в Управление план ремонта источников тепловой энергии и тепловых сетей в 2025 году.

3.2. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» предоставить в Управление согласованные графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и перечни потребителей, не подлежащих включению в указанные графики по каждому источнику тепловой энергии.
3.3. На случай аварийного ограничения энергоснабжения эксплуатируемых объектов инженерной инфраструктуры, обеспечить наличие аварийных мобильных дизель – генераторов для энергоснабжения объекта или соответствующих договоров на право их использования.

3.4. Утвердить план подготовки объектов к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов с учетом недостатков предыдущих периодов и выявленных технологических нарушений в эксплуатации теплоэнергетического оборудования, резервных топливных хозяйств и систем электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также внедрению энергосберегающих технологий и осуществить их реализацию, обеспечив контроль за ходом своевременного и качественного выполнения работ.

3.5. Представлять еженедельно (по средам), начиная с июня текущего года, в Управление сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026г., в соответствии с Планом подготовки.

3.6. Разработать и обеспечить исполнение графика по восстановлению изоляции надземных теплотрасс.

3.7. Разработать и обеспечить исполнение графика гидропневматической промывки и опрессовки магистральных, квартальных и разводящих сетей, ревизии запорной арматуры магистральных тепловых сетей.

3.8. Обеспечить выполнение запланированных работ по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры в объеме утвержденного плана подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 годов.

3.9. Обеспечить исполнение требований по готовности к отопительному периоду, с предоставлением в Управление подтверждающих актов и документов, в соответствии с пунктом 9 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234. 

3.10. Обеспечить поставку необходимых нормативных запасов твердого топлива для теплоснабжения объектов социальной сферы.

3.11. Провести пробные топки для проверки готовности систем отопления с учетом завершения всех работ к 15.09.2025, представить реестры актов проведения пробных топок в МКУ «ЕДДС Богородского муниципального округа».

3.12. В ходе подготовки котельных к отопительному периоду организовать выполнение комплекса мероприятий, для обеспечения пожарной безопасности котельных. Организовать обучение персонала в том числе по программе пожарно-технического минимума.

3.13. Обеспечить к началу отопительного периода 2025-2026 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

4. Управлению жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области еженедельно, начиная с июня текущего года представлять в МКУ «ЕДДС Богородского муниципального округа» сведения о ходе подготовки к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовки к работе в зимних условиях», утвержденный постановлением Федеральной службы государственной статистики от 27.02.2006 № 7.

5. Управлению благоустройства и дорожной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области:
5.1. Обеспечить разработку мероприятий по подготовке автомобильных дорог, тротуаров, контейнерных площадок, скверов и площадей общего пользования к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5.2. Заключить договоры со специализированными организациями на механизированную зимнюю уборку населенных пунктов и подъездных дорог от снега, в установленном законом порядке.
5.3. Обеспечить контроль за выполнением подрядными эксплуатирующими организациями мероприятий по подготовке автомобильных дорог общего пользования местного значения к эксплуатации в осенне-зимний период (в соответствии с нормами требований заготовок противогололедных материалов и подготовки баз данных для них, подготовки теплых стоянок для техники и помещений для отдыха и обогрева рабочих и водителей, ремонта дорожной техники, занятой на работах в зимний период).

5.4. Обеспечить готовность производственных и административных зданий, объектов тепло- и энергоснабжения к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов, создание необходимых запасов топлива на котельных.

5.5. Обеспечить готовность подвижного состава (снегоуборочная и коммунальная техника) к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

5.6. Представлять еженедельно (по средам), начиная с июня текущего года, в Управление сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026г., в соответствии с Планом подготовки.

6. МКУ «ЕДДС Богородского муниципального округа»:

6.1. В срок не позднее 01.06.2025 назначить ответственного пользователя системы «Регистратор ДС».
6.2. Представлять еженедельно, по средам, отчеты по форме 1-ЖКХ (зима) срочная «Сведения о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях» и иную информацию по запросам в центральную дежурную диспетчерскую службу Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области.

6.3. Организовать до начала отопительного периода 2025-2026 годов проведение не менее двух тренировок с личным составом организаций жилищно-коммунальных хозяйств округа по ликвидации аварийных ситуаций и в срок до 01.09.2025 представить в Управление акты проведенных тренировок.

6.4. Представить в Управление в срок до 16.09.2025 реестры актов проведения пробных топок. 

6.5. Представлять ежедневно (со дня начала отопительного периода) в ЦДДС ГКУ «Управление по обеспечению деятельности министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области» сведения по пуску тепла на объекты жилищного фонда и социальной сферы с централизованным отоплением.

7. Комитету имущественных и земельных отношений, учета и распределения жилья администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области:

7.1. Обеспечить выявление в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» бесхозяйных объектов тепло-, газо-, электро-, водоснабжения и водоотведения и постановку их на учет, предусмотрев в местных бюджетах средства для изготовления технической документации на бесхозяйные объекты коммунальной инфраструктуры.

7.2. Организовать эксплуатацию бесхозяйных объектов в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

7.3. Провести необходимую работу по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты энергетики и коммунальной сферы, в том числе бесхозяйные объекты.

8. Управлению образования и молодежной политики администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, Управлению культуры администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, Управлению по физической культуре и спорту администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, ГБУЗ НО Богородская ЦРБ, ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая больница № 3, ГБУ «Богородский дом интернат», ГБУ »ЦСОГПВИИ Богородского района», Богородский филиал ГБПОУ НО «Нижегородский медицинский колледж», ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»:

8.1. Обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов зданий и сооружений, объектов топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, создание необходимых запасов топлива на котельных.
8.2. Завершить подготовку объектов к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 годов к 15.09.2025. 

8.3. Обеспечить к началу отопительного периода 2025-2026 годов погашение задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствии с заключенными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками.

8.4. Обеспечить исполнение требований по готовности к отопительному периоду, с предоставлением в Управление подтверждающих актов и документов, в соответствии с пунктом 11 Правил обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234. 

9. Руководителям структурных подразделений администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области обеспечить в подведомственных учреждениях подготовку к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов зданий и сооружений, объектов топливно-энергетического комплекса и инженерной инфраструктуры, создание необходимых запасов топлива на котельных.

Представлять еженедельно (по средам), начиная с июня текущего года, в Управление сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026г., в соответствии с Планом подготовки.

10. Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям в сфере водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения обеспечить подготовку объектов коммунального хозяйства, инженерной инфраструктуры к эксплуатации к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов округа.

Представлять еженедельно (по средам), начиная с июня текущего года, в Управление сведения о ходе подготовки объектов инженерной инфраструктуры к эксплуатации в осенне-зимний период 2025-2026 г., в соответствии с Планом подготовки.
11. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «Богородская газета».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Д.М.Слугина.

Глава местного самоуправления                                                      А.Н.Коротков

В.В.Чудаков 

2-15-09

Приложение 1

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
Состав рабочей комиссии

по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов
Слугин Д.М. – заместитель главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, председатель комиссии;

Чудаков В.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, заместитель председателя комиссии.
Секретарь комиссии:

Лаптева А.В. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

Члены комиссии:

Бударина И.И. – заместитель главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;
Демин Д.А. – начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Афродитова И.В. – начальник отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Тихонова Е.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Горячева Н.В. – главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Алексеева Д.Н. - начальник управления экономического развития, промышленности и предпринимательства администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Алексеев П.И. - директор МКУ «Спектр»; 

Орлов Д.Е. – директор МУП ЖКХ с. Каменки;

Заика А.И. – начальник Дзержинского отдела государственный жилищный инспектор Нижегородской области – главный государственный жилищный инспектор Нижегородской области по Богородскому, Володарскому муниципальными округам и городскому округу город Дзержинск (по согласованию);

Слюсаренко М.Н. – ведущий консультант Дзержинского отдела – старший государственный жилищный инспектор Нижегородской области (по согласованию);

Дубасова Е.Н. - консультант Дзержинского отдела - старший государственный жилищный инспектор Нижегородской области (по согласованию);

Представитель государственного надзора за энергоустановками Волжско-Окского управления Ростехнадзора (по согласованию); 

Зайцев А.С. – заместитель главного инженера филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске (по согласованию);

Сластников И.Ю. – главный инженер Богородского РЭС филиала ПАО «Россети Центра и Приволжье» (по согласованию);

Представитель ГБУЗ НО Богородская ЦРБ (по согласованию);

Ростовцев С.А. – заместитель технического директора – главный инженер Богородского филиала АО «НОКК» (по согласованию).

___________________

Приложение 2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
Положение 

о рабочей комиссии по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов 

(далее – Рабочая комиссия)

1. Общие положения
1.1. Рабочая комиссия организует свою работу в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170, Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее – правила оценки готовности к отопительному периоду), законодательством Российской Федерации, Нижегородской области и настоящим постановлением.
1.2. Состав Рабочей комиссии утверждается постановлением администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.

1.3. Рабочая комиссия формируется в составе председателя, заместителя председателя и членов комиссии.

1.4. Заседание Рабочей комиссии проводится по мере необходимости, ведет председатель комиссии, а при его отсутствии - заместитель председателя комиссии.

1.5. Заседание Рабочей комиссии считается правомочным при наличии более половины членов Рабочей комиссии 
2. Задачи Рабочей комиссии

2. Основными задачами Рабочей комиссии являются:

2.1. Рабочая комиссия контролирует выполнение плана мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2025-2026 годов. Заслушивает должностных лиц, отвечающих за ходом, своевременностью и качеством выполненных работ.

2.2. Оказание консультативной помощи организациям при реализации мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.

2.3. В установленном порядке координация деятельности организаций при подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период.

3. Права Рабочей комиссии

3.1. Принимать в соответствии со своей компетенцией решения в части координации деятельности по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства, социальной сферы и топливно-энергетического комплекса к работе в осенне-зимний период, обязательные для исполнения организациями.

3.2. Запрашивать от организаций информацию и материалы, необходимые для работы Рабочей комиссии.

3.3. Проверять в пределах своей компетенции выполнение организациями мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период.

3.4. Заслушивать должностных лиц по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей комиссии.

3.5. Направлять обращения в контролирующие организации для принятия мер к организациям по фактам нарушения сроков подготовки к осенне-зимнему периоду.

_________________

Приложение 3

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
Состав рабочей комиссии по проверке теплоснабжающих организаций Богородского муниципального округа Нижегородской области к осенне-зимнему периоду 2025-2026

Слугин Д.М. – заместитель главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Чудаков В.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Демин Д.А. - начальник отдела благоустройства управления благоустройства и дорожной деятельности администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Алексеева Д.Н. - начальник управления экономического развития, промышленности и предпринимательства администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области.
_________________

Приложение 4

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
Состав рабочей комиссии по проверке потребителей тепловой энергии Богородского муниципального округа Нижегородской области 
к осенне-зимнему периоду 2025-2026

Слугин Д.М. – заместитель главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области, председатель комиссии.

Члены комиссии:

Чудаков В.В. - начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Лаптева А.В. - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Пугачева Д.М. - главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области;

Зайцев А.С. – заместитель главного инженера филиала ООО «Газпром газораспределение Нижний Новгород» в г. Богородске (по согласованию);

Орлов Д.Е. – директор МУП ЖКХ с. Каменки;

Ростовцев С.А. – заместитель технического директора – главный инженер Богородского филиала АО «НОКК» (по согласованию).

_________________
Приложение 5

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального 

округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
ПЛАН 

подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Богородского муниципального округа Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 
2025-2026 годов

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг АО «НОКК»

	Вид работ


	Срок исполнения

	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.
	постоянно

	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования.
	постоянно

	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.
	постоянно

	Обучение обслуживающего персонала, проверка знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО.
	до 15.09.2025

	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	до 15.09.2025

	Проведение тренировок среди работников согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил).
	до 15.09.2025

	Разработка и утверждение в установленном порядке температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов    теплоснабжения.
	В соответствии с требованием правил (1 раз в 3 года)

	Утверждение инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающих режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (периодические проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета, наличие актов разграничения балансовой принадлежности).
	постоянно

	Проведение технических освидетельствований оборудования.
	15.09.2025

	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
	15.09.2025

	Комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения.
	15.09.2025

	Проверка состояния дымовых труб, осадки фундаментов, мониторинг деформации, проверка вертикальности, инструментальная проверка заземляющего контура, наблюдение за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
	15.09.2025

	Очистка и промывка тепловых сетей, тепловых пунктов.
	15.09.2025

	Опробование работоспособности оборудования насосных станций.
	15.09.2025

	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	постоянно

	Выполнение плана текущего и капитального ремонта при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	15.09.2025


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг. 

МУП ЖКХ с. Каменки

	№

п/п
	Организационные и технические мероприятия
	Ответственный за выполнение
	Срок выполнения

	1.
	Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийных служб (подпункт 1 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).

	1.1.
	Наличие выписки из утвержденного штатного расписания, подтверждающую наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования. Пункт 9.3.1. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 31.07.2025

	1.2.
	Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения. Пункт 9.3.2. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 10.08.2025

	1.3.
	Наличие утвержденного положения о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление. Пункт 9.3.3. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 10.08.2025

	1.4.
	Наличие организационно- распорядительных документов об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации опасных производственных объектов (далее - ОПО). Пункт 9.3.4. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 20.06.2025

	1.5.
	Наличие производственных инструкций объектов теплоснабжения, разработанных в соответствии с п. 278, 363 и 364 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утвержденных приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536. Пункт 9.3.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 10.08.2025

	1.6.
	Наличие журнала и протоколов проверки знаний, в случае эксплуатации ОПО - копии удостоверений о допуске к самостоятельной работе обслуживающего персонала и протоколов проверки знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей Пункт 9.3.6. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	1.7.
	Наличие документов, подтверждающих проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном

производственном объекте Пункт 9.3.7. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 15.08.2025

	1.8.
	Наличие организационно- распорядительных документов организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не отнесенных к ОПО, ответственных лиц за безопасную эксплуатацию оборудования под давлением и ответственных за осуществление производственного контроля при эксплуатации

оборудования на ОПО. Пункт 9.3.8. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 10.08.2025

	1.9.
	Наличие утвержденных инструкций по охране труда и утвержденного Порядка производства работ повышенной опасности и оформления наряда-допуска, утвержденный перечень работ, выполняемых по нарядам-допускам. Пункт 9.3.9. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 10.08.2025

	1.10.
	Наличие утвержденных программ противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. Пункт 9.3.10. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024
№ 2234
	Разов А.А.
	до 10.08.2025

	2.
	Проводить наладку принадлежащих на праве собственности и пользовании тепловых сетей (подпункт 2 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ) и осуществлять контроль за режимами потребления тепловой энергии (подпункт 3 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ). Осуществлять проверку готовности к отопительному периоду потребителей тепловой энергии.

	2.1.
	Наличие утвержденных температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный
период. Пункт 9.3.11. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 10.08.2025

	2.2.
	Наличие технических отчетов о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, утвержденные режимные карты Пункт 9.3.22. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 29.08.2025

	3.
	Обеспечивать качество теплоносителей (подпункт 4 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
	Наличие утвержденной инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей Пункт 9.3.12. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 №2234
	Разов А.А.
	до 10.08.2025

	4.
	Организовывать коммерческий учет приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (подпункт 5 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
	Наличие актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки приборов и средств измерений, акты
	Совин А.И.
	до 29.08.2025

	
	
	разграничения балансовой принадлежности Пункт 9.3.13. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	
	

	5.
	Обеспечивать проверку качества строительства, реконструкции и модернизации принадлежащей теплоснабжающей организации тепловых сетей (подпункт 6

части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
	Наличие разработанного нормативно-технического документа об организации ремонтного производства, разработке ремонтной документации, планированию и подготовке к ремонту, выводу в ремонт и производству ремонта, а также приемке и оценке качества ремонта, а также акты приемки объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок из ремонта с приложением дефектных ведомостей (при наличии), протоколов испытаний и наладки Пункт 9.3.14. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 15.08.2025

	6.
	Обеспечивать надежное теплоснабжение потребителей (подпункт 7 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).

	6.1.
	Наличие паспортов паровых и водогрейных котельных установок, центральных тепловых пунктов и оборудования, работающего под избыточным давлением, с отметками: о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний с выводами об отсутствии выявленных дефектов, запрещающих эксплуатацию. Для оборудования, отработавшего установленный в технической документации организации-изготовителя или проектной документации срок службы, или при превышении количества циклов его нагрузки –сведения о зарегистрированных федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности заключениях экспертизы промышленной безопасности (для ОПО) и заключениях о проведении технического диагностирования (для объектов, не являющихся ОПО) с выводами о продлении срока эксплуатации оборудования
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.2.
	Наличие актов комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, паспортов зданий и сооружений, определенных перечнем документации эксплуатирующей

организации, в которые занесены результаты текущих осмотров
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.3.
	Наличие актов и паспортов дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, за осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за

исправностью осветительной арматуры дымовых труб
	Начальники участков котельных
	до 15.08.2025

	6.4.
	Наличие технических отчетов о проведении испытаний тепловых сетей (в соответствии с графиком проведения испытаний) на максимальную температуру, о проведении испытаний по определению тепловых потерь через тепловую изоляцию, о проведении испытания по определению гидравлических потерь трубопроводов водяных тепловых сетей
	Совин А.И.
	до 15.08.2025

	6.5.
	Наличие актов проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей Пункт 9.3.19. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.6.
	Наличие документов, подтверждающих проведение мероприятий по контролю за состоянием подземных трубопроводов тепловой сети (за исключением неметаллических), проложенных в непроходных каналах, и при бесканальной прокладке Пункт 9.3.20. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.7.
	Наличие актов о проведении очистки и промывки тепловых сетей, тепловых пунктов Пункт 9.3.20. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.8.
	Наличие актов измерений удельного электрического сопротивления грунта и потенциалов блуждающих токов Пункт 9.3.23. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Разов А.А.
	до 15.08.2025

	6.9.
	Наличие договора (договоров) (за исключением охраняемой законом тайны) поставки основного топлива, заключенного (заключенных) на срок не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива в объеме не менее утвержденного федеральным органом исполнительной власти или органами исполнительной власти субъектов Российской

Федерации нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии Пункт 9.3.25. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Миронова О.Д.

Матросова Е.В.
	до 29.08.2025

	6.10.
	Наличие утвержденного перечня запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, оформленные в

соответствии с требованиями Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н Пункт 9.3.26. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 15.08.2025

	6.11.
	Наличие лицензии или выписки из реестра лицензий Ростехнадзора, копия договора обязательного страхования гражданской ответственности, заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном

объекте. Пункт 9.3.27. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 29.08.2025

	7.
	Выполнять мероприятия по резервированию систем

теплоснабжения, определенные утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенные в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации

(подпункт 8 части 4 статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
	Наличие разрешения на допуск в эксплуатацию и временное разрешение на допуск в эксплуатацию на объекты теплоснабжения, построенных для реализации мероприятий по резервированию систем теплоснабжения в текущем отопительном периоде (в части мероприятий, определенных утвержденной актуализированной схемой теплоснабжения и включенных в инвестиционную программу теплоснабжающей или теплосетевой организации Пункт 9.3.29. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 15.08.2025

	8.
	Иметь согласованный с органом местного самоуправления порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения (подпункт 9 части 4

статьи 20 Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ).
	Наличие утвержденного положения о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, утвержденного (плана) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения или инструкции, устанавливающие действия работников в

аварийных ситуациях (в том числе при аварии) Пункт 9.3.28. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 29.08.2025

	9.
	Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности (пункт 2 части 1 статьи 4.1Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ).
	Справка об отсутствии невыполненных в установленные сроки предписаний об устранении нарушений требований п. 2.3.14,

2.3.15, 2.8.1, 3.3.4 - 3.3.8,
4.1.1, 5.3.6, 5.3.26, 5.3.31,
5.3.32, 5.3.52, 6.2.16,
6.2.26, 6.2.32, 6.2.48,
6.2.52, 6.2.60, 6.2.62, 8.2.1
- 8.2.5, 8.2.12, 8.2.13,
10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5,
15.1.5 - 15.1.7 Правил

технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утв. приказом Минэнерго России от 24.03.2003 № 115 и п. 394, 396 - 399,403 Правил промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением, утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 536 Пункт 9.2. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234
	Совин А.И.
	до 29.08.2025

	10.
	Провести экспертизы промышленной безопасности и технического диагностирования оборудования котельных и тепловых сетей согласно утвержденного графика.
	Наличие заключений экспертизы промышленной безопасности и заключений технического диагностирования Статья 13 Федерального закона от 21.07.1997 № 116- ФЗ
	Совин А.И.
	до 30.08.2025

	11.
	Подготовка электрооборудования, тепловой автоматики и системы диспетчеризации котельных и ЦТП
	Акты готовности котельных и ЦТП Пункт 5.3.52. приказа Минэнерго России от 24.03.2003 № 115.
	Совин А.И.

Разов А.А.
	до 30.08.2025


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг 

ООО «БЗДСМ НН»

	Виды работ 
	Срок исполнения

	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.
	постоянно

	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования.
	постоянно

	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.
	постоянно

	Обучение обслуживающего персонала, знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации OПO.
	15.09.2025

	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасное производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	15.09.2025

	Проведение тренировок среди работников согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Разработка и утверждение в установленном порядке температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом ' 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.
	В соответствии с требованием правил (1раз в 3 года)

	Утверждение инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающих режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (периодические проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета, наличие актов разграничения балансовой принадлежности).
	постоянно

	Проведение технических освидетельствований оборудования
	15.09.2025

	Комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения
	15.09.2025

	Проверка состояния дымовых труб, осадки фундаментов, мониторинг
деформации, проверка вертикальности, инструментальная проверка заземляющего контура, наблюдение за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
	15.09.2025

	Опробование работоспособности оборудования насосных станций
	15.09.2025

	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	постоянно

	Выполнение плана текущего и капитального ремонта при подготовке
к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	15.09.2025


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг ООО АПО «Автопровод»

	№

п/п
	Перечень мероприятий
	Срок 

исполнения
	Ответственный
	Примечание

	1.
	2.
	3.
	4.
	5.

	
	котельная
	
	
	

	1. 
	Провести поверку дымоходов и вент. каналов
	Июнь 
	Панин М.С.
	

	2. 
	Приобрести необходимый материал для ремонта котельной, тепломеханического оборудования, котлов, котлового оборудования, насосного хозяйства.
	Май - июнь 
	Брусникин Н.В.
	

	3. 
	Провести электродиагностические испытания электроустановок
	Июнь
	Панин М.С.
	

	4. 
	Провести поверку приборов КИП и А
	Июль
	Панин М.С.
	

	5. 
	Произвести гидравлические испытания, промыть теплотрассу. 
	Август
	Панин М.С.
	

	6. 
	Сделать осмотр котлов изнутри (осмотреть

 Экраны, состояние футеровки котлов).
	Август
	Панин М.С.
	

	7. 
	Провести ТО запорной арматуры на отопление во всех зданиях на территории предприятия, при необходимости заменить. 
	Август
	Панин М.С.
	

	8. 
	Провести ремонт взрывных клапанов на 4-х котлах
	Август 
	Панин М.С.
	

	9. 
	Произвести ревизию электрооборудования котельной, ремонт систем защиты котлов.
	Август
	Панин М.С.
	

	10. 
	Провести ремонт насосов
	Август 
	Панин М.С.
	

	11. 
	Провести аттестацию операторов котельной. Провести противоаварийные тренировки.
	Август 
	Панин М.С.
	

	12. 
	Подготовить документацию на получение паспорта готовности к отопительному периоду 2025-26 г.г.


	Август 
	Панин М.С.
	


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг 

ООО «Профстройпроект НН»

	Вид работ
	Срок исполнения

	Обеспечение функционирования эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб.
	постоянно

	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования.
	постоянно

	Наличие эксплуатационных инструкций объектов теплоснабжения и (или) производственных инструкций.
	постоянно

	Обучение обслуживающего персонала, проверка знаний в области промышленной безопасности работников и руководителей, предусмотренных правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктом 238 Правил промышленной безопасности, в случае эксплуатации ОПО.
	до 15.09.2025

	Проведение обучения работников действиям в случае аварии или инцидента на опасном производственном объекте, в соответствии со статьей 10 Федерального закона от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
	до 15.09.2025

	Проведение тренировок среди работников согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок (подпункт 9.3.10 пункта 9 Правил)
	до 15.09.2025

	Разработка и утверждение в установленном порядке температурных графиков, гидравлических режимов работы системы теплоснабжения на предстоящий отопительный период, разработанных в соответствии с пунктом, 6.2.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, а также эксплуатационных инструкций по ведению и контролю режимов работы системы теплоснабжения (подпункт 9.3.11 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения.
	В соответствии с требованием правил (1 раз в 3 года)

	Утверждение инструкций по эксплуатации установок для докотловой обработки воды (если предусмотрены проектной документацией объектов теплоснабжения) и инструкций по ведению водно-химического режима, включающие режимные карты, утвержденный график химконтроля за водно-химическим режимом котельных и тепловых сетей, разработанный в соответствии с требованиями пункта 12.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пункта 278 Правил промышленной безопасности (подпункт 9.3.12 пункта 9 Правил).
	15.09.2025

	Организация коммерческого учета приобретаемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (периодические проверки узлов учета и средств измерений, входящих в состав узлов учета, наличие актов разграничения балансовой принадлежности).
	постоянно

	Проведение технических освидетельствований оборудования.
	15.09.2025

	Проведение гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей.
	15.09.2025

	Комплексное обследование, очередные и внеочередные осмотры зданий и сооружений объектов теплоснабжения.
	15.09.2025

	Проверка состояния дымовых труб, осадки фундаментов, мониторинг деформации, проверка вертикальности, инструментальная проверка заземляющего контура, наблюдение за исправностью осветительной арматуры дымовых труб.
	15.09.2025

	Очистка и промывка тепловых сетей, тепловых пунктов.
	15.09.2025

	Опробование работоспособности оборудования насосных станций.
	15.09.2025

	Формирование запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ.
	постоянно

	Выполнение плана текущего и капитального ремонта при подготовке к отопительному периоду 2025-2026 гг.
	15.09.2025


_________________
Приложение 6

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального

 округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
План подготовки объектов социальной сферы Богородского муниципального округа Нижегородской области к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов
План подготовки учреждений культуры Богородского муниципального округа к отопительному 

сезону 2025-2026 г.г.
	№ п/п
	Наименование объекта культуры
	Выполняемые работы

	
	
	Промывка и опрессовка
	Установка термометров на центральной системе теплоснабжения
	Ремонт системы отопления
	Шайбирование
	Проверка дымоходов и вент.каналов
	Закупка угля
	Пробные пуски систем теплоснабжения (котельных)

	1
	Алешковский Дом фольклора
	До 08.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	III квартал 2025 года
	установлено
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	2
	Араповский Центр досуговой деятельности
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июль 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	3
	Дуденевский СДК
	До 08.08.2025г.
	При наличии

 финансирования
	не требуется
	июль
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	4
	Инютинский СДК
	До 11.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	5
	Каменский Дом народного творчества
	До 11.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	III квартал 2025 года
	установлено
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	6
	Ключищинский СДК
	До 08.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	26.08.2025-29.08.2025
	Не применимо
	19.09.2025

	7
	Лакшинский СДК
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июль 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	8
	Оранский СДК
	До 08.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	9
	СДК п.Окский
	До 15.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не применимо
	26.08.2025-29.08.2025
	Не применимо
	19.09.2025

	10
	Солонской СДК
	До 15.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	11
	Теряевский СДК
	До 08.08.2023г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	22.07.2025-25.07.2025
	19.09.2025

	12
	Ушаковский Дом народного творчества
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июль 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	13
	Хвощевский СДК
	До 08.08.2025
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	14
	Центр досуговой деятельности п.Буревестник
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июль 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	15
	Центр досуговой деятельности п.Центральный
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июль 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	16
	Шапкинский клуб
	До 08.08.2025г.
	Не применимо
	не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	17
	Шварихинский СДК
	До 15.08.2025г.
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июнь 2025 года
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	18
	Центр «Досуг»
	До 07.08.2025
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	июнь 2025 года
	Не

 применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	19
	Районный дом культуры
	До 06.08.2025
	При наличии 

финансирования
	не требуется
	установлено
	Не

 применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	20
	МБУ «Городской Дом культуры»
	До 25.08.2025
	01.07.2025-31.08.2025г.
	Ремонт системы отопления в зрительном зале в рамках национального проекта «Семья» по капитальному ремонту зрительного зала с 04.04.2025 по 31.01.2026гг.
	Выполнено
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	21
	МБУ ДО «Детская музыкальная школа» им. А.Д.Улыбышева
	  июнь-август, 2025
	  июнь-июль, 2025
	 июнь-август, 2025
	Выполнено
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	22
	МБУ ДО «Детская художественная школа»
	  июнь-август, 2025
	  июнь-июль, 2025
	 июнь-август, 2025
	Выполнено
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	23
	МБУК «Богородский исторический музей Нижегородской области»
	До 07.08.2025
	Не применимо
	Не требуется
	Не

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	24
	Центральная библиотека
	До 17.07.2025г.
	Не применимо
	Не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация

	25
	Городская библиотека
	До 17.07.2025г.
	Не применимо
	Не требуется
	Не 

применимо
	Не 

применимо
	Не применимо
	Осуществляет теплоснабжающая организация


План

подготовки образовательных учреждений управления образования и молодежной политики администрации Богородского муниципального округа к отопительному сезону 2025-2026 г.

	№ п/п
	Перечень работ
	Срок исполнения
	Ответственный исполнитель

	1.
	Принятие мер по выполнению предписаний ресурсоснабжающей организации на подготовку тепловых сетей, теплопотребляющего оборудования к отопительному сезону 2025-2026гг
	До 15.07.2025
	Руководители ОУ

	2.
	Завершение выполнения запланированных работ по капитальному и текущему ремонту в объеме утвержденных мероприятий по подготовке к эксплуатации в осенне-зимний период 2024-2025 года
	До 01.08.2025
	Руководители ОУ

	3.
	Обеспечение погашения задолженности по оплате за энергоресурсы в соответствие с заключенными контрактами, договорами, соглашениями и утвержденными графиками.
	В течение года
	Руководители ОУ

	4.
	Проведение ревизии тепловых сетей, трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции, находящихся в зоне ответственности
	До 15.06.2025
	Руководители ОУ

	5.
	Разработка графика промывки и опрессовки систем теплоснабжения
	До 15.05.2025
	Директор МКУ «ЦОМОУ» Кобякова Н.А.

	6.
	Организация проведения работ по промывке и опрессовке отопительных систем согласно утвержденному графику
	До 01.08.2025
	Руководители ОУ

	7. 
	Обеспечение закрытия тепловых контуров здания (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери).
	В течение года
	Руководители ОУ

	8.
	Обеспечение своевременной поверки теплового узла (при необходимости)
	До 15.08.2025
	Руководители ОУ

	9.
	Организация поставки необходимого твердого топлива для теплоснабжения МБДОУ «Детский сад № 2»
	До 01.09.2025
	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»               Наумова Э.В.

	10.
	Проведение пробной топки с целью проверки готовности системы отопления и представление акта проведения пробной топки в МКУ «ЕДДС Богородского муниципального округа» 
	До 15.09.2025
	Заведующий МБДОУ «Детский сад № 2»               Наумова Э.В.


План подготовки к отопительному сезону 2025-2026 г.
ГБУЗ НО «Нижегородская областная психоневрологическая

больница №3»
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Отметка о выполнении

	1
	Обследование состояния стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений, внутренних систем тепло-водо-энерго-снабжения (обследование производиться комиссией учреждения) с оформлением акта
	До 1 сентября 2025года
	

	2
	Организация подготовки и переподготовки кадров,
Ответственных за угольное хозяйство (котельную).
	До 1 сентября 2025года
	

	3
	Проведение опрессовки, проверка и наладка систем
Отопления и водоснабжения с оформлением акта
	До 1 сентября 2025года
	

	4
	Проведение опрессовки, проверка и наладка котлов
И оборудования в котельной с оформлением акта
	До 1 сентября 2025года
	

	5
	Проведение испытания на промывку, наладку систем холодного водоснабжения и отопления
	До 1 сентября 2025года
	

	6
	Проведение обследования подвальных помещений, изоляция трубопроводов,

Ремонт дренажных и водоотводящих устройств.
	До 1 сентября 2025года
	

	7
	Проверка технического состояния АПС и

Исправности работы противопожарного оборудования 
	Ежемесячно 

Богородское

ООО «АПС ГРУПП» 

Договор № 3/25-ТО от 03.12.2024
	

	8
	Поверка приборов учета тепло-водо-энергопотребления.
	До 1 сентября 2025года
	

	9
	Произвести ревизию запорной арматуры в котельной
	До 1 сентября 2025года
	

	10
	Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда, сбития сосулек и наледей). Заготовка песко-соляной смеси.
	До 1 сентября 2025года
	

	11
	Определить порядок взаимодействия на случай неблагоприятных погодных условий (сильные

морозы, снегопады, гололед и др.)
	До 1 октября 2025года
	

	12
	Актуализация паспортов готовности к осенне- зимнему периоду 2025/2026года в учреждении
	До15 апреля 2025года
	

	13
	Актуализация паспортов готовности угольной котельной к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года в учреждении
	До15 сентября 2025года
	


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг Богородским филиалом ГБПОУ НО НМК
	
	Организационные и технические мероприятия
	Срок исполнения

	1 
	Обучение обслуживающего персонала действовать в случае аварии на объекте
	До 25.09.2025

	2 
	Наличие выписки из утвержденного штатного расписания о наличии персонала котельных
	До 10.09.2025

	3 
	Наличие перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования
	Постоянно

	4 
	Наличие инструкций по охране труда для персонала, обслуживающего котельные 
	Постоянно

	5 
	Наличие документов (копия и приказ), подтверждающих ответственного за газовое хозяйство 
	До 25.09.2025

	6 
	Проведение режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения
	В соответствии с требованием правил (1 раз в 3 года)

	7 
	Наличие паспортов на газовые котлы и насосы
	Постоянно

	8 
	Проведение технического освидетельствования оборудования (согласно договора с горгазом)
	1 раз в год

	9 
	Комплексное обследование зданий, сооружений 
	До 15.09.2015

	10 
	Проверка состояния дымоходов, вентканалов (договор с ВДПО)
	2 раза в год

	11 
	Очистка, промывка и ревизия тепловых сетей с последующим устранением дефектов
	До 15.09.2025

	12 
	Пробные топки
	После 25.09.2025

	13 
	Формирование запасов материалов, запорные арматуры для выполнения срочных, внеплановых (аварийных) ремонтных работ
	Постоянно 

	14 
	Выполнение текущего плана для подготовки к отопительному периоду
	До 15.09.2025


План подготовки к осенне-зимнему периоду 2025/2026 гг. 
ГБУ «Богородский дом – интернат»
	№
	Наименование мероприятий
	Срок исполнения
	Отметка о выполнении

	1
	Обследование состояния стен, фасадов, крыш, оконных и дверных заполнений, внутренних систем тепло-, водо-, энергоснабжения (обследование производиться комиссией учреждения) с оформлением акта.
	До 1 сентября 2025 года
	

	2
	Организация подготовки и переподготовки кадров, ответственных за газовое хозяйство (котельную).
	До 1 сентября 2025 года
	

	3
	Проведение опрессовки, проверка и наладка систем отопления и водоснабжения с оформлением акта
	До 1 сентября 2025 года
	

	4
	Проведение опрессовки, проверка и наладка котлов и оборудования в котельной с оформлением акта
	До 1 сентября 2025 года
	

	5
	Проведение испытания на промывку, наладку систем холодного водоснабжения и отопления
	До 1 сентября 2025 года
	

	6
	Проведение гидравлического испытания котлов КС- ГВ-50Н в котельной ГБУ «Богородский дом- интернат»
	До 1 сентября 2025 года
	

	7
	Проведение обследования подвальных помещений, изоляция трубопроводов, ремонт дренажных и водоотводящих устройств.
	До 1 сентября 2025 года
	

	8
	Техническое обслуживание и проверка кирпичных дымоходов и кирпичных вентканалов бытовой газовой котельной с оформлением актов
	Ежеквартально.

Богородское городское отделение ВДПО.

Договор № 1/дп от 09.01.2025 г.
	

	9
	Проверка технического состояния АПС и исправности работы противопожарного оборудования с оформлением акта
	Ежеквартально. Богородское городское отделение ВДПО. Договор №63 от 09.01.2024 г.
	

	10
	Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования котельной и газопроводов.
	Март-Сентябрь 2025 г. Согласно графика.
ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»,

Договор № 04.0-04-00071/2024 от 09.01.2024 г.
	

	11
	Поверка приборов учета тепло-, водо-, энергопотребления.
	До 1 сентября 2025 года
	

	12
	Произвести ревизию запорной арматуры в котельной
	До 1 сентября 2025 года
	

	13
	Подготовка уборочного инвентаря (для уборки снега, льда, сбития сосулек и наледей). Заготовка песко-соляной смеси.
	До 1 сентября 2025 года
	

	14
	Определить порядок взаимодействия на случай неблагоприятных погодных условий (сильные морозы, снегопады, гололед и др.)
	До 1 октября 2025 года
	

	15
	Актуализация паспортов готовности к осенне- зимнему периоду 2025/2026 года в учреждении
	До 15 апреля 2025 года
	

	16
	Актуализация паспортов готовности газовой котельной к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года в учреждении
	До 15 сентября 2025 года
	


План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

ГБПОУ «Богородский политехнический техникум»

	№ п/п
	Организационные и технические мероприятия


	Ответственный за выполнение
	Срок выполнения
	Примечание

	1.
	Выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010              № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее – Федеральный закон № 190-ФЗ)
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	до 15.08.2025
	

	1.1.
	Обеспечение эксплуатации теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона № 190-ФЗ
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	до 15.08.2025
	

	1.2.
	Обеспечение готовности к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	до 15.08.2025
	

	1.3.
	Обеспечение отсутствия задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель
	Чернов В.И.

Макарова Т.В.
	ежемесячно
	

	1.4.
	Организация коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона № 190-ФЗ
	Чернов В.И.

Макарова Т.В.

АО «НОКК»
	до 15.08.2025
	

	2.
	Устранение неисправностей: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердачных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, оконных и дверных заполнений, а также внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения.
	Чернов В.И.

Макарова Т.В.
	апрель-июль 2025
	

	3.
	Приведение в технически исправное состояние территории техникума с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	апрель-май 2025
	

	4.
	Обеспечение надлежащей гидроизоляции фундаментов, стен подвала и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных клеток, подвальных и чердачных помещений, исправность пожарных гидрантов
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	апрель-июль 2025
	

	5.
	Ревизия кранов и другой запорной арматуры расширителей и воздухосборников систем отопления и горячего водоснабжения, восстановление разрушенных или замена недостаточной тепловой изоляции труб в лестничных клетках, подвалах, чердаках и в нишах санитарных узлов. При наличии непрогрева радиаторов проведение гидропневматической промывки
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.


	май-июль 2025
	

	6.
	Обеспечение теплового узла средствами автоматизации, контрольно-измерительными приборами (КИП), запорной регулирующей аппаратурой, схемами разводки систем отопления, ГВС, ХВС, приточно-вытяжной вентиляции, конструкциями с указанием использования оборудования при различных эксплуатационных режимах (наполнении, подпитке, спуске воды из систем отопления и др.)
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.
	до 01.08.2025
	

	7.
	Проведение промывки внутренней системы теплоснабжения в присутствии представителя АО «НОКК»
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.

Подрядная организация

Представитель АО «НОКК»
	до 15.08.2025
	

	8.
	Оформление и получение акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки к отопительному периоду, составленного по результатам анализа документов и визуального осмотра
	Макарова Т.В.

Чистяков В.М.

Представитель АО «НОКК»
	до 15.08.2025
	

	10.
	Получение паспорта готовности к отопительному сезону 2025-2026 г.г.
	Макарова Т.В.
	до 15.09.2025
	


__________________

Приложение 7

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации 

Богородского муниципального

 округа Нижегородской области

от 02.06.2025 № 2368
План подготовки объектов жилищного фонда Богородского муниципального округа Нижегородской области 

к отопительному периоду 2025-2026 годов 

	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО «МАРС»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	д.Великосельева ул. Широкая
	52
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	05.04.2023
	
	

	п. Буревестник ул. Полевая
	3
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	23-24.06.

2025
	23-24.06.2025
	23-24.06.2025
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Полевая
	4
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	25-26.06.

2025
	25-26.06.2025
	25-26.06.2025
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Полевая
	7
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	27.06.

2025
	27.06.2025
	
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Полевая
	9
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	30.06;

01.07.

2025
	30.06;01.07.2025
	30.06;01.07.2025
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	1
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	02.06.

2025
	02.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	2
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	02.06.

2025
	02.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	2 /а
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	02.06.

2025
	02.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	3
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.06.

2025
	03.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	4
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.06.

2025
	03.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	5
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.06.

2025
	03.06.2025
	
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	6
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	04-05.06.

2025
	04-05.06.2025
	04-05.06.2025
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	7
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	09-10.06.

2025
	09-10.06.2025
	09-10.06.2025
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Гагарина
	8
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	16-17.06.2025
	16-17.06.2025
	16-17.06.2025
	
	04.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Новая
	5
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	06.06.2025
	06.06.2025
	
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Новая
	64
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	11.06.2025
	11.06.2025
	
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Новая
	65
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	18.06.2025
	18.06.2025
	
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Новая
	66
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	19.06.2025
	19.06.2025
	19.06.2025
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Новая
	67
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	20.06.2025
	20.06.2025
	
	
	07.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	4 / а
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	02.07.2025
	02.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	6
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	02.07.2025
	02.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	16 /а
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.07.2025
	03.07.2025
	03.07.2025
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	17 /а
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.07.2025
	03.07.2025
	03.07.2025
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	42
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	03.07.2025
	03.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	49
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	04.07.2025
	04.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	50
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	04.07.2025
	04.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	51
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	07.07.2025
	07.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	52
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	07.07.2025
	07.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Буревестник ул. Центральная
	60
	ООО «Марс»
	центральное
	
	
	
	08.07.2025
	08.07.2025
	
	
	09.04.2025
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	3
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	7
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	9
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	11
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	13
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	19
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	21
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	22
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	24
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	27
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Строительная
	28
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Клубная
	6
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Советская
	12
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Советская
	14
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	20.05.2024
	
	

	п. Окский ул. Советская
	15
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	09.04.2025
	
	

	с. Доскино ул. Магистральная
	15
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	17.05.2024
	
	

	с. Доскино ул. Магистральная
	16
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	17.05.2024
	
	

	с. Доскино ул. Магистральная
	17
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	17.05.2024
	
	

	с. Доскино ул. Связи
	1
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	05.04.2023
	
	

	с. Доскино ул. Связи
	2
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	05.04.2023
	
	

	с. Доскино ул. Связи
	3
	ООО «Марс»
	
	индивидуальное
	
	
	
	
	
	
	05.04.2023
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации 
ООО «Домоуправляющая компания Богородского муниципального округа»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	
	
	
	
	
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата
	дата

	г. Богородск 2-й микрорайон
	4 /б 
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск 2 микрорайон
	5 /б 
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск пер. Кузнечный
	12 /а  
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск пер. Песочный
	12
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск пер. Песочный
	15 /б  
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск пер. Песочный
	16
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск пер. Удаловский
	13
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Вокзальная
	2 /а 
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Вокзальная
	2 /б 
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Вокзальная
	2 /в 
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Вокзальная
	25
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Вокзальная
	27
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Герцена
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Герцена
	18 /А
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Заводская
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. К. Маркса
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Кольцова
	5
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Комсомольская
	20
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Котельникова
	29
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Куйбышева
	43
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Ленина
	146 /а   
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Лермонтова
	47
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Лермонтова
	49
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Луначарского
	41
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Луначарского
	62
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Луначарского
	108
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Механизаторов
	8
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Огарева
	11
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Октябрьская
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Октябрьская
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Октябрьская
	23
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Октябрьская
	40
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Парижской Коммуны
	48
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Пушкина
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Пушкина
	13
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Пушкина
	20
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Сакко
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Северная
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Солоницына
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Солоницына
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Туркова
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Туркова
	3
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Туркова
	6 /а 
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Туркова
	12
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Чернышевского
	37
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Чернышевского
	37 /а
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Чернышевского
	39
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Чернышевского
	43 /а
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Чернышевского
	49
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Шевченко
	47
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Шевченко
	49
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	г. Богородск ул. Шевченко
	51
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Мира
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Хлеборобов
	3
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	1
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	5
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	6
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	11
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	13
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Арапово ул. Центральная
	14
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	1
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	3
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	6
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	8
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	9
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	11
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	12
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	13
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	15
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	16
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	17
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Березовка ул. Комсомольская
	18
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Доскино, л. Связи
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Доскино, л. Связи
	5
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Доскино, ул. Школьная
	39
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	1
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	5
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	6
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	7
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	8
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	9
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	10
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	11
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Речников
	12
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево, ул. Речников
	14
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево, ул. Речников
	16
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево, ул. Речников
	18
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево, ул. Речников
	19
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	1
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	4
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	5
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	6
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	7
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	8
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Садоводов
	10
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Дуденево ул. Школьная
	38
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	до 30.06.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Заозерье, ул. Совхозная,
	7
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	пос. Зеленый Дол, ул. Горького,
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	печное
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	пос. Зеленый Дол, ул. Горького,
	8
	ООО «ДУК БМО»
	
	печное
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Зеленая
	17
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Молодежная
	26
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Молодежная
	49
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Молодежная
	52
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	1
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	3
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	5
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	8
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	9
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	10
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	11
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	12
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	13
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	14
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	14/1
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	15
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Новая
	16
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Каменки ул. Центральная
	173б
	ООО «ДУК БМО»
	
	пристроенная
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	1
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	1/а
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	5
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	7
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	9
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Лукино ул. Новая
	15
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки, ул. Мира
	2
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Победы
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	3
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	7
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	8
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	9
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	11
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	12
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Полевая
	13
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Школьная
	1
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	с. Оранки ул. Школьная
	43
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Колхозная
	19
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	1
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	2
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково, ул. Спортивная
	3
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	5
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	6
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Спортивная
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Школьная
	1 /а 
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Школьная
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Школьная
	5
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Школьная
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Школьная
	7 /а 
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Юбилейная
	4
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Юбилейная
	7
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Юбилейная
	10
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	д. Ушаково ул. Юбилейная
	12
	ООО «ДУК БМО»
	
	Х
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	до 31.08.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25

	п. Центральный, ул. Ленина
	11
	ООО «ДУК БМО»
	Х
	
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	до 31.07.25
	
	до 10.08.25
	до 31.07.25
	до 20.08.25
	до 31.08.25


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО «Партнёр Сервис»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г.Богородск ул.Октябрьская
	4А
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	нет
	31августа 2026г.
	30.06.2025
	2027 г.
	
	

	г.Богородск ул.Пушкина
	18
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	15июля 2025г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Комсомольская
	38
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	14августа 2026г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Чернышевского
	2
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	12сентября 2026г.
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Сакко
	19
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	29мая 2026г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. 8 Марта
	2
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул.Пушкина
	9
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	26апреля 2026г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск 2 микрорайон
	1
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	3 июля 2026г.
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 2 микрорайон
	16
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	29августа 2026г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск 2 микрорайон
	17
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	3 июля 2026г.
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 2 микрорайон
	18
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	12
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	13августа 2028г.
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	13
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	15.11.2024г.
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	14
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	13августа 2028г.
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	15
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	30.06.2025
	
	14 августа 2026г.
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Туркова
	3 А
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	1
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	1А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	1В
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	3А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	5А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	1
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	5
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	6 Б
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	8
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	9
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул.Огарева
	12
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск пер. Огарева
	1 В
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск пер. Огарева
	1 Г
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск пер. Огарева
	4 А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	30.06.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	35
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	62
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	70
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	72
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	74
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	1 Б
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	12
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	14
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	14 А
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	14 Б
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск пер. Маяковского
	15 А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Ленина
	162
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Ленина
	260
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул. Ленина
	368
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Ленина
	370
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	1
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	9
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	10
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Минина
	13
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	13
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	18сентября 2027г.
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Школьная
	3
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	2
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	3
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	4
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	5
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	6
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	8
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	п.Центральный, ул.Ленина
	12
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 2 микрорайон
	3
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	3 июля 2026г.
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	11
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	11 Б
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск 3 микрорайон
	16
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск  ул.Туркова
	4
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	26августа 2025г.
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск  ул.К.Маркса
	32
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	01сентября 2026г.
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Добролюбова
	16 А
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул. Котельникова
	46
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Огарева
	14
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск пер. Маяковского
	15
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск пер. Огарева
	1 Б
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	

	г.Богородск ул.Чернышевского
	31
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2025г.
	
	

	г.Богородск ул.Котельникова
	31
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск пер.Садовый
	2
	ООО «Партнёр сервис»
	ЦО
	
	
	
	31.07.2025
	
	
	31.07.2025
	2026г.
	
	

	г.Богородск ул. Свердлова
	64
	ООО «Партнёр сервис»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	31.07.2025
	2027г.
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации 
ООО «ВодЖилСервис»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г.Богородск, ул. 2 микрорайон
	2
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Туркова 
	10
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Туркова 
	11
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Туркова 
	11а
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	22
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	
	
	16.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	24
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	26
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	16.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	28
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	16.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	30
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	
	
	16.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	32
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	34
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.7.2028
	
	16.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	34а
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Комсомольская 
	36
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, пер. Чернышевского 
	1
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	
	
	11.03.2022
	
	

	г. Богородск, пер. Чернышевского 
	3
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	июль
	до15.09.2025
	
	
	11.03.2022
	
	

	г. Богородск, пер. Чернышевского 
	5
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	11.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Чернышевского 
	47
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	15.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Чернышевского
	39а
	ООО ВЖС 
	котельная № 1 
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	11.03.2022
	
	

	г. Богородск, ул. Калинина 
	16
	ООО ВЖС 
	котельная № 20
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	до10.05.2025
	
	15.05.2025
	
	

	г.Богородск, ул. Ленина 
	147
	ООО ВЖС 
	котельная № 20
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	до 21.07.2028
	
	15.05.2025
	
	

	г.Богородск, ул. Ленина 
	270
	ООО ВЖС 
	кротельная № 2
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск пер. Полевой 
	8
	ООО ВЖС 
	котельная № 9
	
	
	
	август
	до15.09.2025
	
	
	11.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул. Ленина 
	2Д2
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул. Ленина 
	2Д1
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул. Ленина 
	112б
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул.1-ая Рязанка
	62а
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	24.05.2024
	
	

	г.Богородск, ул.Свердлова
	1
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	24.05.2024
	
	

	г.Богородск, ул. Свердлова 
	49а
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск, пер. Песочный  
	1б
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	24.05.2024
	
	

	г.Богородск, ул. Котельникова 
	19В
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	15.05.2025
	
	

	г.Богородск, ул. Котельникова 
	19Г
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	15.05.2025
	
	

	г.Богородск, ул. Минина
	1Б
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	15.05.2025
	
	

	г.Богородск, ул. Огарева
	6
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	24.05.2024
	
	

	г.Богородск, пер. Глухой
	8
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	11.03.2025
	
	

	г.Богородск, пер. Глухой
	18
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	16.03.2022
	
	

	г.Богородск ,Бренцисса
	5
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	16.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул.Пушкина 
	2а
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	03.03.2022
	
	

	г.Богородск, ул. Кашина 
	14
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	11.03.2022
	
	

	г.Богородск,пер. Чернышевского
	3а
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	21.03.2023
	
	

	г.Богородск, пер. Чрнышевского 
	5а
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	21.03.2023
	
	

	г.Богородск, ул. Желтова 
	1
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	12.08.2022
	
	

	г.Богородск, пер. Цветочный 
	4
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	21.03.2023
	
	

	д. Хвощевка, ул.  Центральная 
	140
	ООО ВЖС 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	21.03.2023
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО «СервисГрупп»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г. Богородск, ул. Ленина 
	200
	ООО Сервис Групп 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	24.05.2024
	
	

	г. Богородск, ул. Ленина 
	2Д3
	ООО Сервис Групп 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	16.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Чернышевского
	29
	ООО Сервис Групп 
	котельная № 1 
	
	
	
	август 
	до15.09.2025
	
	
	16.05.2025
	
	

	г. Богородск, ул. Весенняя
	2
	 ООО Сервис Групп  
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	06.08.2024
	
	

	д. Демидово, ул. Советская
	25/1
	ООО Сервис Групп 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	18.10.2022
	
	

	д.Демидово,ул. Советская
	13б
	ООО Сервис Групп 
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	
	06.08.2024
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО ДУК «Березополье»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 4
	1
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 4а
	2
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	Фонд Капитального Ремонта, 2025
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 5
	3
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 5а
	4
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 6
	5
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 6а
	6
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 7
	7
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 7а
	8
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, 2 микрорайон, д. 8
	9
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Туркова, д. 5
	10
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Туркова, д. 13
	11
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Туркова, д. 13а
	12
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	июль
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Туркова, д. 14
	13
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Туркова, д. 14а
	14
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Чернышевского, д. 2
	15
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Чернышевского, д. 27
	16
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Чернышевского, д. 41
	17
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Глухой, д. 16а
	18
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Полевой, д. 8а
	19
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Огарёва, д. 2б
	20
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Вознесенского, д. 3а
	21
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Вознесенского, д. 5а
	22
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Комсомольский, д. 3
	23
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Комсомольская, д. 18
	24
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Калинина, д. 85
	25
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Калинина, д. 87
	26
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Кольцова, д. 3
	27
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Ленина, д. 2б
	28
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Ленина, д. 145
	29
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	июнь
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Ленина, д. 197а
	30
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, ул. Пушкина, д. 11
	31
	ООО ДУК «Березополье»
	ЦО, ЦГВС
	
	
	июнь-август
	июнь
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	с. Дуденево, ул. Лесная, д. 31
	32
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	с. Дуденево, ул. Лесная, д. 32
	33
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	с. Дуденево, ул. Садоводов, д. 12
	34
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	с. Дуденево, ул. Садоводов, д. 14
	35
	ООО ДУК «Березополье»
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября

	г. Богородск, пер. Чигина, д. 4
	36
	Непосредственное управление собственниками
	
	ИО
	
	июнь-август
	
	июнь
	Срок поверки не истек
	июль
	Проведено в 2024 году
	15 сентября
	20 сентября


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО «Правильное решение»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г. Богородск мкрн 2-й микрорайон
	2
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	июнь
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск мкрн 3-й микрорайон
	10
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Данилова
	1 /б
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Данилова
	1 /в
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Комсомольский
	3а
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	2 /б
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	2 /в
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	10 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	15 /а
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. Удаловский
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. 1-я Рязанка
	27
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. 1-я Рязанка
	31
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. 2-я Рязанка
	69
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. III Коминтерна
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. III Коминтерна
	8 /б
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	13
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	16
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	20
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	20а
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	32 /б
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Венецкого
	6
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Венецкого
	8
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Венецкого
	11
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Венецкого
	17
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	15
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	17
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	23
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	27
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	35
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	57
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	66
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	70
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Гагарина
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Гагарина
	26
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	15
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	29
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	31
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	36 /а
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	37
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	39
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	45
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	48
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	50
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	51
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	53
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	108
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	118
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Добролюбова
	1а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Добролюбова
	4
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Добролюбова
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Добролюбова
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	17
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	26
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	43
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	43 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	63
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Калинина
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	10
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	12
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	15а
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	30
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	31
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	36
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	38
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	44
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	14
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	34б
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	42
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	44
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	46 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	52
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	54
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	56
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Красная Площадь
	42
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Красная Площадь
	1 /б
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Красная Площадь
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Красноармейская
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Красноармейская
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Красноармейская
	19 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Красноармейская
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	32
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	82
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	87
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	104
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	105
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	107
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	111
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	111 /а
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	113
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	118
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	129
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	133
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	135
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	137
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	149
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	173
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	174
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	178
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	199
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	209
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	213
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	225
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	238
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	244
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	250
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	254
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	256
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	285
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Лермонтова
	33
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Лермонтова
	45
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	24
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	31
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	50 /б
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Луначарского
	107
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Московская
	40
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Московская
	42
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Московская
	44
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Полевая
	37
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Правды
	31
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Садовая
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сакко
	1
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	23
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	25
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	43
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	45
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	49
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	55
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	57
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	58
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	61
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	89
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	95
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	129
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	149
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Северная
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Серп и Молот
	16
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Серп и Молот
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	1 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	13
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	25
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	73
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Туркова
	1
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Туркова
	15
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	4
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	4 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	17
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	26
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	28
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	28а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого
	49
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Усилова
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Усилова
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Усилова
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Фрунзе
	12
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Чапаева
	27
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Чапаева
	72
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Чернышевского
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Чернышевского
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Чернышевского
	23
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Чернышевского
	25
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Шевченко
	32
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Шевченко
	45
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Афанасьево ул. Филипповка
	10
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Афанасьево ул. Филипповка
	11
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Афанасьево ул. Филипповка
	12
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Выболово ул. Ж/Д Казарма
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Демидово ул. Центральная
	22
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Демидово ул. Центральная
	38
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Зименки ул. Зименковская
	37
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Советская
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Советская
	4
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Советская
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Советская
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Школьная
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Школьная
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Школьная
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Инютино, ул. Школьная
	7
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Лазарево ул. Бекетова
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Песочное ул. Центральная
	10 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Песочное ул. Центральная
	12
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Хабарское ул. Водопроводная
	1 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Швариха пер. Школьный
	1
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	33
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Назарова
	24
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	п. Буревестник ул. Новая
	23
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	п. Буревестник ул. Новая
	24
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	п. Буревестник ул. Энергетиков
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	
	август
	август
	август

	п. Окский ул. Клубная
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Клубная
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Новожилова
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Новожилова
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Советская
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Советская
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Советская
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Советская
	16
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	6
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	15
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	17
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	п. Окский ул. Строительная
	26
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	с. Лакша ул. Заречная
	1 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	с. Лакша ул. Новая линия
	13 /а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	с. Хвощевка, ул. Центральная
	81
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	с. Хвощевка, ул. Центральная
	83
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	с. Хвощевка, ул. Центральная
	144
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	д. Солонское ул. Школьная
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Солонское ул. Школьная
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Солонское ул. Школьная
	17
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Солонское ул. Школьная
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Советская
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Ушаково ул. Юбилейная
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха пер. Школьный
	3
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	16
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	19
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	20
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	23
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	27
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Новая
	26
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково пер. Молодежный
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Молодежная
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	28
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Центральная
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Центральная
	7
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Арапово ул. Центральная
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	14
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Данилова
	94
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	79
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Калинина
	15
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Кольцова
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Красная площадь
	7
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	116
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	127
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	168
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	195
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	93
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	159
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Инютино, ул. Школьная
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Сухоблюдное ул. Мира
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Новая
	18
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Новая
	20
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Новая
	22
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Советская
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Теряево ул. Советская
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Ушаково ул. Спортивная
	8
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Ушаково ул. Спортивная
	9
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Ушаково ул. Школьная
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха пер. Школьный
	2
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	25
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Молодежная
	31
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Швариха ул. Нагорная
	21
	ООО «Правильное решение»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул.Молодежная
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Искры
	21
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Искры
	30
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	29
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	1
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	4
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Новая
	5
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Алешково ул. Советская
	49
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Арапово ул. Центральная
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Арапово ул. Центральная
	7
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка, ул. Юбилейная
	2
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка, ул. Юбилейная
	3
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Шапкино ул. Октябрьская
	16
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Шапкино ул. Октябрьская
	16а
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Шапкино ул. Октябрьская
	24
	ООО «Правильное решение»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Трестьяны ул.Полевая
	11
	ООО «Правильное решение»
	
	печи
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов управляющей (обслуживающей) организации ООО «Богородская сервисная компания»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	г. Богородск пер. Вознесенского
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	4
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	5
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	7
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	11
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	13
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	15
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	17
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	19
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Вознесенского
	21
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Глухой
	5
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Глухой
	16
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. К. Маркса
	6
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. К. Маркса
	6 /а 
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. К. Маркса
	14
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. Кузнечный
	12
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск пер. Кузнечный
	25
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	сен.25
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск пер. Кузнечный
	25 /а  
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск пер. Кузнечный
	25 /б  
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	5
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	5 /а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	7
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	9
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	11
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	11 /а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	13
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	18
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	20
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	22
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Маяковского
	24
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Огарева
	1 /а 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Песочный
	2 /а 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Садовый
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Удаловский
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Чигина
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск пер. Чигина
	6
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. 1-я Рязанка
	62
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Брагина
	32
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	59
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	61
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Володарского
	63
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Герцена
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Герцена
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Герцена
	5
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Кашина
	22
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	32 /а
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	77
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	сен.25
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. К. Маркса
	97
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	1
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	1 /а
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	25
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	27
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	31 /а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	33
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	35 /а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	36 /б
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	38
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	44а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	48
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	48 /а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	50
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	58
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	60
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	64
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	68
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Котельникова
	78
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	110 /а   
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	112 /а   
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	122
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	124
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	1-7 под-2025;  8-11 под-2026г
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	150
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	164
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	197
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	202
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	2026
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	204
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	207
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	270 /а   
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	362
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Ленина
	364
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г.Богородск, ул.Луначарского
	42
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Минина
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	2 /а 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	4
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	4 /б 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	6 /а 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	7
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	8 /а 
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	10
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Огарева
	16 /а  
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Салова
	31
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Свердлова
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Совхозная
	9
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Сушникова
	17
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Туркова
	6
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	сен.25
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Урицкого 
	82
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Урицкого 
	82/а
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июль
	июль
	август

	г. Богородск ул. Урицкого 
	84
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	г. Богородск ул. Фрунзе
	6
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	д.Березовка ул.Комсомольская 
	5
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д.Березовка ул.Комсомольская 
	10
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д.Березовка ул.Комсомольская 
	14
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д.Березовка ул.Комсомольская 
	19
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	д. Сухоблюдное ул. Мира
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сухоблюдное ул. Молодежная
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сухоблюдное ул. Молодежная
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сухоблюдное ул. Молодежная
	4
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сухоблюдное ул. Молодежная
	6
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сухоблюдное ул. Молодежная
	9
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сысоевка ул. Совхозная 
	1
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сысоевка ул. Совхозная 
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	д. Сысоевка ул. Совхозная 
	3
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	июнь
	июнь
	июнь
	август

	с. Лакша ул. Сельсоветская
	7
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	4
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	5
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	6
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	7
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	8
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	июнь 
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	9
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	10
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	11
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	12
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Лакша ул. Центральная
	13
	ООО «БСК»
	централизованная от котельной
	
	
	
	август
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	2
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	4
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	6
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	8
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	11
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Молодежная
	13
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	73
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	75
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	79
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	142
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	146
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август

	с. Хвощевка ул. Центральная
	148
	ООО «БСК»
	
	АГВ
	
	
	
	
	
	август
	август
	август
	август


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов ТСН «Молодежный 1»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	Нижегородская область, Богородский район, село Алешково, пер. Молодежный
	1
	ТСН «Молодежный»
	
	да
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	июль 2025
	Протокол от 14.06.

2024 ООО «Терминал Плюс»
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов ТСН «ЖК Тридесятое»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	Нижегородская область, Богородский м.о., д. Берёзовка ул. Сергея Малышева
	МКД№19
	ТСН «ЖК Тридесятое»
	да
	нет
	нет
	нет
	август
	нет
	нет
	август
	Протокол от 29.05.2025 ООО «Терминал Плюс»
	
	

	ул. Сергея Малышева
	МКД№21
	ТСН «ЖК Тридесятое»
	да
	нет
	нет
	нет
	август
	нет
	нет
	август
	29.05.2025г.
	
	

	ул. Сергея Малышева
	МКД№23
	ТСН «ЖК Тридесятое»
	да
	нет
	нет
	нет
	август
	нет
	нет
	август
	29.05.2025г.
	
	


	План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2025-2026 годов ТСН «ТСЖ Чистые Пруды»

	Адрес
	№ дома
	Управляющая (обслуживающая) организация
	Тип системы ТС
	Мероприятия

	
	
	
	Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №)
	Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ)
	Ремонт системы теплоснабжения
	Ремонт тепловой изоляции
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры
	Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств
	Поверка узла учета
	Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов
	Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей
	Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности*
	Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности

	Нижегородская область, Богородский район, с.п. Буревестник, ул. Чистые Пруды
	4/1
	ТСН «ТСЖ Чистые Пруды»
	
	Внутриквартиные газовые котлы
	нет
	нет
	нет
	нет
	нет
	Август 2025
	Протокол от 14.10.2024 ООО «Фирма МИРН»
	
	


_______________________

[image: image1.png]