[image: image1.png]




Администрация Богородского муниципального округа
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.01.2024                                                                                                № 253
Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год
В целях реализации постановления администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области от 21.09.2022 № 3603 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в Богородском муниципальном округе Нижегородской области» администрация Богородского муниципального округа Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства» на 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2024.
3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Богородского муниципального округа Нижегородской области Слугина Д.М.
Глава местного самоуправления                                                     А.Н.Коротков
Д.М.Слугин

2-15-97

Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Богородского муниципального
округа Нижегородской области
от 19.01.2024 № 253
ПЛАН
реализации муниципальной программы «Обеспечение населения Богородского муниципального округа Нижегородской области качественными услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства»
(наименование муниципальной программы)
на 2024 год
	Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
	Ответственный за выполнение мероприятия
	Срок
	Непосредственный результат (краткое описание)
	Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.

	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	
	

	
	
	
	
	Наименование
	Ед. изм.
	Значение
	Средства местного бюджета
	Средства областного бюджета
	Средства федерального бюджета
	Прочие источники

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	Всего по муниципальной программе (программе)
	x
	x
	x
	32294,2
	2551,9
	
	

	Подпрограмма 1 «Развитие коммунальной инфраструктуры в Богородском муниципальном округе Нижегородской области»
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 1.  Строительство, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция объектов водоснабжения
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие 2.  Строительство, капитальный ремонт, ремонт и реконструкция объектов водоотведения
	
	
	
	20000,00
	
	
	

	
	МКУ «УКС Богородского муниципального округа»
	01.01.2024
	31.12.2024
	Локальные очистные сооружения в п. Инютино, производительностью 300 м куб. /сут.
	ед
	1
	20000,00
	
	
	

	Основное мероприятие 3. Капитальный ремонт, реконструкция объектов теплоснабжения
	
	
	
	0
	
	
	

	Основное мероприятие 4. Ремонт  и восстановление не  централизованных источников водоснабжения
	
	
	
	500,00
	
	
	

	
	Администрация Богородского муниципального округа в лице промышленно-экономического управления и ЖКХ
	01.01.2024
	31.12.2024
	Количество отремонтированных  не централизованных источников водоснабжения
	шт
	1
	500,00
	
	
	

	Основное мероприятие5 Предоставление субсидий организациям коммунального комплекса
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа
	01.01.202
	31.12.2024
	Возмещение недополученных доходов  в связи с оказанием услуг бань населению на территории Богородского муниципального округа Нижегородской области (количество помывок)
	ед
	14 760
	3864,4
	
	
	

	Основное мероприятие 6. Предоставление субсидий   на погашение задолженности ресурсоснабжающих организаций по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации
	
	
	
	
	2529,2
	
	

	
	Администрация Богородского муниципального округа в лице промышленно-экономического управления и ЖКХ
	01.01.2024
	31.12.2024
	Погашение задолженности по заключенным мировым соглашениям и соглашениям о реструктуризации в размере не менее предоставляемой субсидии
	тыс. руб
	2529,2
	
	2529,2
	
	

	Основное мероприятие 7 «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Богородского муниципального округа Нижегородской области»
	
	
	
	600,00
	
	
	

	
	Управление жилищно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального округа
	01.01.2024
	31.12.2024
	Актуализация схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения
	ед
	2
	600,00
	
	
	

	Подпрограмма 2  Капитальный ремонт общего имущества  в многоквартирных домах
	
	
	
	2565,71
	
	
	

	Основное мероприятие1 . «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества МКД, по помещениям находящимся в муниципальной собственности Богородского муниципального округа
	
	
	
	2565,71
	
	
	

	
	Комитет по имуществу администрации округа
	01.01.2024
	31.12.2024
	Количество МКД, с с долей муниципальных жилых и нежилых помещений, в которых выполнены виды работ капитального характера, в рамках краткосрочного плана
	шт
	0
	2565,71
	
	
	

	Подпрограмма 3  Экология
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие1. Ликвидация свалок и объектов размещения отходов
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управление благоустройства и дорожной деятельности администрации Богородского муниципального округа
	01.01.2024
	31.12.2024
	Оборудование контейнерных площадок для обеспечения раздельного сбора ТКО.
	шт
	1
	1,2
	
	
	

	Федеральный проект «Чистая страна». 
	
	
	
	
	
	
	

	Федеральный проект «Оздоровление Волги».
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма  4 Обеспечение реализации муниципальной программы
	
	
	
	
	
	
	

	Основное мероприятие1Содержание аппарата управления
	
	
	
	
	
	
	

	
	Управление жилишно-коммунального хозяйства и экологии администрации Богородского муниципального окргуг Нижегородской области
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение эффективности и результативности расходования бюджетных средств в сфере реализации муниципальной программы
	
	
	4762,89
	
	
	


______________________
______________________________
[image: image1.png]_2147483647.doc
[image: image1.png]






